Universidad Andrés Bello

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Software II

PROYECTO INGENIERÍA DE SOFTWARE

TERCER INCREMENTO – 95%

PLATAFORMA ERP ATI TERMIC SpA

Autores:

Anabalón Anziani, Gonzalo Martin

Arancibia Aranis, Alex Martin Alberto

Martínez Chapa, Pablo Andrés

Oregón Reyes, Felipe Andrés

Sáez Medina, Martín Luis

Vélasquez Reyes, Benjamín Antonio

Yelpi Bazignan, Felipe Ignacio

Scrum Master:

Yelpi Bazignan, Felipe Ignacio

Product Owner:

Anabalón Anziani, Gonzalo Martin

Profesor:

Paulo Luis Francisco Quinsacara Jofré

Santiago, Chile  –  2026

# ÍNDICE DE CONTENIDOS

ÍNDICE DE CONTENIDOS	2

ÍNDICE DE FIGURAS	3

ÍNDICE DE TABLAS	6

1. INTRODUCCIÓN	11

2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN E INCREMENTO	12

3. DOCUMENTACIÓN SCRUM++	13

3.1 Roles del Equipo	13

3.2 Sprint Planning Meeting	13

3.3 Product Backlog – Pila del Producto	13

4. SPRINT BACKLOG – VISTA EXTERNA	25

4.1 Casos de Uso Extendidos	25

5. SPRINT – VISTAS ARQUITECTÓNICAS 4+1	89

5.1 Vista Lógica	89

5.1.1 Diagrama de Clases	89

5.1.2 Modelo de Base de Datos	90

5.1.3 Modelo Fisico	92

5.2 Vista de Desarrollo	93

5.3 Vista de Proceso	94

5.4 Vista Física	157

5.5 Árbol de Navegación	158

6. DAILY SCRUM MEETINGS	159

7. SPRINT REVIEW	164

7.1 Información General	164

8. SPRINT RETROSPECTIVE	167

9. PRUEBAS UNITARIAS	169

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	232

ANEXOS	233

Anexo A – Documento de Instalación del Sistema	233

Anexo B – Videos de Funcionalidades del Primer y Segundo Incremento	233

Anexo C – Registro de Commits en GITHUB	233

Anexo D – Documento 0 Corregido	234

Anexo E – Incremento uno Corregido	234

Anexo F – Incremento 2 Corregido	235

Anexo G – Dimensión Técnica del Sistema	235

# ÍNDICE DE FIGURAS

5. SPRINT – VISTAS ARQUITECTÓNICAS 4+1	89

5.1 Vista Lógica	89

5.1.1 Diagrama de Clases	89

Figura 5.1.1.1: "Diagrama de Clases – Tercer Incremento– Sistema ERP ATI Termic SpA".	89

5.1.2 Modelo de Base de Datos	90

Figura 5.1.2.1: " Modelo Entidad-Relación Extendido – Sistema ERP ATI Termic SpA".	90

Figura 5.1.2.2: "Modelo Entidad Relación – Sistema ERP ATI Termic SpA".	91

5.1.3 Modelo Fisico	92

Figura 5.1.3.1: "Modelo Entidad Relación – Sistema ERP ATI Termic SpA".	92

5.2 Vista de Desarrollo	93

Figura 5.2.1: "Diagrama de Componentes – Sistema ERP ATI Termic SpA".	93

5.3 Vista de Proceso	94

Figura 5.3.1: "Diagrama de Secuencia – CU 1: Autenticando usuario en la plataforma".	94

Figura 5.3.2: "Diagrama de Secuencia – CU 2: Gestionando niveles de acceso".	95

Figura 5.3.3: "Diagrama de Secuencia – CU 3: Gestionando niveles de acceso".	96

Figura 5.3.4: "Diagrama de Secuencia – CU 4: Visualizando registros de auditoría".	97

Figura 5.3.5: "Diagrama de Secuencia – CU 5: Finalizando sesión por inactividad".	98

Figura 5.3.6: "Diagrama de Secuencia – CU 6: Solicitando recuperación de credenciales".	99

Figura 5.3.7: "Diagrama de Secuencia – CU 7: Restableciendo contraseña de acceso".	………………………………………………………………………………………………………...100

Figura 5.3.8: "Diagrama de Secuencia – CU 8: Creando proyecto de climatización HVAC".	101

Figura 5.3.9: "Diagrama de Secuencia – CU 9:Definiendo hitos técnicos del proyecto".	………………………………………………………………………………………………………...102

Figura 5.3.10: "Diagrama de Secuencia – CU 10: Registrando geolocalización de la obra".	103

Figura 5.3.11: "Diagrama de Secuencia – CU 11: Actualizando estado del proyecto".	104

Figura 5.3.12: "Diagrama de Secuencia – CU 12: Registrando detención de proyecto".	105

Figura 5.3.13: "Diagrama de Secuencia – CU 13: Gestionando Especificaciones Técnicas".	106

Figura 5.3.14: "Diagrama de Secuencia – CU 14: Asociando subcontratista a proyecto".	107

Figura 5.3.15: "Diagrama de Secuencia – CU 15: Asociando subcontratista a proyecto".	108

Figura 5.3.16: "Diagrama de Secuencia – CU 16: Cargando evidencias fotográficas de avance".	109

Figura 5.3.17: "Diagrama de Secuencia – CU 17: Validando evidencias de avance".	110

Figura 5.3.18: "Diagrama de Secuencia – CU 18: Gestionando expedientes digitales de trabajadores".	111

Figura 5.3.19: "Diagrama de Secuencia – CU 19: Emitiendo certificados de cumplimiento laboral".	112

Figura 5.3.20: "Diagrama de Secuencia – CU 20: Cargando liquidaciones de sueldo”.	113

Figura 5.3.21: "Diagrama de Secuencia – CU 21: Generando anexo de contrato por traslado".	114

Figura 5.3.22: "Diagrama de Secuencia – CU 22: Registrando entrega de EPP".	115

Figura 5.3.23: "Diagrama de Secuencia – CU 23: Generando comprobante de entrega firmado".	116

Figura 5.3.24: "Diagrama de Secuencia – CU 24: Firmando digitalmente documentos".	117

Figura 5.3.25: "Diagrama de Secuencia – CU 25: Registrando certificados de exámenes médicos".	118

Figura 5.3.26: "Diagrama de Secuencia – CU 26: Gestionando catálogo maestro de materiales".	119

Figura 5.3.27: "Diagrama de Secuencia – CU 27: Generando solicitud de materiales".	120

Figura 5.3.28: "Diagrama de Secuencia – CU 28: Validando solicitud de materiales".	121

Figura 5.3.29: "Diagrama de Secuencia – CU 29: Asignando y trazando herramientas".	122

Figura 5.3.30: "Diagrama de Secuencia – CU 30: Registrando ingreso por guía de despacho".	123

Figura 5.3.31: "Diagrama de Secuencia – CU 31: Gestionando materiales en tránsito".	124

Figura 5.3.32: "Diagrama de Secuencia – CU 32: Registrando reingreso de materiales sobrantes".	125

Figura 5.3.33: "Diagrama de Secuencia – CU 33: Gestionando documentación técnica de equipos".	126

Figura 5.3.34: "Diagrama de Secuencia – CU 34 Gestionando catálogo de proveedores".	127

Figura 5.3.35: "Diagrama de Secuencia – CU 35: Generando Orden de Compra automáticamente".	128

Figura 5.3.36: "Diagrama de Secuencia – CU 36: Consultando historial de Órdenes de Compra".	129

Figura 5.3.37: "Diagrama de Secuencia – CU 37: Vinculando facturas digitales a procesos de compra".	130

Figura 5.3.38: "Diagrama de Secuencia – CU 38: Registrando certificados de calidad de materiales".	131

Figura 5.3.39: "Diagrama de Secuencia – CU 39: Registrando egreso de Caja Chica".	132

Figura 5.3.40: "Diagrama de Secuencia – CU 40: Adjuntando comprobante de gasto".	133

Figura 5.3.41: "Diagrama de Secuencia – CU 41: Graficando desviación de costos".	134

Figura 5.3.42: "Diagrama de Secuencia – CU 42: Consolidando costo de Mano de Obra mensual".	135

Figura 5.3.43: "Diagrama de Secuencia – CU 43: Descargando certificados de garantía de equipos".	136

Figura 5.3.44: "Diagrama de Secuencia – CU 44: Registrando comunicación del proyecto".	137

Figura 5.3.45: "Diagrama de Secuencia – CU 45: Gestionando portafolio de obras".	138

Figura 5.3.46: "Diagrama de Secuencia – CU 46: Gestionando avisos temporales".	139

Figura 5.3.47: "Diagrama de Secuencia – CU 47: Buscando documentos legales".	140

Figura 5.3.48: "Diagrama de Secuencia – CU 48: Editando plantillas de correo electrónico".	141

Figura 5.3.49: "Diagrama de Secuencia – CU 49: Validando integridad referencial en eliminaciones".	142

Figura 5.3.50: "Diagrama de Secuencia – CU 50: Centralizando documentación técnica de herramientas".	143

Figura 5.3.51: "Diagrama de Secuencia – CU 51: Configurando parámetros de IVA y retenciones".	144

Figura 5.3.52: "Diagrama de Secuencia – CU 52: Calculando impuestos en documentos financieros".	145

Figura 5.3.53: "Diagrama de Secuencia – CU 53: Registrando control de cambios presupuestarios".	146

Figura 5.3.54: "Diagrama de Secuencia – CU 54: Gestionando pólizas de seguros por faena".	147

Figura 5.3.55: "Diagrama de Secuencia – CU 55: Emitiendo certificado de instalación técnica".	148

Figura 5.3.56: "Diagrama de Secuencia – CU 56: Registrando incidentes de seguridad y salud ocupacional".	149

Figura 5.3.57: "Diagrama de Secuencia – CU 57: Registrando recepción de insumos en obra".	150

Figura 5.3.58: "Diagrama de Secuencia – CU 58: Dando de alta modelos de equipo HVAC".	151

Figura 5.3.59: "Diagrama de Secuencia – CU 59: Dando de alta herramientas en el catálogo maestro".	152

Figura 5.3.60: "Diagrama de Secuencia – CU 60: Confirmando despacho de guía por el proveedor".	153

Figura 5.3.61: "Diagrama de Secuencia – CU 61: Rebajando el costo de obra al reingresar materiales sobrantes".	154

Figura 5.3.62: "Diagrama de Secuencia – CU 62: Registrando nuevo usuario del sistema".	155

Figura 5.3.63: "Diagrama de Secuencia – CU 63: Registrando unidades físicas de equipo HVAC".	156

5.4 Vista Física	157

Figura 5.4.1: "Diagrama de Despliegue – Sistema ERP ATI Termic SpA".	157

5.5 Árbol de Navegación	158

Figura 5.5.1: "Árbol de Navegación – Primer, segundo y tercer incremento – Sistema ERP ATI Termic SpA".	158

# ÍNDICE DE TABLAS

2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN E INCREMENTO	14

Tabla 2.1: "Distribución de Incrementos – Sistema ERP ATI Termic SpA".	14

3. DOCUMENTACIÓN SCRUM++	15

3.1 Roles del Equipo	15

Tabla 3.1.1: "Rol e integrantes bajo metodología Scrum++".	15

3.2 Sprint Planning Meeting	15

3.3 Product Backlog – Pila del Producto	15

Tabla 3.3.1: "Product Backlog – Primer Incremento 30% – Sistema ERP ATI Termic SpA".	16

Tabla 3.3.2: "Tabla de Esfuerzo del Sprint – Primer Incremento – Sistema ERP ATI Termic SpA".	18

Tabla 3.3.3: "Product Backlog – Segundo Incremento 70% – Sistema ERP ATI Termic SpA".	19

Tabla 3.3.4: "Tabla de Esfuerzo del Sprint – Segundo incremento – Sistema ERP ATI Termic SpA".	21

Tabla 3.3.5: "Product Backlog – Tercer incremento 95% – Sistema ERP ATI Termic SpA".	22

Tabla 3.3.6: "Tabla de Esfuerzo del Sprint – Tercer incremento – Sistema ERP ATI Termic SpA".	25

4. SPRINT BACKLOG – VISTA EXTERNA	27

4.1 Casos de Uso Extendidos	27

Tabla 4.1.1: "CU 1: Autenticando usuario en la plataforma".	28

Tabla 4.1.2: "CU 2: Gestionando niveles de acceso".	29

Tabla 4.1.3: "CU 3: Registrando actividad en el log de auditoría".	30

Tabla 4.1.4: "CU 4: Visualizando registros de auditoría".	31

Tabla 4.1.5: "CU 5: Finalizando sesión por inactividad".	32

Tabla 4.1.6: "CU 6: Solicitando recuperación de credenciales".	33

Tabla 4.1.7: "CU 7: Restableciendo contraseña de acceso".	34

Tabla 4.1.8: "CU 8: Creando proyecto de climatización HVAC".	35

Tabla 4.1.9: "CU 9: Definiendo hitos técnicos del proyecto".	36

Tabla 4.1.10: "CU 10: Registrando geolocalización de la obra".	37

Tabla 4.1.11: "CU 11: Actualizando estado del proyecto".	38

Tabla 4.1.12: "CU 12: Registrando detención de proyecto".	39

Tabla 4.1.13: "CU 13: Gestionando Especificaciones Técnicas".	40

Tabla 4.1.14: "CU 14: Registrando bitácora técnica diaria".	41

Tabla 4.1.15: "CU 15: Asociando subcontratista a proyecto".	42

Tabla 4.1.16: "CU 16: Cargando evidencias fotográficas de avance".	43

Tabla 4.1.17: "CU 17: Validando evidencias de avance".	44

Tabla 4.1.18: "CU 18: Gestionando expedientes digitales de trabajadores".	45

Tabla 4.1.19: "CU 19: Emitiendo certificados de cumplimiento laboral".	46

Tabla 4.1.20: "CU 20: Cargando liquidaciones de sueldo".	47

Tabla 4.1.21: "CU 21: Generando anexo de contrato por traslado".	48

Tabla 4.1.22: "CU 22: Registrando entrega de EPP".	49

Tabla 4.1.23: "CU 23: Generando comprobante de entrega firmado".	50

Tabla 4.1.24: "CU 24: Firmando digitalmente documentos".	51

Tabla 4.1.25: "CU 25: Registrando certificados de exámenes médicos".	52

Tabla 4.1.26: "CU 26: Gestionando catálogo maestro de materiales".	53

Tabla 4.1.27: "CU 27: Generando solicitud de materiales".	54

Tabla 4.1.28: "CU 28: Validando solicitud de materiales".	55

Tabla 4.1.29: "CU 29: Asignando y trazando herramientas".	56

Tabla 4.1.30: "CU 30: Registrando ingreso por guía de despacho".	57

Tabla 4.1.31: "CU 31: Gestionando materiales en tránsito".	58

Tabla 4.1.32: "CU 32: Registrando reingreso de materiales sobrantes".	59

Tabla 4.1.33: "CU 33: Gestionando documentación técnica de equipos".	60

Tabla 4.1.34: "CU 34: Gestionando catálogo de proveedores".	61

Tabla 4.1.35: "CU 35: Generando Orden de Compra automáticamente".	62

Tabla 4.1.36: "CU 36: Consultando historial de Órdenes de Compra".	63

Tabla 4.1.37: "CU 37: Vinculando facturas digitales a procesos de compra".	64

Tabla 4.1.38: "CU 38: Registrando certificados de calidad de materiales".	65

Tabla 4.1.39: "CU 39: Registrando egreso de Caja Chica".	66

Tabla 4.1.40: "CU 40: Gestionando documentación técnica de equipos".	67

Tabla 4.1.41: "CU 41: Graficando desviación de costos".	68

Tabla 4.1.42: "CU 42: Consolidando costo de Mano de Obra mensual".	69

Tabla 4.1.43: "CU 43: Descargando certificados de garantía de equipos".	70

Tabla 4.1.44: "CU 44: Registrando comunicación del proyecto".	71

Tabla 4.1.45: "CU 45: Gestionando portafolio de obras".	72

Tabla 4.1.46: "CU 46: Gestionando avisos temporales".	73

Tabla 4.1.47: "CU 47: Buscando documentos legales".	74

Tabla 4.1.48: "CU 48: Editando plantillas de correo electrónico".	75

Tabla 4.1.49: "CU 49: Validando integridad referencial en eliminaciones".	76

Tabla 4.1.50: "CU 50: Centralizando documentación técnica de herramientas".	77

Tabla 4.1.51: "CU 51: Configurando parámetros de IVA y retenciones".	78

Tabla 4.1.52: "Calculando impuestos en documentos financieros".	79

Tabla 4.1.53: "CU 53: Registrando control de cambios presupuestarios".	80

Tabla 4.1.54: "CU 54: Gestionando pólizas de seguros por faena".	81

Tabla 4.1.55: "CU 55: Emitiendo certificado de instalación técnica".	82

Tabla 4.1.56: "CU 56: Registrando incidentes de seguridad y salud ocupacional".	83

Tabla 4.1.57: "CU 57: Registrando recepción de insumos en obra".	84

Tabla 4.1.58: "CU 58: Dando de alta modelos de equipo HVAC".	85

Tabla 4.1.59: "CU 59: Dando de alta herramientas en el catálogo maestro".	86

Tabla 4.1.60: "CU 60: Confirmando despacho de guìa por el proveedor".	87

Tabla 4.1.61: "CU 61: Rebajando el costo de obra al reingresar materiales sobrantes".	88

Tabla 4.1.62: "CU 62: Registrando nuevo usuario del sistema".	89

Tabla 4.1.63: "CU 63: Registrando unidades fìsicas de equipo HVAC”	90

6. DAILY SCRUM MEETINGS	161

Tabla 6.1: "Tabla de información sobre Daily Scrum Meetings sesión 1".	161

Tabla 6.2: "Tabla de información sobre Daily Scrum Meetings sesión 2".	161

Tabla 6.3: "Tabla de información sobre Daily Scrum Meetings sesión 3".	161

Tabla 6.4: "Tabla de información sobre Daily Scrum Meetings sesión 4".	162

Tabla 6.5: "Tabla de información sobre Daily Scrum Meetings sesión 5".	162

Tabla 6.6: "Tabla de información sobre Daily Scrum Meetings sesión 6".	162

Tabla 6.7: "Tabla de información sobre Daily Scrum Meetings sesión 7".	163

Tabla 6.8: "Tabla de información sobre Daily Scrum Meetings sesión 8".	163

Tabla 6.9: "Tabla de información sobre Daily Scrum Meetings sesión 9".	163

Tabla 6.10: "Tabla de información sobre Daily Scrum Meetings sesión 10".	163

Tabla 6.11: "Tabla de información sobre Daily Scrum Meetings sesión 11".	164

Tabla 6.12: "Tabla de información sobre Daily Scrum Meetings sesión 12".	164

Tabla 6.13: "Tabla de información sobre Daily Scrum Meetings sesión 13".	164

Tabla 6.14: "Tabla de información sobre Daily Scrum Meetings sesión 14".	165

Tabla 6.15: "Tabla de información sobre Daily Scrum Meetings sesión 15".	165

7. SPRINT REVIEW	166

7.1 Información General	166

Tabla 7.1.1: "Información general sobre reuniones en conjunto al usuario".	166

Tabla 7.1.2: "Información general sobre reuniones en conjunto al usuario".	167

Tabla 7.1.3: "Información general sobre reuniones en conjunto al usuario".	168

8. SPRINT RETROSPECTIVE	169

Tabla 8.1: "Tabla de retrospectiva del Sprint bajo metodología Scrum Master".	169

Tabla 8.2: "Tabla de retrospectiva del Sprint bajo metodología Scrum Master".	169

Tabla 8.3: "Tabla de retrospectiva del Sprint bajo metodología Scrum Master".	170

9. PRUEBAS UNITARIAS	171

Tabla 9.1: "Prueba Unitaria – CU 1: Autenticando usuario en la plataforma".	171

Tabla 9.2: "Prueba Unitaria – CU 2: Gestionando niveles de acceso".	172

Tabla 9.3: "Prueba Unitaria – CU 3: Registrando actividad en el log de auditoría".	173

Tabla 9.4: "Prueba Unitaria – CU 4: Visualizando registros de auditoría".	174

Tabla 9.5: "Prueba Unitaria – CU 5: Finalizando sesión por inactividad".	175

Tabla 9.6: "Prueba Unitaria – CU 6: Solicitando recuperación de credenciales".	176

Tabla 9.7: "Prueba Unitaria – CU 7: Restableciendo contraseña de acceso".	177

Tabla 9.8: "Prueba Unitaria – CU 8: Creando proyecto de climatización HVAC".	178

Tabla 9.9: "Prueba Unitaria – CU 9: Definiendo hitos técnicos del proyecto".	179

Tabla 9.10: "Prueba Unitaria – CU 10: Registrando geolocalización de la obra".	180

Tabla 9.11: "Prueba Unitaria – CU 11: Actualizando estado del proyecto".	181

Tabla 9.12: "Prueba Unitaria – CU 12: Registrando detención de proyecto".	182

Tabla 9.13: "Prueba Unitaria – CU 13: Gestionando Especificaciones Técnicas".	183

Tabla 9.14: "Prueba Unitaria – CU 14: Registrando bitácora técnica diaria".	184

Tabla 9.15: "Prueba Unitaria – CU 15: Asociando subcontratista a proyecto".	185

Tabla 9.16: "Prueba Unitaria – CU 16: Cargando evidencias fotográficas de avance".	186

Tabla 9.17: "Prueba Unitaria – CU 17: Validando evidencias de avance".	187

Tabla 9.18: "Prueba Unitaria – CU 18: Gestionando expedientes digitales de trabajadores".	188

Tabla 9.19: "Prueba Unitaria – CU 19: Emitiendo certificados de cumplimiento laboral".	189

Tabla 9.20: "Prueba Unitaria – CU 20: Cargando liquidaciones de sueldo".	190

Tabla 9.21: "Prueba Unitaria – CU 21: Generando anexo de contrato por traslado".	191

Tabla 9.22: "Prueba Unitaria – CU 22: Registrando entrega de EPP".	192

Tabla 9.23: "Prueba Unitaria – CU 23: Generando comprobante de entrega firmado".	193

Tabla 9.24: "Prueba Unitaria – CU 24: Firmando digitalmente documentos".	194

Tabla 9.25: "Prueba Unitaria – CU 25: Registrando certificados de exámenes médicos".	195

Tabla 9.26: "Prueba Unitaria – CU 26: Gestionando catálogo maestro de materiales".	196

Tabla 9.27: "Prueba Unitaria – CU 27: Generando solicitud de materiales".	197

Tabla 9.28: "Prueba Unitaria – CU 28: Validando solicitud de materiales".	198

Tabla 9.29: "Prueba Unitaria – CU 29: Asignando y trazando herramientas".	199

Tabla 9.30: "Prueba Unitaria – CU 30: Registrando ingreso por guía de despacho".	200

Tabla 9.31: "Prueba Unitaria – CU 31: Gestionando materiales en tránsito".	201

Tabla 9.32: "Prueba Unitaria – CU 32: Registrando reingreso de materiales sobrantes".	202

Tabla 9.33: "Prueba Unitaria – CU 33: Gestionando documentación técnica de equipos".	203

Tabla 9.34: "Prueba Unitaria – CU 34: Gestionando catálogo de proveedores".	204

Tabla 9.35: "Prueba Unitaria – CU 35: Generando Orden de Compra automáticamente".	205

Tabla 9.36: "Prueba Unitaria – CU 36: Consultando historial de Órdenes de Compra".	206

Tabla 9.37: "Prueba Unitaria – CU 37: Vinculando facturas digitales a procesos de compra".	207

Tabla 9.38: "Prueba Unitaria – CU 38: Registrando certificados de calidad de materiales".	208

Tabla 9.39: "Prueba Unitaria – CU 39: Registrando egreso de Caja Chica".	209

Tabla 9.40: "Prueba Unitaria – CU 40: Adjuntando comprobante de gasto".	210

Tabla 9.41: "Prueba Unitaria – CU 41: Graficando desviación de costos".	211

Tabla 9.42: "Prueba Unitaria – CU 42: Consolidando costo de Mano de Obra mensual".	212

Tabla 9.43: "Prueba Unitaria – CU 43: Descargando certificados de garantía de equipos".	213

Tabla 9.44: "Prueba Unitaria – CU 44: Registrando comunicación del proyecto".	214

Tabla 9.45: "Prueba Unitaria – CU 45: Gestionando portafolio de obras".	215

Tabla 9.46: "Prueba Unitaria – CU 46: Gestionando avisos temporales".	216

Tabla 9.47: "Prueba Unitaria – CU 47: Buscando documentos legales".	217

Tabla 9.48: "Prueba Unitaria – CU 48: Editando plantillas de correo electrónico".	218

Tabla 9.49: "Prueba Unitaria – CU 49: Validando integridad referencial en eliminaciones".	219

Tabla 9.50: "Prueba Unitaria – CU 50: Centralizando documentación técnica de herramientas".	220

Tabla 9.51: "Prueba Unitaria – CU 51: Configurando parámetros de IVA y retenciones".	221

Tabla 9.52: "Prueba Unitaria – CU 52: Calculando impuestos en documentos financieros".	222

Tabla 9.53: "Prueba Unitaria – CU 53: Registrando control de cambios presupuestarios".	223

Tabla 9.54: "Prueba Unitaria – CU 54: Gestionando pólizas de seguros por faena".	224

Tabla 9.55: "Prueba Unitaria – CU 55: Emitiendo certificado de instalación técnica".	225

Tabla 9.56: "Prueba Unitaria – CU 56: Registrando incidentes de seguridad y salud ocupacional".	226

Tabla 9.57: "Prueba Unitaria – CU 57: Registrando recepción de insumos en obra".	227

Tabla 9.58: "Prueba Unitaria – CU 58: Dando de alta modelos de equipo HVAC".	228

Tabla 9.59: "Prueba Unitaria – CU 59: Dando de alta herramientas en el catálogo maestro".	229

Tabla 9.60: "Prueba Unitaria – CU 60: Confirmando despacho de guía por el proveedor".	230

Tabla 9.61: "Prueba Unitaria – CU 61: Rebajando el costo de obra al reingresar materiales sobrantes".	231

Tabla 9.62: "Prueba Unitaria – CU 62: Registrando nuevo usuario del sistema".	232

Tabla 9.63: "Prueba Unitaria – CU 63: Registrando unidades físicas de equipo HVAC".	233

ANEXOS	235

Anexo G – Dimensión Técnica del Sistema	237

Tabla Anexo G: "Dimensión Técnica del Sistema".	237

# 1. INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al tercer incremento del proyecto de Ingeniería de Software para el sistema ERP de ATI Termic SpA, empresa dedicada a la climatización industrial. Este incremento, desarrollado bajo la metodología Scrum++, contempla la implementación del 95% de las funcionalidades totales del sistema, priorizando los módulos críticos de finanzas y gestión gerencial: caja chica, desviación de costos, MO y portafolio.

El sistema tiene como objetivo centralizar y digitalizar los procesos operativos, financieros y de gestión documental de ATI Termic SpA, reemplazando los flujos manuales actuales por una plataforma web desarrollada con tecnología React.js en el frontend, Node.js con Express en el backend, y MySQL como base de datos relacional.

Este documento contiene la documentación completa del primer, segundo y tercer incremento, en donde cada avance del tercer incremento es diferenciado por color naranja, incluyendo: el Product Backlog, los casos de uso extendidos, las vistas arquitectónicas del sistema bajo el modelo 4+1, los registros de Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective y las pruebas unitarias con sus respectivas evidencias.

# 2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN E INCREMENTO

ATI Termic SpA requiere una plataforma ERP que centralice sus operaciones técnicas, financieras y documentales. La solución propuesta consiste en una aplicación web de arquitectura SPA con React.js, con capacidades de acceso móvil para supervisores en terreno, integración GPS para validación de presencia en obra, y generación automática de documentos PDF.

A continuación, en la Tabla 2.1, se presenta la distribución de los cuatro incrementos del proyecto, indicando las épicas incluidas, número de casos de uso, porcentaje de avance parcial y acumulado.

##### Tabla 2.1: "Distribución de Incrementos – Sistema ERP ATI Termic SpA".

| Incremento | % Parcial | Épicas Incluidas | N° CU | % Acum. | Fecha Est. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inc. 1 | 30% | Seguridad, Gestión de Obras, Compras, Finanzas, Documentación y Riesgos | 17 CU | 30% | Junio 2026 |
| Inc. 2 | 40% | Prevención y Logística: RRHH, Catálogo SKU, Solicitudes de Materiales, OC | 18 CU | 70% | Agosto 2026 |
| Inc. 3 | 25% | Finanzas y Gestión Gerencial: Caja chica, Desviación costos, MO, Portafolio | 28 CU | 95% | Oct. 2026 |
| Inc. 4 | 5% | Cierre Técnico: Certificados instalación, validación GPS, paso a producción | 3 CU | 100% | Nov. 2026 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

El tercer incremento abarca 28 casos de uso distribuidos en cuatro categorías funcionales, alcanzando el 95% del total del proyecto. Esta selección fue determinada en el Sprint Planning Meeting, priorizando las funcionalidades de mayor impacto operativo para el cliente.

# 3. DOCUMENTACIÓN SCRUM++

## 3.1 Roles del Equipo

El equipo de desarrollo se organiza bajo la siguiente estructura de roles para la metodología Scrum++:

##### Tabla 3.1.1: "Rol e integrantes bajo metodología Scrum++".

| Rol | Integrante |
| --- | --- |
| Product Owner | Anabalón Anziani, Gonzalo Martin |
| Scrum Master | Yelpi Bazignan, Felipe Ignacio |
| Equipo de Desarrollo | Arancibia Aranis, Alex Martin Alberto / Martínez Chapa, Pablo Andrés / Oregón Reyes, Felipe Andrés / Sáez Medina, Martín Luis / Vélasquez Reyes, Benjamín Antonio |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

## 3.2 Sprint Planning Meeting

El Sprint Planning Meeting se llevó a cabo con la participación de todo el Equipo Scrum. En esta reunión se definieron los 63 casos de uso a implementar en el primer, segundo y tercer incremento, se asignaron responsables por tarea y se estimaron las horas hombre requeridas. El objetivo del sprint quedó definido como: finanzas y gestión gerencial: caja chica, desviación de costos, MO y portafolio. Cubriendo el 95% del sistema ERP de ATI Termic SpA.

## 3.3 Product Backlog – Pila del Producto

A continuación, en la Tabla 3.3.1, se presenta la Pila del Producto correspondiente al Primer Incremento. Se detallan los 17 casos de uso seleccionados con su prioridad siendo 1 = Alta, 2 = Media y 3 = Baja. También categoría funcional, actor asociado, requerimiento funcional vinculado, horas estimadas de desarrollo y estado inicial. Las columnas de inicio, fin y horas efectivas deben completarse durante y al término del sprint.

##### Tabla 3.3.1: "Product Backlog – Primer Incremento 30% – Sistema ERP ATI Termic SpA".

| PILA DEL PRODUCTO |  |  |  | SPRINT |  | OBJETIVO DEL SPRINT | PROYECTO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Categoría | Tarea | Responsable | HH Est. | Estado | Implementar gestión de obras, compras, finanzas, documentación y control de riesgos | Inicio | Fin | HH Ef. |
| 1 | Gestión de Obra | Registrando bitácora técnica diaria | Felipe Yelpi Alex Arancibia Gonzalo Anabalón Pablo Martínez | 8 | Terminado | 19-05-2026 2H 20-05-2026 3H 22-05-2026 4H | 19-05-2026 | 22-05-2026 | 9 |
| 1 | Gestión de Obra | Asociando subcontratista a proyecto | Felipe Yelpi Alex Arancibia Benjamín Vélasquez | 6 | Terminado | 19-05-2026 2H 20-05-2026 1H 21-05-2026 3H | 19-05-2026 | 21-05-2026 | 6 |
| 1 | Gestión de Obra | Cargando evidencias fotográficas de avance | Alex Arancibia Felipe Yelpi Felipe Oregón Pablo Martínez | 10 | Terminado | 20-05-2026 5H 22-05-2026 4H 26-05-2026 2H | 20-05-2026 | 26-05-2026 | 11 |
| 1 | Gestión de Obra | Validando evidencias de avance | Felipe Yelpi Alex Arancibia Martín Sáez | 8 | Terminado | 22-05-2026 3H 27-05-2026 5H | 22-05-2026 | 27-05-2026 | 8 |
| 2 | Compras y Finanzas | Generando Orden de Compra automáticamente | Alex Arancibia Felipe Yelpi Pablo Martínez | 12 | Terminado | 26-05-2026 2H 28-05-2026 3H 29-05-2026 4H 30-05-2026 1H 02-06-2026 3H | 26-05-2026 | 02-06-2026 | 13 |
| 2 | Compras y Finanzas | Vinculando facturas digitales a procesos de compra | Felipe Yelpi Gonzalo Anabalón Pablo Martínez | 8 | Terminado | 27-05-2026 3H 28-05-2026 4H 30-05-2026 1H | 27-05-2026 | 30-05-2026 | 8 |
| 2 | Compras y Finanzas | Registrando egreso de Caja Chica | Martín Sáez Gonzalo Anabalón Felipe Oregón | 8 | Terminado | 28-05-2026 3H 31-05-2026 4H | 28-05-2026 | 31-05-2026 | 7 |
| 2 | Compras y Finanzas | Graficando desviación de costos | Benjamín Vélasquez Pablo Martínez Alex Arancibia | 10 | Terminado | 30-05-2026 3H 01-06-2026 4H 02-06-2026 2H 03-06-2026 1H 04-06-2026 1H | 30-05-2026 | 04-06-2026 | 11 |
| 2 | Compras y Finanzas | Consolidando costo de Mano de Obra mensual | Gonzalo Anabalón Martín Sáez | 10 | Terminado | 02-06-2026 5H 06-06-2026 5H | 02-06-2026 | 06-06-2026 | 10 |
| 2 | Gestión Documental | Registrando comunicación del proyecto | Felipe Yelpi Benjamin Vélasquez Gonzalo Anabalón | 6 | Terminado | 03-06-2026 5H 05-06-2026 1H | 03-06-2026 | 05-06-2026 | 6 |
| 2 | Gestión Documental | Gestionando portafolio de obras | Benjamin Vélasquez Gonzalo Anabalón Pablo Martínez | 8 | Terminado | 04-06-2026 4H 07-06-2026 4H | 04-06-2026 | 07-06-2026 | 8 |
| 2 | Gestión Documental | Buscando documentos legales | Martín Sáez Felipe Oregón Benjamín Vélasquez | 6 | Terminado | 05-06-2026 2H 06-06-2026 3H 07-06-2026 1H | 05-06-2026 | 07-06-2026 | 6 |
| 3 | Control Ppto./Riesgos | Registrando control de cambios presupuestarios | Martín Sáez Pablo Martínez Alex Arancibia | 8 | Terminado | 07-06-2026 8H | 07-06-2026 | 07-06-2026 | 8 |
| 3 | Control Ppto./Riesgos | Gestionando pólizas de seguros por faena | Martín Sáez Pablo Martínez Alex Arancibia | 6 | Terminado | 07-06-2026 3H 09-06-2026 4H | 07-06-2026 | 09-06-2026 | 7 |
| 3 | Control Ppto./Riesgos | Emitiendo certificado de instalación técnica | Felipe Yelpil Benjamin Vélasquez Gonzalo Anabalón | 10 | Terminado | 08-06-2026 5H 11-06-2026 5H | 08-06-2026 | 11-06-2026 | 10 |
| 3 | Control Ppto./Riesgos | Registrando incidentes de seguridad y salud ocupacional | Felipe Yelpi Benjamin Vélasquez Martín Sáez Felipe Oregón | 8 | Terminado | 09-06-2026 3H 11-06-2026 3H 12-06-2026 3H | 09-06-2026 | 12-06-2026 | 9 |
| 3 | Control Ppto./Riesgos | Registrando recepción de insumos en obra | Felipe Yelpi Gonzalo Anabalón Martín Sáez Alex Arancibia | 6 | Terminado | 10-06-2026 2H 11-06-2026 3H 12-06-2026 1H | 10-06-2026 | 12-06-2026 | 6 |
| TOTAL HH ESTIMADAS: 138 HH — HH EFECTIVAS: 143 HH |  |  |  |  | — | —------------------------ | — | — |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

El Primer Incremento contempla un total estimado de 138 horas hombre de desarrollo, distribuidas en los 17 casos de uso priorizados según criticidad operacional para ATI Termic SpA.

A continuación, en la Tabla 3.3.2 se presenta la tabla de esfuerzo del sprint del primer incremento, en la que se registran los días trabajados y las horas reales pendientes en cada fecha de corte, desde el inicio del sprint el 19 de mayo de 2026 hasta su cierre el 12 de junio de 2026.

##### Tabla 3.3.2: "Tabla de Esfuerzo del Sprint – Primer Incremento – Sistema ERP ATI Termic SpA".

| Fecha de Corte | Tareas Pendientes | Horas Pendientes | % Avance | Hito del Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-05-2026 | 17 | 138 | 0% | Inicio del sprint |
| 26-05-2026 | 13 | 104 | 25% | Cierre Gestión de Obra |
| 02-06-2026 | 8 | 64 | 54% | Avance Compras y Finanzas |
| 09-06-2026 | 3 | 22 | 84% | Cierre módulo Documental |
| 12-06-2026 | 0 | 0 | 100% | Sprint completado |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Como se observa en la Tabla 3.3.2, el sprint inició con 17 tareas y 138 horas hombre pendientes, las cuales se completaron de forma progresiva hasta llegar a 0 tareas y 0 horas pendientes el 13 de junio de 2026, registrando un total de 143 horas hombre efectivamente trabajadas.

En cuanto al segundo incremento, este contempla un total estimado de 176 horas hombre, distribuidas en los 18 casos de usos nuevos priorizados. La priorización de los casos de uso es teniendo en cuenta la criticidad operacional que mantiene ATI Termic SpA.

A continuación, en la Tabla 3.3.3, se presenta la Pila del Producto correspondiente al segundo incremento. Se detallan los 18 casos de uso seleccionados con su prioridad siendo 1 = Alta, 2 = Media y 3 = Baja. También categoría funcional, actor asociado, requerimiento funcional vinculado, horas estimadas de desarrollo y estado inicial. Las columnas de inicio, fin y horas efectivas deben completarse durante y al término del sprint.

##### Tabla 3.3.3: "Product Backlog – Segundo Incremento 70% – Sistema ERP ATI Termic SpA".

| PILA DEL PRODUCTO |  |  |  | SPRINT |  | OBJETIVO DEL SPRINT | PROYECTO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Categoría | Tarea | Responsable | HH Est. | Estado | Implementar Prevención y Logística: RRHH, Catálogo SKU, Solicitudes de Materiales, OC | Inicio | Fin | HH Ef. |
| 1 | Recursos Humanos | Gestionando expedientes digitales de trabajadores | Felipe Yelpi Alex Arancibia Gonzalo Anabalón | 10 | Terminado | 13-08-2026 3H 14-08-2026 4H 18-08-2026 4H | 13-08-2026 | 18-08-2026 | 11 |
| 1 | Recursos Humanos | Emitiendo certificados de cumplimiento laboral | Martín Sáez Felipe Oregón | 8 | Terminado | 13-08-2026 3H 17-08-2026 5H | 13-08-2026 | 17-08-2026 | 8 |
| 1 | Recursos Humanos | Cargando liquidaciones de sueldo | Gonzalo Anabalón Pablo Martínez | 8 | Terminado | 14-08-2026 3H 19-08-2026 5H | 14-08-2026 | 19-08-2026 | 8 |
| 1 | Recursos Humanos | Generando anexo de contrato por traslado | Felipe Yelpi Benjamín Vélasquez Martín Sáez Alex Arancibia | 12 | Terminado | 17-08-2026 4H 19-08-2026 4H 20-08-2026 3H 21-08-2026 2H | 17-08-2026 | 21-08-2026 | 13 |
| 1 | Recursos Humanos | Registrando certificados de exámenes médicos | Felipe Oregón Pablo Martínez | 8 | Terminado | 18-08-2026 4H 20-08-2026 4H | 18-08-2026 | 20-08-2026 | 8 |
| 1 | Prevención y EPP | Registrando entrega de EPP | Alex Arancibia Benjamín Vélasquez Felipe Yelpi | 10 | Terminado | 19-08-2026 4H 21-08-2026 3H 24-08-2026 3H | 19-08-2026 | 24-08-2026 | 10 |
| 1 | Prevención y EPP | Firmando digitalmente documentos | Benjamín Vélasquez Felipe Yelpi Martín Sáez | 12 | Terminado | 20-08-2026 4H 24-08-2026 4H 26-08-2026 4H | 20-08-2026 | 26-08-2026 | 12 |
| 1 | Prevención y EPP | Generando comprobante de entrega firmado | Pablo Martínez Gonzalo Anabalón Alex Arancibia | 10 | Terminado | 24-08-2026 3H 26-08-2026 4H 27-08-2026 4H | 24-08-2026 | 27-08-2026 | 11 |
| 2 | Catálogo y Solicitudes | Gestionando catálogo maestro de materiales | Alex Arancibia Pablo Martínez | 10 | Terminado | 25-08-2026 5H 28-08-2026 5H | 25-08-2026 | 28-08-2026 | 10 |
| 2 | Catálogo y Solicitudes | Generando solicitud de materiales | Martín Sáez Felipe Oregón Gonzalo Anabalón | 10 | Terminado | 26-08-2026 4H 28-08-2026 3H 31-08-2026 3H | 26-08-2026 | 31-08-2026 | 10 |
| 2 | Catálogo y Solicitudes | Validando solicitud de materiales | Felipe Yelpi Gonzalo Anabalón Pablo Martínez | 12 | Terminado | 27-08-2026 5H 31-08-2026 4H 01-09-2026 4H | 27-08-2026 | 01-09-2026 | 13 |
| 2 | Logística e Inventario | Registrando ingreso por guía de despacho | Alex Arancibia Benjamín Vélasquez Felipe Oregón | 12 | Terminado | 28-08-2026 4H 01-09-2026 4H 02-09-2026 4H | 28-08-2026 | 02-09-2026 | 12 |
| 2 | Logística e Inventario | Gestionando materiales en tránsito | Felipe Oregón Martín Sáez | 6 | Terminado | 31-08-2026 3H 02-09-2026 3H | 31-08-2026 | 02-09-2026 | 6 |
| 2 | Logística e Inventario | Registrando reingreso de materiales sobrantes | Benjamín Vélasquez Pablo Martínez Felipe Yelpi | 12 | Terminado | 01-09-2026 4H 03-09-2026 4H 04-09-2026 4H | 01-09-2026 | 04-09-2026 | 12 |
| 2 | Logística e Inventario | Asignando y trazando herramientas | Martín Sáez Alex Arancibia Gonzalo Anabalón | 12 | Terminado | 02-09-2026 4H 04-09-2026 5H 07-09-2026 4H | 02-09-2026 | 07-09-2026 | 13 |
| 3 | Equipos y Compras | Gestionando documentación técnica de equipos | Pablo Martínez Felipe Oregón | 10 | Terminado | 03-09-2026 5H 08-09-2026 5H | 03-09-2026 | 08-09-2026 | 10 |
| 3 | Equipos y Compras | Consultando historial de Órdenes de Compra | Gonzalo Anabalón Benjamín Vélasquez | 6 | Terminado | 04-09-2026 3H 08-09-2026 3H | 04-09-2026 | 08-09-2026 | 6 |
| 3 | Equipos y Compras | Registrando certificados de calidad de materiales | Felipe Yelpi Martín Sáez Alex Arancibia | 8 | Terminado | 07-09-2026 4H 09-09-2026 4H | 07-09-2026 | 09-09-2026 | 8 |
| TOTAL HH ESTIMADAS: 176 HH — HH EFECTIVAS: 181 HH |  |  |  |  | — | —------------------------ | — | — |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

A continuación, en la tabla 3.3.4 se presenta la tabla de esfuerzo del sprint del segundo incremento, en la que se registran los días trabajados y las horas reales pendientes en cada fecha de corte, desde el inicio del sprint 13 de agosto 2026 hasta su cierre, el 9 de septiembre de 2026.

##### Tabla 3.3.4: "Tabla de Esfuerzo del Sprint – Segundo incremento – Sistema ERP ATI Termic SpA".

| Fecha de Corte | Tareas Pendientes | Horas Pendientes | % Avance | Hito del Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 - 08 - 2026 | 18 | 176 | 0% | Inicio del sprint |
| 20 - 08 - 2026 | 14 | 142 | 19% | Cierre RRHH y Documentación laboral |
| 27 - 08 - 2026 | 10 | 98 | 44% | Cierre Prevención de Riesgos |
| 03 - 09 - 2026 | 5 | 48 | 73% | Cierre Compras y Solicitud de Materiales |
| 09 - 09 - 2026 | 0 | 0 | 100% | Sprint completado |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Como se observa en la tabla 3.3.4, el sprint inició con 18 tareas y 176 horas hombre pendientes, las cuales se completaron de forma progresiva hasta llegar a 0 tareas y 0 horas pendientes a la fecha del 9 de septiembre de 2026, registrando un total de 181 horas hombre efectivamente trabajadas.

En cuanto al tercer incremento, este contempla un total estimado de 264 horas hombre, distribuidas en los 28 casos de usos nuevos priorizados. La priorización de los casos de uso es teniendo en cuenta las necesidades que mantiene ATI Termic SpA.

A continuación, en la Tabla 3.3.5, se presenta la Pila del Producto correspondiente al tercer incremento. Se detallan los 28 casos de uso seleccionados con su prioridad siendo 1 = Alta, 2 = Media y 3 = Baja. También categoría funcional, actor asociado, requerimiento funcional vinculado, horas estimadas de desarrollo y estado inicial. Las columnas de inicio, fin y horas efectivas deben completarse durante y al término del sprint.

##### Tabla 3.3.5: "Product Backlog – Tercer incremento 95% – Sistema ERP ATI Termic SpA".

| PILA DEL PRODUCTO |  |  |  | SPRINT |  | OBJETIVO DEL SPRINT | PROYECTO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Categoría | Tarea | Responsable | HH Est. | Estado | Implementar Finanzas y Gestión Gerencial: Caja chica, Desviación costos, MO, Portafolio | Inicio | Fin | HH Ef. |
| 1 | Portafolio | Autenticando usuario en la plataforma | Felipe Yelpi Alex Arancibia Gonzalo Anabalón | 10 | Terminado | 10-09-2026 3H 13-09-2026 4H 14-09-2026 4H | 10-09-2026 | 14-09-2026 | 11 |
| 1 | Portafolio | Gestionando niveles de acceso | Martín Sáez Felipe Oregón | 8 | Terminado | 13-09-2026 3H 17-09-2026 5H | 13-09-2026 | 17-09-2026 | 8 |
| 1 | Portafolio | Registrando actividad en el log de auditoría | Gonzalo Anabalón Pablo Martínez | 8 | Terminado | 11-09-2026 3H 12-09-2026 5H | 11-09-2026 | 12-09-2026 | 8 |
| 1 | Portafolio | Visualizando registros de auditoría | Felipe Yelpi Benjamín Vélasquez Martín Sáez Alex Arancibia | 10 | Terminado | 15-09-2026 4H 16-09-2026 4H 19-09-2026 3H | 15-09-2026 | 19-09-2026 | 11 |
| 1 | Portafolio | Finalizando sesión por inactividad | Felipe Oregón Pablo Martínez | 8 | Terminado | 10-09-2026 4H 13-09-2026 4H | 10-09-2026 | 13-09-2026 | 8 |
| 1 | Portafolio | Solicitando recuperación de credenciales | Alex Arancibia Benjamín Vélasquez Felipe Yelpi | 10 | Terminado | 11-09-2026 4H 15-09-2026 3H 17-09-2026 3H | 11-09-2026 | 17-09-2026 | 10 |
| 1 | Portafolio | Restableciendo contraseña de acceso | Benjamín Vélasquez Felipe Yelpi Martín Sáez | 12 | Terminado | 18-09-2026 4H 21-09-2026 4H 23-09-2026 4H | 18-09-2026 | 23-09-2026 | 12 |
| 1 | Portafolio | Creando proyecto de climatización HVAC | Pablo Martínez Gonzalo Anabalón Alex Arancibia | 10 | Terminado | 16-09-2026 3H 19-09-2026 4H 20-09-2026 4H | 16-09-2026 | 20-09-2026 | 11 |
| 2 | Portafolio | Definiendo hitos técnicos del proyecto | Alex Arancibia Pablo Martínez | 10 | Terminado | 20-09-2026 5H 21-09-2026 4H | 20-09-2026 | 21-09-2026 | 9 |
| 2 | Portafolio | Registrando geolocalización de la obra | Martín Sáez Felipe Oregón Gonzalo Anabalón | 10 | Terminado | 22-09-2026 4H 23-09-2026 4H 24-09-2026 2H | 22-09-2026 | 24-09-2026 | 10 |
| 2 | Portafolio | Actualizando estado del proyecto | Felipe Yelpi Gonzalo Anabalón Pablo Martínez | 10 | Terminado | 20-09-2026 5H 26-09-2026 6H | 20-09-2026 | 26-09-2026 | 11 |
| 2 | Portafolio | Registrando detención de proyecto | Alex Arancibia Benjamín Vélasquez Felipe Oregón | 12 | Terminado | 22-09-2026 4H 23-09-2026 4H 25-09-2026 4H | 22-09-2026 | 25-09-2026 | 12 |
| 2 | Portafolio | Gestionando Especificaciones Técnicas | Felipe Oregón Martín Sáez | 6 | Terminado | 24-09-2026 3H 25-09-2026 3H | 24-09-2026 | 25-09-2026 | 6 |
| 2 | Portafolio | Gestionando catálogo de proveedores | Benjamín Vélasquez Pablo Martínez Felipe Yelpi | 12 | Terminado | 21-09-2026 4H 22-09-2026 4H 26-09-2026 4H | 21-09-2026 | 26-09-2026 | 12 |
| 2 | Caja chica | Adjuntando comprobante de gasto | Martín Sáez Alex Arancibia Gonzalo Anabalón | 10 | Terminado | 22-09-2026 4H 24-09-2026 3H 25-09-2026 4H | 22-09-2026 | 25-09-2026 | 11 |
| 3 | Portafolio | Descargando certificados de garantía de equipos | Pablo Martínez Felipe Oregón | 10 | Terminado | 18-09-2026 5H 23-09-2026 5H | 18-09-2026 | 23-09-2026 | 10 |
| 3 | Portafolio | Gestionando avisos temporales | Gonzalo Anabalón Benjamín Vélasquez | 6 | Terminado | 21-09-2026 3H 24-09-2026 3H | 21-09-2026 | 24-09-2026 | 6 |
| 2 | Portafolio | Editando plantillas de correo electrónico | Martín Sáez Felipe Oregón Gonzalo Anabalón | 10 | Terminado | 26-09-2026 4H 27-09-2026 3H 28-09-2026 3H | 26-09-2026 | 28-09-2026 | 10 |
| 2 | Portafolio | Validando integridad referencial en eliminaciones | Felipe Yelpi Gonzalo Anabalón Pablo Martínez | 12 | Terminado | 24-09-2026 5H 25-09-2026 4H 26-09-2026 4H | 24-09-2026 | 26-09-2026 | 13 |
| 2 | Portafolio | Centralizando documentación técnica de herramientas | Alex Arancibia Benjamín Vélasquez Felipe Oregón | 12 | Terminado | 21-09-2026 4H 24-09-2026 4H 25-09-2026 4H | 21-09-2026 | 25-09-2026 | 12 |
| 2 | Desviación de costos | Configurando parámetros de IVA y retenciones | Felipe Oregón Martín Sáez | 6 | Terminado | 22-09-2026 3H 24-09-2026 3H | 22-09-2026 | 24-09-2026 | 6 |
| 2 | Desviación de costos | Calculando impuestos en documentos financieros | Benjamín Vélasquez Pablo Martínez Felipe Yelpi | 12 | Terminado | 23-09-2026 4H 25-09-2026 4H 26-09-2026 4H | 23-09-2026 | 26-09-2026 | 12 |
| 3 | Portafolio | Dando de alta modelos de equipo HVAC | Felipe Yelpi Martín Sáez Alex Arancibia | 8 | Terminado | 24-09-2026 4H 27-09-2026 4H | 24-09-2026 | 27-09-2026 | 8 |
| 3 | Portafolio | Dando de alta herramientas en el catálogo maestro | Gonzalo Anabalón Benjamín Vélasquez | 6 | Terminado | 21-09-2026 3H 28-09-2026 3H | 21-09-2026 | 28-09-2026 | 6 |
| 2 | MO | Confirmando despacho de guía por el proveedor | Martín Sáez Felipe Oregón Gonzalo Anabalón | 10 | Terminado | 25-09-2026 4H 26-09-2026 3H 27-09-2026 3H | 25-09-2026 | 27-09-2026 | 10 |
| 2 | Desviación de costos | Rebajando el costo de obra al reingresar materiales sobrantes | Felipe Yelpi Gonzalo Anabalón Pablo Martínez | 12 | Terminado | 24-09-2026 5H 26-09-2026 4H 27-09-2026 4H | 24-09-2026 | 27-09-2026 | 13 |
| 2 | Portafolio | Registrando nuevo usuario del sistema | Alex Arancibia Benjamín Vélasquez Felipe Oregón | 8 | Terminado | 26-09-2026 4H 27-09-2026 5H | 26-09-2026 | 27-09-2026 | 9 |
| 2 | Portafolio | Registrando unidades físicas de equipo HVAC | Felipe Oregón Martín Sáez | 6 | Terminado | 26-09-2026 3H 28-09-2026 3H | 26-09-2026 | 28-09-2026 | 6 |
| TOTAL HH ESTIMADAS: 264 HH — HH EFECTIVAS: 271 HH |  |  |  |  | — | —------------------------ | — | — |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

A continuación, en la tabla 3.3.6 se presenta la tabla de esfuerzo del sprint del tercer incremento, en la que se registran los días trabajados y las horas reales pendientes en cada fecha de corte, desde el inicio del sprint el 10 de septiembre 2026 hasta su cierre, el 28 de septiembre de 2026.

##### Tabla 3.3.6: "Tabla de Esfuerzo del Sprint – Tercer incremento – Sistema ERP ATI Termic SpA".

| Fecha de Corte | Tareas Pendientes | Horas Pendientes | % Avance | Hito del Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 - 09 - 2026 | 28 | 264 | 0% | Inicio del sprint |
| 14 - 09 - 2026 | 21 | 202 | 22% | Cierre primer avance de sprint |
| 19 - 09 - 2026 | 14 | 125 | 55% | Cierre segundo avance de sprint |
| 24 - 09 - 2026 | 7 | 69 | 73% | Cierre tercer avance de sprint |
| 28 - 09 - 2026 | 0 | 0 | 100% | Sprint completado |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Como se observa en la tabla 3.3.6, el sprint inició con 28 tareas y 264 horas hombre pendientes, las cuales se completaron de forma progresiva hasta llegar a 0 tareas y 0 horas pendientes a la fecha del 9 de septiembre de 2026, registrando un total de 271 horas hombre efectivamente trabajadas.

# 4. SPRINT BACKLOG – VISTA EXTERNA

El Sprint Backlog contiene la Vista Externa del sistema, representada mediante los Casos de Uso extendidos seleccionados para el primer, segundo y tercer incremento. Todos los nombres de los casos de uso están en gerundio, conforme a los estándares de la metodología Scrum++.

## 4.1 Casos de Uso Extendidos

A continuación se presentan los 63 casos de uso en formato extendido correspondientes al primer, segundo y tercer incremento del sistema ERP ATI Termic SpA.

En la Tabla 4.1.1, se describe el Caso de Uso N°1: Autenticando usuario en la plataforma.

##### Tabla 4.1.1: "CU 1: Autenticando usuario en la plataforma".

| CU 1: Autenticando usuario en la plataforma |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total, Supervisor de Obra |
| Resumen | El proceso donde el sistema identifica la identidad del actor. |
| Frecuencia | Cada vez que un actor inicia sesión en la plataforma. |
| Precondiciones | El usuario debe existir previamente en el sistema y el sistema debe tener conexión a la base de datos relacional. |
| Descripción | 1. El usuario accede a la plataforma e ingresa sus credenciales de acceso. 2. El sistema valida la información ingresada contra la base de datos. Si el usuario no se encuentra registrado en el sistema [Excepción 1], no se permite el acceso. Si las credenciales ingresadas son incorrectas [Excepción 2], el sistema solicita el reingreso de los datos. Si ocurre un problema de conexión con la base de datos [Excepción 3], el sistema no puede validar la información. 3. si el usuario está registrado como administrador entra como Administrador Total; si no, entra como Supervisor de Obra |
| Excepciones | Excepción 1: El usuario no se encuentra registrado en el sistema. El sistema no permite el acceso y muestra el mismo mensaje que ante credenciales incorrectas, "Credenciales inválidas", para no revelar si el RUT existe en el sistema. Excepción 2: Las credenciales ingresadas son incorrectas. El sistema notifica "Credenciales inválidas" y solicita el reingreso de los datos. Excepción 3: El sistema no logra conectarse a la base de datos. El sistema informa "Error interno del servidor" y no permite el acceso. |
| Postcondiciones | El actor accede al sistema con su sesión iniciada y es redirigido al panel correspondiente a su nivel de acceso. |
| Dependencias | UR-F-01 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.2, se describe el Caso de Uso N°2: Gestionando niveles de acceso.

##### Tabla 4.1.2: "CU 2: Gestionando niveles de acceso".

| CU 2: Gestionando niveles de acceso |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total |
| Resumen | Proceso donde el administrador asigna o modifica el rol de "Administrador Total" o "Supervisor de Obra" a una cuenta de usuario dentro de la plataforma. |
| Frecuencia | Cuando se incorpora un nuevo colaborador o cambia su rol. |
| Precondiciones | El Administrador Total debe haber iniciado sesión con éxito y contar con privilegios de escritura en la base de datos de usuarios. |
| Descripción | 1. El actor accede al módulo "Usuarios del Sistema". 2. El sistema despliega el listado de usuarios con sus roles actuales. 3. El actor selecciona "Cambiar rol" en un usuario y elige el nuevo nivel de acceso. Si el usuario seleccionado no existe o fue eliminado [Excepción 1], el sistema lo informa. Si se detecta un error de concurrencia [Excepción 2], el sistema solicita recargar la página. Si el administrador intenta quitarse su propio permiso siendo el único administrador [Excepción 3], el sistema bloquea la acción. 4. El sistema valida el cambio, actualiza el rol del usuario, cierra las sesiones abiertas de ese usuario y confirma la operación mediante el mensaje "Nivel de acceso actualizado correctamente". |
| Excepciones | Excepción 1: Usuario inexistente o eliminado: El sistema informa que el registro ya no está disponible para edición. Excepción 2: Error de concurrencia: El sistema detecta que otro administrador realizó cambios simultáneos y solicita recargar la página. Excepción 3: Usuario único: El sistema bloquea la acción si el administrador intenta quitarse su propio rol de Administrador Total quedando el sistema sin administradores. |
| Postcondiciones | El perfil del usuario es actualizado y sus permisos de navegación se ajustan de inmediato según su nuevo rango: sus sesiones abiertas se cierran y, al volver a ingresar, el sistema le aplica el nuevo rol. |
| Dependencias | UR-F-01 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.3, se describe el Caso de Uso N°3: Registrando actividad en el log de auditoría.

##### Tabla 4.1.3: "CU 3: Registrando actividad en el log de auditoría".

| CU 3: Registrando actividad en el log de auditoría |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total, Supervisor de Obra |
| Resumen | Proceso automático donde el sistema captura los metadatos del usuario y los detalles de la transacción para almacenarlos en un historial protegido. |
| Frecuencia | Automático: cada vez que se ejecuta una acción de escritura en el sistema. |
| Precondiciones | El actor debe estar autenticado. Se debe ejecutar una acción de escritura en la base de datos. |
| Descripción | 1. El actor ejecuta una transacción en el sistema. 2. El sistema detecta el inicio de la operación y captura el Identificador de Usuario. 3. El actor confirma la operación. 4. El sistema captura automáticamente la Fecha, la Hora y el detalle de la acción realizada. 5. vincula el registro al RUT del usuario y al módulo de la acción, y lo encadena al registro anterior mediante un hash. Si el sistema no puede escribir en el historial [Excepción 1], la operación principal continúa igualmente. 6. El sistema almacena el registro en el log de auditoría y confirma el éxito de la operación al usuario. |
| Excepciones | Excepción 1: Fallo de escritura en el log: Si el sistema no puede escribir en el historial de auditoría por errores de servidor, la operación principal no se interrumpe: el cambio realizado por el actor se guarda igualmente, aunque esa acción no quede registrada en el historial. |
| Postcondiciones | El log de auditoría se actualiza de forma inalterable y la acción principal queda vinculada a un responsable. |
| Dependencias | UR-F-02 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.4, se describe el Caso de Uso N°4: Visualizando registros de auditoría.

##### Tabla 4.1.4: "CU 4: Visualizando registros de auditoría".

| CU 4: Visualizando registros de auditoría |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total |
| Resumen | El administrador accede al módulo central de seguridad para revisar el historial cronológico y detallado de las transacciones ejecutadas en el sistema. |
| Frecuencia | A demanda del administrador. |
| Precondiciones | El actor debe haber iniciado sesión con el rol de Administrador Total. |
| Descripción | 1. El actor selecciona la opción "Reporte de Auditoría" en el panel administrativo. 2. El sistema consulta la base de datos de logs y despliega una lista con las últimas transacciones registradas. 3. El actor selecciona un rango de fechas, un usuario o un tipo de acción para filtrar. Si no existen registros para los filtros seleccionados [Excepción 1], el sistema lo informa. 4. El actor selecciona una transacción específica para revisar su detalle. 5. El sistema abre una vista de detalle con la información completa e inalterable del log, verificando la cadena de hashes desde el primer registro. Si el sistema detecta que un log ha sido alterado externamente [Excepción 2], emite una alerta de seguridad crítica. |
| Excepciones | Excepción 1: Sin coincidencias: El sistema informa que no existen registros de actividad para los filtros seleccionados. Excepción 2: Error de integridad: Si el sistema detecta que un log ha sido alterado externamente, emite una alerta de seguridad crítica al administrador. |
| Postcondiciones | El sistema presenta la información de los logs en modo de solo lectura, garantizando que los datos no puedan ser editados ni eliminados a través del sistema, y que cualquier alteración hecha por fuera del sistema queda detectada mediante la cadena de hashes. |
| Dependencias | UR-F-02 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.5, se describe el Caso de Uso N°5: Finalizando sesión por inactividad .

##### Tabla 4.1.5: "CU 5: Finalizando sesión por inactividad".

| CU 5: Finalizando sesión por inactividad |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total, Supervisor de Obra |
| Resumen | El sistema monitorea la interacción del usuario y, tras un periodo de inactividad predefinido, invalida la sesión y redirige al inicio. |
| Frecuencia | Automático: cuando el usuario deja la sesión desatendida. |
| Precondiciones | El actor debe tener una sesión activa y un token de seguridad válido. |
| Descripción | 1. El actor deja de interactuar con la interfaz. 2. El sistema inicia un contador de tiempo desde la última actividad. Al cumplirse el tiempo límite, el sistema invalida el token de acceso en la base de datos de sesiones. Si hay error de conexión con el servidor al intentar avisarle [Excepción 1], el sistema limpia cookies y caché local igual para forzar el cierre. 3. El sistema redirige automáticamente la vista del navegador a la pantalla de login, sin esperar ninguna acción del usuario. 4. El sistema despliega el mensaje: "Su sesión ha expirado por inactividad. Por favor, ingrese sus credenciales nuevamente". Si el actor intenta retroceder en el navegador [Excepción 2], el sistema detecta el intento y redirige nuevamente al login. |
| Excepciones | Excepción 1: Error de conexión con el servidor: El sistema limpia las cookies y caché local para forzar el cierre de sesión en el cliente, aunque no haya podido avisarle al servidor. Excepción 2: Intento de retroceso en el navegador: El sistema detecta el intento de volver a la página anterior y redirige nuevamente al login al no encontrar una sesión válida. |
| Postcondiciones | El token de sesión es destruido en el servidor y el navegador queda bloqueado en la pantalla de login. |
| Dependencias | UR-F-03 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.6, se describe el Caso de Uso N°6: Solicitando recuperación de credenciales.

##### Tabla 4.1.6: "CU 6: Solicitando recuperación de credenciales".

| CU 6: Solicitando recuperación de credenciales |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total, Supervisor de Obra |
| Resumen | El actor solicita al sistema el envío de un token para poder volver a ingresar a la plataforma de ATI Termic. |
| Frecuencia | Cuando el usuario olvida su contraseña. |
| Precondiciones | El usuario debe tener una cuenta activa y un correo institucional configurado. |
| Descripción | 1. El actor selecciona la opción "¿Olvidó su contraseña?" en la pantalla de inicio. 2. El sistema despliega un campo para ingresar el Identificador de Usuario. 3. El actor ingresa sus datos y presiona "Enviar token". 4. El sistema valida que el usuario exista en la base de datos. Si el usuario no se encuentra registrado [Excepción 1], el sistema lo informa. 5. El sistema recupera la dirección de correo institucional ya registrada para ese usuario. 6. El sistema genera un token alfanumérico aleatorio de 8 caracteres, lo asocia al usuario con una marca de tiempo de expiración y lo envía por correo. |
| Excepciones | Excepción 1: Usuario no encontrado: El sistema informa que el identificador no está registrado en la plataforma. |
| Postcondiciones | La cuenta queda en estado de "recuperación" mientras exista un token sin usar y sin expirar asociado a ella, y se dispara el envío del correo con el token. |
| Dependencias | UR-F-04 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.7, se describe el Caso de Uso N°7: Restableciendo contraseña de acceso.

##### Tabla 4.1.7: "CU 7: Restableciendo contraseña de acceso".

| CU 7: Restableciendo contraseña de acceso |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total, Supervisor de Obra |
| Resumen | El usuario ingresa una nueva contraseña para recuperar el control de su cuenta en la plataforma. |
| Frecuencia | Cuando el usuario completa el proceso de recuperación. |
| Precondiciones | El actor debe haber llegado desde el link de recuperación enviado por correo, que trae el RUT y el token ya incluidos. |
| Descripción | 1. El actor ingresa la nueva contraseña y la confirma en un segundo campo. Si las contraseñas no coinciden [Excepción 1], el sistema solicita verificar los campos. 2. El actor presiona "Finalizar cambio". 3. El sistema valida el token recibido contra el que tiene guardado para ese usuario, verificando que no haya expirado. Si el token es invalido o está expirado, [Excepción 2] el sistema solicita uno nuevo. 4. El sistema encripta la nueva clave y actualiza la base de datos. Si la contraseña es Invalida [Excepción 3], el sistema indica los caracteres necesarios para su validación. 5. El sistema invalida el token utilizado para que no pueda usarse nuevamente. 6. El sistema redirige al login y confirma el éxito del proceso. |
| Excepciones | Excepción 1: Las contraseñas no coinciden: El sistema solicita al usuario verificar que ambos campos sean idénticos. Excepción 2: Token inválido o expirado: El token de recuperación no es válido o ha expirado. Solicita uno nuevo. Excepción 3: Contraseña inválida: debe tener mínimo 8 caracteres, una mayúscula y un carácter especial. |
| Postcondiciones | La contraseña antigua es sobrescrita y el usuario puede volver a loguearse con sus nuevas credenciales. El token usado queda eliminado. |
| Dependencias | UR-F-04, UR-F-05 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.8, se describe el Caso de Uso N°8: Creando proyecto de climatización HVAC.

##### Tabla 4.1.8: "CU 8: Creando proyecto de climatización HVAC".

| CU 8: Creando proyecto de climatización HVAC |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total |
| Resumen | El usuario ingresa los datos técnicos y comerciales de una nueva obra; el sistema procesa la información y le asigna una identidad única dentro de ATI Termic. |
| Frecuencia | Cuando se formaliza un nuevo contrato u obra. |
| Precondiciones | El actor debe estar autenticado con el rol de Administrador Total y tener acceso al módulo de "Proyectos". |
| Descripción | 1. El actor accede al módulo "Configuración" y selecciona la pestaña "Proyectos". 2. El sistema despliega el formulario "Nuevo Proyecto" con los campos Nombre de la Obra, Presupuesto, Correo de Contacto, Ubicación y Tipo de Sistema, más Fecha de Inicio y Fecha de Término de carácter opcional, e informa que el código correlativo y el estado inicial los asigna el sistema al guardar. 3. El actor completa los datos requeridos y presiona "Crear Proyecto". Si quedan campos obligatorios sin completar [Excepción 1], el sistema los resalta y no permite guardar. 4. El sistema valida el formato de los datos: el presupuesto debe ser un monto mayor que cero, el correo de contacto debe tener formato válido y, si se indica plazo, deben venir ambas fechas con el término posterior al inicio. Si algún dato no cumple [Excepción 2], el sistema lo informa y resalta el campo. 5. El sistema ejecuta el proceso interno de asignación de código correlativo único: recorre las obras del año en curso, toma el mayor número ya emitido y asigna el siguiente con el formato OBR-AAAA-NNN. Si dos altas simultáneas obtienen el mismo número [Excepción 3], el sistema recalcula el correlativo y reintenta. 6. El sistema guarda el proyecto con estado "Planificación" y 0% de avance, registra la acción en el log de auditoría y muestra el mensaje de confirmación con el código asignado. La obra aparece de inmediato en el listado de proyectos registrados. |
| Excepciones | Excepción 1: Datos incompletos: El sistema resalta los campos obligatorios faltantes y no permite guardar hasta que se completen. Excepción 2: Formato inválido: El sistema rechaza el guardado e indica el campo cuyo dato no cumple el formato esperado, sea un presupuesto menor o igual a cero, un correo mal formado o un plazo incoherente. Excepción 3: Colisión de correlativo: Si dos administradores crean una obra al mismo tiempo y obtienen el mismo número, la clave primaria rechaza el duplicado; el sistema recalcula el correlativo y reintenta hasta cinco veces antes de informar que la operación debe repetirse. |
| Postcondiciones | El proyecto queda guardado en la base de datos con su código correlativo único asignado, en estado "Planificación" y con 0% de avance, disponible para asociarlo a hitos técnicos, geolocalización, trabajadores y solicitudes de materiales. |
| Dependencias | UR-F-06 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.9, se describe el Caso de Uso N°9: Definiendo hitos técnicos del proyecto.

##### Tabla 4.1.9: "CU 9: Definiendo hitos técnicos del proyecto".

| CU 9: Definiendo hitos técnicos del proyecto |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total, Supervisor de Obra |
| Resumen | El usuario selecciona un proyecto y asigna los hitos técnicos obligatorios o personalizados necesarios para su ejecución. |
| Frecuencia | Al iniciar la planificación de cada proyecto. |
| Precondiciones | El proyecto debe estar previamente creado en el sistema y el actor debe haber iniciado sesión con el rol de Administrador Total o de Supervisor de Obra. |
| Descripción | 1. El actor ingresa al módulo "Planificación de Hitos" y selecciona un proyecto. 2. El sistema despliega la ficha del proyecto junto con el cronograma de hitos ya definidos, ordenado cronológicamente. 3. El actor define el hito indicando su nombre y sus fechas estimadas de inicio y de término, y opcionalmente un avance físico inicial. 4. El sistema informa después de qué hito quedará el nuevo y en qué fechas transcurre ese hito anterior. Si algún campo obligatorio queda vacío [Excepción 2], el sistema los resalta y no permite guardar. 4. El actor confirma la definición con "Agregar al Cronograma". 5. El sistema valida que las fechas sigan una secuencia lógica cronológica: la fecha de término no puede ser anterior a la de inicio, y el hito no puede empezar ni terminar antes que el último hito ya definido. Si las fechas son inconsistentes [Excepción 1], el sistema muestra el error indicando cuál es el hito en conflicto y resalta ambas fechas. Si el proyecto ya tiene un hito con ese nombre [Excepción 3], el sistema bloquea la creación. 6. El sistema guarda la configuración, vincula el hito al código del proyecto, registra la acción en el log de auditoría y lo incorpora al cronograma en su posición cronológica, confirmando con el mensaje del hito agregado. |
| Excepciones | Excepción 1: Fechas inconsistentes: el sistema muestra un error si un hito de "Entrega" se programa antes que el de "Montaje", o si la fecha de término del hito es anterior a su fecha de inicio. El mensaje indica el hito en conflicto y sus fechas, y el sistema resalta los campos de fecha. Excepción 2: Datos incompletos: el sistema resalta los campos obligatorios faltantes, que son el nombre, la fecha de inicio y la fecha de término, y no permite guardar hasta que se completen. Excepción 3: Hito duplicado: el sistema informa que el proyecto ya tiene un hito con ese nombre y detiene la creación. |
| Postcondiciones | El proyecto queda configurado con su cronograma de hitos técnicos en la base de datos, ordenado cronológicamente, y cada hito queda disponible para asociarlo a evidencias fotográficas de avance. |
| Dependencias | UR-F-07 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.10, se describe el Caso de Uso N°10: Registrando geolocalización de la obra.

##### Tabla 4.1.10: "CU 10: Registrando geolocalización de la obra".

| CU 10: Registrando geolocalización de la obra |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total, Supervisor de Obra |
| Resumen | El usuario busca una dirección o marca un punto en el mapa interactivo para establecer la posición exacta de la obra. |
| Frecuencia | Al crear o editar la ficha de un proyecto. |
| Precondiciones | El proyecto debe estar creado y el actor debe haber iniciado sesión. El sistema debe tener acceso a la API de mapas. |
| Descripción | 1. El actor ingresa al módulo "Ubicación de la Obra" y selecciona el proyecto. 2. El sistema despliega la ficha del proyecto con su estado y la ubicación registrada hasta ahora, o el aviso de que todavía no tiene. 3. El sistema carga el componente de mapa interactivo centrado en la región, o en la posición ya guardada de la obra si existe. 4. El actor escribe la dirección de la obra en el buscador, o desplaza el marcador y hace clic sobre el mapa para ajustar la posición. Si la dirección no se encuentra [Excepción 1], el sistema solicita marcar el punto manualmente. 5. El sistema convierte la dirección en coordenadas geográficas, centra la vista a nivel de calle y sitúa el marcador en el punto encontrado, mostrando la dirección normalizada. 6. El actor todavía puede corregir la posición arrastrando el marcador. 7. El actor confirma la ubicación presionando "Guardar posición". Si hay error de conexión con el servicio de mapas [Excepción 2], el sistema informa que el mapa no está disponible y permite el ingreso manual de la latitud y la longitud. 8. El actor ingresa manualmente las coordenadas. Si la latitud o longitud están fuera de rango o no son numéricas [Excepción 3], el sistema no permite guardar e indica los valores utilizables. 9. El sistema registra el punto geográfico junto al proyecto, deja constancia en el log de auditoría y muestra un mensaje de confirmación con las coordenadas guardadas. |
| Excepciones | Excepción 1: Dirección no encontrada: El sistema solicita al usuario marcar el punto manualmente en el mapa. Excepción 2: Error de conexión con el servicio de mapas: El sistema informa que el mapa no está disponible y permite el ingreso manual de coordenadas. Excepción 3: Coordenadas inválidas: Si la latitud o la longitud quedan fuera de rango, o no son numéricas, el sistema rechaza el guardado e indica los valores admitidos. |
| Postcondiciones | Las coordenadas de latitud y longitud quedan almacenadas y asociadas al proyecto, junto con la dirección usada para ubicarlo, y quedan disponibles para verificar la recepción de insumos en obra. |
| Dependencias | UR-F-09 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.11, se describe el Caso de Uso N°11: Actualizando estado del proyecto.

##### Tabla 4.1.11: "CU 11: Actualizando estado del proyecto".

| CU 11: Actualizando estado del proyecto |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total |
| Resumen | El actor selecciona un nuevo estado para el proyecto, permitiendo que el sistema active o desactive funcionalidades asociadas a dicha fase. El actor también puede archivar los proyectos finalizados para retirarlos de las pantallas de trabajo diario. |
| Frecuencia | Cuando hay un cambio en la fase administrativa o técnica del proyecto. |
| Precondiciones | El proyecto debe estar registrado y el usuario debe tener permisos de edición con el rol Administrador Total. |
| Descripción | 1. El actor accede al perfil del proyecto que desea modificar. 2. El sistema muestra el estado actual. 3. El actor despliega la lista de opciones y selecciona el nuevo estado. 4. El sistema valida si la transición es lógica y permitida. Si la transición no es válida [Excepción 1], el sistema impide el cambio. 5. El actor confirma. 6. El sistema actualiza el registro, refresca la interfaz y registra el cambio en el log de auditoría. Si el proyecto está en estado "Finalizado", el actor puede presionar "Archivar proyecto". Si el proyecto no está finalizado [Excepción 2], el sistema impide archivarlo. 7. El sistema marca el proyecto como archivado con la fecha del día, lo retira de las pantallas de trabajo diario, registra la acción en el log de auditoría y emite: "Proyecto archivado correctamente". 8. El actor. Desde el Portafolio, con el filtro "Ver archivados", puede consultar los proyectos archivados y presionar "Desarchivar" para devolverlos a las pantallas de trabajo diario |
| Excepciones | Excepción 1: Transición no válida: El sistema impide pasar a "Finalizado" sin haber pasado por "En Ejecución". Excepción 2: Proyecto no finalizado: El sistema informa que solo se pueden archivar proyectos en estado "Finalizado" e indica el estado actual del proyecto. |
| Postcondiciones | El estado del proyecto se actualiza en la base de datos y se registra el cambio en el log de auditoría. Si el proyecto se archiva, deja de ofrecerse en las pantallas de trabajo diario y queda consultable en el Portafolio y en los historiales. |
| Dependencias | UR-F-10, UR-F-54 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.12, se describe el Caso de Uso N°12: Registrando detención de proyecto.

##### Tabla 4.1.12: "CU 12: Registrando detención de proyecto".

| CU 12: Registrando detención de proyecto |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total, Supervisor de Obra |
| Resumen | Al cambiar el estado a "Detenido", el sistema obliga al usuario a ingresar una justificación técnica o administrativa para el cese temporal de actividades. |
| Frecuencia | Cuando una obra debe pausarse temporalmente. |
| Precondiciones | El proyecto debe estar en estado "En Ejecución". |
| Descripción | 1. El actor selecciona el estado "Detenido" para un proyecto activo. 2. El sistema habilita un cuadro de texto obligatorio titulado "Motivo de la Detención". 3. El actor ingresa la justificación. Si el campo está vacío [Excepción 1], el sistema no permite cambiar al estado "Detenido". 4. El sistema valida que el campo de texto contenga información suficiente. 5. El actor guarda la transacción. 6. El sistema actualiza el estado del proyecto a "Detenido", registra el motivo en el historial de detenciones junto con la fecha y el usuario responsable, y confirma con el mensaje "Proyecto detenido correctamente". |
| Excepciones | Excepción 1: Campo vacío: El sistema no permite cambiar al estado "Detenido" sin una justificación escrita. |
| Postcondiciones | El proyecto cambia a estado "Detenido" y se almacena el motivo de la detención en su historial, junto con la fecha y el usuario que la registró. |
| Dependencias | UR-F-10 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.13, se describe el Caso de Uso N°13: Gestionando Especificaciones Técnicas.

##### Tabla 4.1.13: "CU 13: Gestionando Especificaciones Técnicas".

| CU 13: Gestionando Especificaciones Técnicas |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total, Supervisor de Obra |
| Resumen | El usuario selecciona un proyecto y carga el archivo técnico, el cual queda asociado permanentemente al ID del proyecto. |
| Frecuencia | Cuando se incorpora documentación técnica a un proyecto. |
| Precondiciones | El proyecto debe estar creado y el actor debe haber iniciado sesión. El archivo debe estar en formato PDF. |
| Descripción | 1. El actor ingresa al módulo "Especificaciones Técnicas" y selecciona el proyecto correspondiente desde el listado. 2. El sistema despliega la ficha del proyecto y las especificaciones ya vinculadas, con su fecha de carga y su estado. 3. El sistema habilita el explorador de archivos local e informa que solo admite archivos PDF de hasta 15 MB. 4. El actor selecciona el archivo desde su dispositivo. Si el formato es incorrecto [Excepción 1], el sistema solicita cargar únicamente archivos PDF. Si el archivo excede el tamaño máximo [Excepción 2], el sistema informa el límite permitido. En ambos casos resalta el campo y bloquea el envío. 5. El sistema valida que el archivo sea formato PDF y no supere el límite de tamaño. 6. El actor confirma el envío con "Cargar Especificación". 7. El sistema repite ambas validaciones antes de aceptarlo. 8. El sistema almacena el archivo, lo vincula al código del proyecto, registra la acción en el log de auditoría y emite la confirmación: "Documento vinculado exitosamente". La especificación aparece de inmediato en el listado del proyecto, con un enlace para abrir el PDF. |
| Excepciones | Excepción 1: Formato incorrecto: El sistema solicita cargar únicamente archivos PDF. Excepción 2: Archivo excede el tamaño máximo: El sistema informa el límite permitido, de 15 MB. |
| Postcondiciones | El archivo PDF queda almacenado y vinculado al proyecto, en estado "Vigente", disponible para su visualización por los actores autorizados y localizable desde el buscador de documentos por obra. |
| Dependencias | UR-F-11 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.14, se describe el Caso de Uso N°14: Registrando bitácora técnica diaria.

##### Tabla 4.1.14: "CU 14: Registrando bitácora técnica diaria".

| CU 14: Registrando bitácora técnica diaria |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Supervisor de Obra |
| Resumen | El actor ingresa al proyecto correspondiente y redacta el informe del día, el cual queda guardado con fecha y hora automática. |
| Frecuencia | Diariamente por cada obra activa |
| Precondiciones | El Supervisor debe tener un proyecto asignado. La sesión debe estar activa. |
| Descripción | 1. El actor accede al módulo de “Bitácora Diaria”. 2. El sistema despliega el menú de operaciones de terreno. 3. El actor selecciona la opción "Nueva Bitácora Diaria". 4. El sistema habilita un formulario con la fecha actual precargada y un campo de texto. 5. El actor redacta el detalle de las actividades técnicas realizadas. 6. Si el texto es insuficiente [Excepción 1], el sistema solicita ingresar información antes de guardar. 7. El actor confirma el envío del registro. 8. Si hay error de red [Excepción 2], el sistema permite guardar un borrador local. 9. El sistema almacena la bitácora vinculada al ID del proyecto y emite: "Bitácora registrada exitosamente". |
| Excepciones | Excepción 1: Texto insuficiente: El sistema solicita al actor ingresar información antes de permitir el guardado. Excepción 2: Error de red: El sistema permite guardar un borrador local hasta recuperar la conexión. |
| Postcondiciones | La bitácora queda almacenada, vinculada al proyecto con fecha y hora automática. |
| Dependencias | UR-F-13 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.15, se describe el Caso de Uso N°15: Asociando subcontratista a proyecto.

##### Tabla 4.1.15: "CU 15: Asociando subcontratista a proyecto".

| CU 15: Asociando subcontratista a proyecto |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total |
| Resumen | El administrador selecciona un proyecto y le asigna uno o más subcontratistas, definiendo su rol en esa obra particular. |
| Frecuencia | Cuando se incorpora un subcontratista a una obra |
| Precondiciones | El proyecto debe estar activo. El subcontratista debe estar registrado previamente en la base de datos. |
| Descripción | 1. El actor accede al módulo de “Subcontratistas”. 2. El sistema muestra la lista de entidades asociadas actualmente. 3. El actor selecciona el proyecto y el sistema despliega el listado de subcontratistas registrados. 4. Si el subcontratista no existe [Excepción 1], el sistema sugiere crear el perfil en el módulo de proveedores. 5. El actor busca y selecciona la empresa subcontratista deseada. 6. Si ya existe una vinculación duplicada [Excepción 2], el sistema lo informa. 7. El actor presiona "Asociar Subcontratista". 8. El sistema registra la vinculación y emite: "Subcontratista asociado exitosamente". |
| Excepciones | Excepción 1: Subcontratista no existe: El sistema sugiere ir al módulo de proveedores para crear el perfil. Excepción 2: Vinculación duplicada: El sistema informa que la empresa ya forma parte del proyecto. |
| Postcondiciones | El subcontratista queda vinculado al ID del proyecto, permitiendo la asignación posterior de tareas o pagos. |
| Dependencias | UR-F-14 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.16, se describe el Caso de Uso N°16: Cargando evidencias fotográficas de avance.

##### Tabla 4.1.16: "CU 16: Cargando evidencias fotográficas de avance".

| CU 16: Cargando evidencias fotográficas de avance |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Supervisor de Obra |
| Resumen | El supervisor utiliza la cámara de la interfaz móvil para tomar fotos de la obra y subirlas instantáneamente vinculadas al avance del día. |
| Frecuencia | Durante las jornadas de trabajo en terreno |
| Precondiciones | El actor debe acceder desde un dispositivo móvil con cámara y con el GPS activo. El proyecto debe estar registrado, tener su ubicación registrada y tener al menos un hito técnico definido. |
| Descripción | 1. El actor accede al módulo de "Evidencias" y selecciona el proyecto y el hito. 2. El sistema solicita permisos para acceder a la cámara del dispositivo móvil. Si el permiso es denegado [Excepción 1], el sistema informa y sugiere habilitar los permisos. 3. El actor activa la cámara desde la interfaz y captura la fotografía. 4. El sistema muestra una vista previa de la imagen capturada. 5. El actor confirma y presiona "Subir Evidencia". 6. El sistema compara la posición del dispositivo con la ubicación de la obra. Si la obra no tiene su ubicación registrada o el dispositivo no entrega su posición [Excepción 3], el sistema bloquea la carga e indica qué falta. Si la foto se tomó a más de 5 km de la obra [Excepción 4], el sistema bloquea la carga e informa la distancia. 7. El sistema almacena la imagen y registra qué supervisor la subió. Si hay fallo de carga [Excepción 2], el sistema permite reintentar o guardar en cola. 8. El sistema asocia la foto a la geolocalización y fecha actual, emitiendo: "Evidencia cargada con éxito" |
| Excepciones | Excepción 1: Permiso denegado: El sistema informa que no puede acceder a la cámara y sugiere habilitar los permisos. Excepción 2: Fallo de carga: El sistema permite reintentar la subida o guardar la foto en cola. Excepción 3: Sin ubicación: El sistema informa que la obra no tiene su ubicación registrada, para que el administrador la registre en "Ubicación de la Obra", o que no se recibió la ubicación GPS del dispositivo, y no carga la foto. Excepción 4: Fuera del radio de la obra: El sistema informa a cuántos kilómetros de la obra se encuentra el actor y que las evidencias sólo se pueden cargar dentro de un radio de 5 km, y no carga la foto. |
| Postcondiciones | Las imágenes tomadas dentro del radio de la obra quedan almacenadas en la galería del proyecto, vinculadas al hito correspondiente y al supervisor que las subió, pendientes de revisión. |
| Dependencias | UR-F-15, UR-F-16 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.17, se describe el Caso de Uso N°17: Validando evidencias de avance.

##### Tabla 4.1.17: "CU 17: Validando evidencias de avance".

| CU 17: Validando evidencias de avance |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total |
| Resumen | El administrador revisa las fotos enviadas desde terreno y decide si el avance es aceptable o si debe ser rechazado. |
| Frecuencia | Durante las jornadas de trabajo en terreno |
| Precondiciones | Deben existir fotografías cargadas por el Supervisor de Obra pendientes de revisión. |
| Descripción | 1. El actor accede al módulo de "Revisiones Pendientes". 2. El sistema despliega la lista de fotos enviadas sin validación. 3. El actor selecciona una fotografía para visualizarla en tamaño completo. 4. El sistema muestra la imagen junto con datos de fecha, hora y proyecto. 5. El actor presiona el botón "Aprobar" tras verificar que el trabajo cumple los estándares. Si el actor rechaza [Excepción 1], ingresa un comentario y el sistema notifica al Supervisor. Si la foto es ilegible [Excepción 2], el sistema permite solicitar una "Re-captura". 6. El sistema actualiza el registro y actualiza el estado según la decisión del actor. 7. El sistema emite: "Evidencia aprobada", "Evidencia rechazada" o "Evidencia marcada para re-captura" según la decisión del actor. |
| Excepciones | Excepción 1: Rechazo de evidencia: El actor presiona "Rechazar" e ingresa un comentario. El sistema notifica al Supervisor. Excepción 2: Foto ilegible: El sistema permite solicitar una "Re-captura" sin cerrar el hito. |
| Postcondiciones | El estado de la evidencia cambia a Aprobado, Rechazado o Re-captura; si se rechaza, el sistema notifica al supervisor que la subió en su pantalla de Inicio. |
| Dependencias | UR-F-18 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.18, se describe el Caso de Uso N°18: Gestionando expedientes digitales de trabajadores.

##### Tabla 4.1.18: "CU 18: Gestionando expedientes digitales de trabajadores".

| CU 18: Gestionando expedientes digitales de trabajadores |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total |
| Resumen | El administrador crea o desactiva la ficha digital de un trabajador, registrando su Rol Único Tributario, especialidad técnica y datos de contacto para su posterior vinculación a proyectos y documentación laboral. Además, el sistema le alerta los contratos laborales que vencen dentro de los próximos 30 días. |
| Frecuencia | Al incorporar un nuevo trabajador a la empresa o al dar de baja a personal existente. |
| Precondiciones | El actor debe haber iniciado sesión con el rol Administrador total. Deben existir especialidades técnicas registradas en el sistema. |
| Descripción | 1. El actor accede al módulo de "Trabajadores". 2. El sistema despliega el listado de trabajadores activos junto a la opción "Nuevo Expediente". 3. El actor ingresa el RUT, nombres, apellidos y especialidad técnica como datos obligatorios, y opcionalmente el correo y el teléfono de contacto. 4. El sistema valida el RUT verificando su formato y su dígito verificador mediante el algoritmo módulo 11. Si el RUT no es válido [Excepción 1], el sistema impide el guardado. Si el RUT ya pertenece a otro trabajador registrado [Excepción 2], el sistema rechaza el registro. Si faltan datos obligatorios [Excepción 3], el sistema resalta los campos incompletos y no permite continuar. 5. El sistema normaliza el RUT a un formato único y almacena el expediente utilizándolo como identificador. 6. El sistema confirma la operación mediante el mensaje: "Expediente creado exitosamente". 7. El actor puede desactivar un expediente existente, con lo cual este deja de mostrarse en el listado. 8. El sistema, al iniciar sesión, muestra al actor en la pantalla de Inicio la sección "Contratos por vencer", con cada trabajador cuyo contrato vence dentro de los próximos 30 días, su obra, la fecha de término y los días que faltan; si el trabajador ya tiene un contrato renovado, no se alerta. 9. El sistema, en Configuración, pestaña "Contratos", cada contrato próximo a vencer se marca con los días que faltan para su término y los vencidos con la etiqueta "Vencido". . |
| Excepciones | Excepción 1: RUT inválido: El sistema rechaza el RUT cuyo formato o dígito verificador no sea correcto e informa que el formato es inválido, sin revelar el valor esperado. Excepción 2: RUT duplicado: El sistema informa que el RUT ya pertenece a otro trabajador y no permite crear un segundo expediente. Excepción 3: Datos incompletos: El sistema resalta los campos obligatorios faltantes e impide el guardado. |
| Postcondiciones | El Expediente queda almacenado en la base de datos y disponible para ser consultado o vinculado a obras. El administrador queda alertado de los contratos laborales que vencen dentro de los próximos 30 días. |
| Dependencias | UR-F-19, UR-F-20 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.19, se describe el Caso de Uso N°19: Emitiendo certificados de cumplimiento laboral.

##### Tabla 4.1.19: "CU 19: Emitiendo certificados de cumplimiento laboral".

| CU 19: Emitiendo certificados de cumplimiento laboral |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total, Supervisor de Obra |
| Resumen | El actor selecciona un proyecto y un periodo mensual para almacenar los certificados de cumplimiento laboral F30 y F30-1 exigidos por la legislación vigente, manteniéndolos disponibles para auditorías. |
| Frecuencia | Mensualmente por cada proyecto activo. |
| Precondiciones | El actor debe haber iniciado sesión. El proyecto debe existir en el sistema. Los certificados deben estar en formato PDF y no superar los 15 MB. |
| Descripción | 1. El actor accede al módulo de "Documentación Laboral". 2. El sistema despliega el listado de proyectos registrados. 3. El actor selecciona el proyecto y el período mensual correspondiente. Si no selecciona un proyecto [Excepción 1], el sistema impide el guardado. 4. El sistema consulta los certificados ya cargados e indica si el periodo cuenta con documentación. 5. El sistema habilita las opciones de carga para los formularios F30 y F30-1. 6. El actor adjunta uno o ambos archivos desde su dispositivo. Si no adjunta ningún archivo [Excepción 2], el sistema impide el guardado. Si el archivo no es PDF o supera los 15 MB [Excepción 3], el sistema rechaza la carga. 7. El actor confirma la operación de guardado. Si el periodo ya cuenta con certificados cargados [Excepción 4], el sistema solicita confirmación para reemplazarlos. 8. El sistema almacena los archivos vinculados al proyecto y al periodo, registra la fecha de carga y emite: "Certificados almacenados correctamente". |
| Excepciones | Excepción 1: Proyecto no seleccionado: el sistema informa que debe seleccionarse un proyecto e impide el guardado. Excepción 2: Sin archivos adjuntos: el sistema informa que debe adjuntarse al menos un certificado F30 o F30-1 e impide el guardado. Excepción 3: Formato o tamaño no válido: el sistema rechaza los archivos que no sean PDF o que superen los 15 MB, y la carga no se realiza. Excepción 4: Periodo ya cargado: el sistema advierte que ya existen certificados para este mes y solicita confirmación explícita del actor antes de reemplazarlos. |
| Postcondiciones | Los certificados quedan vinculados al periodo mensual del proyecto y disponibles para auditorías. |
| Dependencias | UR-F-21 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.20, se describe el Caso de Uso N°20: Cargando liquidaciones de sueldo.

##### Tabla 4.1.20: "CU 20: Cargando liquidaciones de sueldo".

| CU 20: Cargando liquidaciones de sueldo |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total |
| Resumen | Proceso mediante el cual el administrador selecciona a un trabajador y un periodo mensual para almacenar el archivo PDF de su liquidación de sueldo, quedando vinculada de forma única a su expediente y disponible para consulta y descarga. |
| Frecuencia | Mensualmente por cada trabajador. |
| Precondiciones | El actor debe haber iniciado sesión con el rol Administrador Total. El trabajador debe estar registrado en el sistema. El archivo debe estar en formato PDF y no superar los 15 MB. |
| Descripción | 1. El actor accede al módulo de "Liquidaciones de Sueldo". 2. El sistema despliega el listado de trabajadores activos. 3. El actor selecciona al trabajador y el período mensual correspondiente. 4. El sistema consulta y muestra las liquidaciones ya cargadas para ese trabajador. 5. El actor adjunta el archivo PDF de la liquidación desde su dispositivo. Si no adjunta ningún archivo [Excepción 1], el sistema impide el guardado. Si el archivo no es PDF o supera el tamaño permitido [Excepción 2], el sistema detiene la carga y solicita el formato adecuado. 6. El actor confirma la subida del documento. Si ya existe una liquidación para ese trabajador y periodo [Excepción 3], el sistema solicita confirmación para reemplazarla. 7. El sistema almacena el archivo vinculado al RUT del trabajador y al periodo, registra la fecha y emite: "Liquidación cargada con éxito". |
| Excepciones | Excepción 1: Sin archivo adjunto: El sistema informa que se requiere el archivo PDF e impide el guardado. Excepción 2: Formato o tamaño no válido: El sistema detecta que el archivo no es un PDF o que supera los 15 MB, detiene la carga y solicita el formato adecuado. Excepción 3: Registro duplicado: El sistema advierte que ya existe una liquidación para ese periodo y solicita confirmación explícita del actor antes de reemplazarla. |
| Postcondiciones | La liquidación queda almacenada y vinculada de forma única al RUT del trabajador y al periodo mensual, con su fecha de carga registrada, disponible para consulta y descarga desde su expediente. |
| Dependencias | UR-F-22 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.21, se describe el Caso de Uso N°21: Generando anexo de contrato por traslado.

##### Tabla 4.1.21: "CU 21: Generando anexo de contrato por traslado".

| CU 21: Generando anexo de contrato por traslado |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total |
| Resumen | Proceso mediante el cual el administrador selecciona a un trabajador y una obra de destino, y el sistema genera automáticamente el documento PDF del anexo de contrato con las condiciones del traslado, actualizando la asignación del trabajador a la nueva obra. |
| Frecuencia | Cuando un trabajador es trasladado a otra obra. |
| Precondiciones | El actor debe haber iniciado sesión con el rol Administrador Total. El trabajador debe estar registrado y contar con un contrato laboral vigente. El proyecto debe existir, encontrarse en estado "En ejecución" y tener su dirección registrada. |
| Descripción | 1. El actor accede al módulo "Anexo de Contrato". 2. El sistema despliega el listado de los trabajadores activos. 3. El actor selecciona al trabajador que será trasladado. El sistema consulta y muestra su información contractual vigente y su obra actual. Si el trabajador no registra un contrato vigente [Excepción 1], el sistema impide continuar. 4. El actor selecciona la opción "Generar Anexo por Traslado". 5. El sistema despliega el listado de proyectos en estado "En Ejecución" disponibles como destino. 6. El actor elige la obra de destino y confirma la fecha de inicio en ella. . Si falta algún dato obligatorio [Excepción 2], el sistema solicita completarlo. Si la obra de destino no tiene dirección registrada [Excepción 3], el sistema solicita completar los datos del proyecto antes de generar el anexo. Si el trabajador o la obra de destino no son encontrados [Excepción 4], el sistema informa del problema y cancela la generación. 7. El sistema cruza los datos del trabajador, su contrato y la obra de destino, y genera el documento PDF con los datos de traslado, las condiciones contractuales y el espacio de firma. 8. El sistema registra el documento como "Pendiente de Firma", actualiza la asignación del trabajador y de su contrato a la nueva obra, y emite: "Anexo de contrato generado exitosamente". 9. El actor descarga el documento generado. |
| Excepciones | Excepción 1: Sin contrato vigente: El sistema informa que el trabajador no tiene un contrato laboral registrado e impide generar el anexo. Excepción 2: Datos obligatorios incompletos: El sistema informa que el trabajador, la obra de destino y la fecha de inicio son obligatorios, y no permite continuar. Excepción 3: Obra de destino sin dirección: El sistema detecta que el proyecto de destino no tiene dirección registrada y solicita completar los datos del proyecto antes de generar el anexo. Excepción 4: Registro inexistente: el sistema informa que el trabajador o la obra de destino no fueron encontrados y cancela la generación. |
| Postcondiciones | Se genera un archivo PDF con los datos del trabajador, la obra de origen y destino, la dirección de destino, la fecha de inicio y las condiciones contractuales, quedando registrado como documento legal de tipo "Anexo de Traslado" en estado "Pendiente de firma" y disponible para su descarga. La asignación de obra del trabajador y de su contrato queda actualizada a la obra de destino. |
| Dependencias | UR-F-23 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.22, se describe el Caso de Uso N°22: Registrando entrega de EPP.

##### Tabla 4.1.22: "CU 22: Registrando entrega de EPP".

| CU 22: Registrando entrega de EPP |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total, Supervisor de Obra |
| Resumen | El actor selecciona al trabajador receptor y los artículos de EPP que se le entregan, indicando la cantidad de cada uno. El sistema descuenta el stock y deja la entrega pendiente de validación por firma. |
| Frecuencia | Cuando se entregan Elementos de Protección Personal a un trabajador. |
| Precondiciones | El actor debe haber iniciado sesión. El trabajador receptor debe estar registrado y activo. Los artículos deben existir en el catálogo de materiales con categoría EPP y tener stock disponible. |
| Descripción | 1. El actor accede al módulo "Entrega de EPP". 2. El sistema despliega el listado de trabajadores activos y el catálogo de artículos EPP con su stock disponible. 3. El actor selecciona al trabajador receptor. 4. El actor indica la cantidad de cada artículo que se entregará. Si no selecciona receptor o no indica ningún artículo con cantidad [Excepción 1], el sistema impide el registro. 5. El actor presiona "Registrar Entrega". Si el receptor no está registrado o está inactivo [Excepción 2], el sistema cancela la operación. Si alguno de los artículos ya no existe en el catálogo [Excepción 3], el sistema cancela la operación. 6. El sistema verifica que haya stock suficiente de cada artículo. Si el stock es insuficiente [Excepción 4], el sistema advierte y no registra ninguna entrega. 7. El sistema registra una entrega por artículo, agrupadas bajo un mismo número de lote, con la fecha actual y en estado "Pendiente", y descuentan las cantidades del stock. 8. El sistema emite: "Asignación registrada exitosamente". |
| Excepciones | Excepción 1: Datos incompletos: el sistema solicita seleccionar un receptor y marcar al menos un artículo con su cantidad, e impide el registro. Excepción 2: Receptor no válido: el sistema informa que el trabajador no fue encontrado, porque no existe o está desactivado, y cancela la operación. Excepción 3: Artículo fuera del catálogo: el sistema informa que uno de los artículos seleccionados ya no existe en el catálogo y cancela la operación. Excepción 4: Stock insuficiente: el sistema advierte que no hay unidades suficientes del artículo e indica cuántas quedan disponibles, sin registrar ninguna entrega del lote. |
| Postcondiciones | Las entregas del lote quedan registradas en estado "Pendiente", asociadas al trabajador receptor y al usuario que las registró, con el stock de cada artículo ya descontado. El lote queda disponible para su validación por firma y para la generación del comprobante. |
| Dependencias | UR-F-24, UR-F-29 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.23, se describe el Caso de Uso N°23: Generando comprobante de entrega firmado.

##### Tabla 4.1.23: "CU 23: Generando comprobante de entrega firmado".

| CU 23: Generando comprobante de entrega firmado |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total, Supervisor de Obra |
| Resumen | El sistema compila los datos del trabajador, los artículos entregados y la firma del receptor en un documento PDF estandarizado, que queda almacenado y disponible para su visualización y descarga. |
| Frecuencia | Después de cada entrega de EPP validada por el receptor. |
| Precondiciones | El actor debe haber iniciado sesión. El lote de entrega de EPP debe estar validado con la firma del receptor. |
| Descripción | 1. El actor accede al módulo "Historial de Entregas de EPP". 2. El sistema despliega los lotes de entrega con el trabajador receptor, sus artículos y su estado de validación. 3. El actor puede filtrar el historial por trabajador o por obra. 4. El actor selecciona un lote validado y presiona "Generar Comprobante". Si el lote aún no ha sido validado por el receptor [Excepción 1], el sistema bloquea la generación. 5. El sistema recupera los datos del trabajador, los artículos entregados, la fecha y hora de validación y la imagen de la firma registrada en la entrega. 6. El sistema ensambla un documento PDF con el encabezado de ATI Termic SpA, el detalle de los artículos y la firma del receptor. Si falla el motor de generación de PDF [Excepción 2], el sistema notifica el fallo y permite reintentar la operación. 7. El sistema almacena el archivo, lo registra como documento legal de tipo "ComprobanteEPP" en estado "Emitido" y lo vincula al lote de entrega. 8. El sistema emite "Comprobante generado correctamente" y habilita la opción "Ver / Descargar PDF". |
| Excepciones | Excepción 1: Registro sin firma: el sistema bloquea la generación del comprobante e informa que la entrega aún no ha sido validada por el receptor. Excepción 2: Error de generación: el sistema informa que falló el motor de generación de PDF y solicita intentarlo nuevamente. |
| Postcondiciones | El comprobante queda almacenado como documento legal de tipo "ComprobanteEPP" en estado "Emitido", vinculado al trabajador y a su obra, y disponible para visualizarlo o descargarlo desde el historial de entregas y desde el buscador de documentos. |
| Dependencias | UR-F-24 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.24, se describe el Caso de Uso N°24: Firmando digitalmente documentos.

##### Tabla 4.1.24: "CU 24: Firmando digitalmente documentos".

| CU 24: Firmando digitalmente documentos |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total, Supervisor de Obra |
| Resumen | El receptor estampa su firma en el panel táctil del dispositivo del actor, y el sistema la vincula al lote de entrega de EPP junto con la fecha y hora de la validación. |
| Frecuencia | Cada vez que se entregan Elementos de Protección Personal a un trabajador. |
| Precondiciones | El actor debe haber iniciado sesión. Debe existir un lote de entrega de EPP en estado "Pendiente". El dispositivo debe permitir trazar en pantalla, sea táctil o con mouse. |
| Descripción | 1. El actor accede al módulo "Historial de Entregas de EPP" y ubica el lote pendiente. 2. El actor presiona "Finalizar y Validar". 3. El sistema despliega el panel de firma con el nombre del receptor y el detalle de los artículos del lote. 4. El receptor realiza su firma sobre el panel y el sistema captura el trazo en tiempo real. 5. El actor puede presionar "Limpiar" para borrar el trazo y repetirlo. 6. El actor confirma la validación. Si el panel de firma está vacío [Excepción 1], el sistema no permite validar. Si el lote ya fue validado [Excepción 2], el sistema lo informa y no modifica el registro. 7. El sistema guarda la imagen de la firma en cada registro del lote, cambia su estado a "Validado" y le asigna la fecha y hora de la validación. 8. El sistema deja constancia en el log de auditoría y emite: "Entrega Registrada con Éxito". |
| Excepciones | Excepción 1: Firma vacía: el sistema detecta que no hay trazos en el panel e informa que debe registrarse la firma antes de validar. Excepción 2: Entrega ya validada: el sistema informa que la entrega ya fue validada por el receptor y no permite reemplazar la firma. |
| Postcondiciones | Todos los registros del lote quedan en estado "Validado", con la imagen de la firma y el sello de fecha y hora de validación. El lote queda habilitado para generar su comprobante. |
| Dependencias | UR-F-24 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.25, se describe el Caso de Uso N°25: Registrando certificados de exámenes médicos.

##### Tabla 4.1.25: "CU 25: Registrando certificados de exámenes médicos".

| CU 25: Registrando certificados de exámenes médicos |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total |
| Resumen | El administrador abre la ficha de salud de un trabajador, selecciona el tipo de examen de altura sea física o geográfica, adjunta el certificado y registra su vigencia. El sistema lo almacena y lo marca como vigente o vencido. |
| Frecuencia | Cuando se incorpora o actualiza la documentación médica de un trabajador. |
| Precondiciones | El actor debe haber iniciado sesión con el rol Administrador Total. El trabajador debe estar registrado y activo. El archivo debe estar en formato PDF o imagen en formato JPG o PNG y no superar los 15 MB. |
| Descripción | 1. El actor accede al módulo "Trabajadores" y presiona el botón "Salud" del trabajador. 2. El sistema despliega los documentos de salud ya cargados, con su tipo, fechas y estado de vigencia. 3. El actor elige el tipo de examen, adjunta el archivo y registra la fecha de vencimiento, y opcionalmente la fecha de emisión. Si falta el tipo, la fecha de vencimiento o el archivo [Excepción 1], el sistema impide la carga. 4. El actor presiona "Cargar Documento de Salud". Si el archivo no es PDF ni imagen, o supera los 15 MB [Excepción 2], el sistema rechaza la carga. 5. El sistema almacena el certificado vinculado al expediente del trabajador y lo marca como "Vigente" o "Vencido" según su fecha de vencimiento. Si el certificado ya está vencido [Excepción 3], el sistema lo almacena igualmente y advierte al actor. 6. El sistema emite: "Certificado médico cargado exitosamente" y actualiza el listado de documentos de salud. |
| Excepciones | Excepción 1: Datos incompletos: el sistema solicita elegir el tipo de examen, indicar la fecha de vencimiento y adjuntar el archivo, e impide la carga. Excepción 2: Formato no permitido: el sistema rechaza los archivos que no sean PDF, imagen y que superen los 15 MB. Excepción 3: Certificado vencido: el sistema almacena el certificado con estado "Vencido" y advierte al actor que la fecha de vencimiento ya pasó. |
| Postcondiciones | El certificado queda vinculado al expediente del trabajador, con su tipo, fechas y estado de vigencia, y disponible para auditorías y para la asignación de tareas en altura. |
| Dependencias | UR-F-26 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.26, se describe el Caso de Uso N°26: Gestionando catálogo maestro de materiales.

##### Tabla 4.1.26: "CU 26: Gestionando catálogo maestro de materiales".

| CU 26: Gestionando catálogo maestro de materiales |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total |
| Resumen | El administrador registra nuevos materiales en el catálogo maestro, asignando su código SKU, nombre, unidad de medida, categoría, stock y proveedor, o desactiva los que quedan fuera de uso. El sistema valoriza el inventario de bodega por el método FIFO, primero en entrar, primero en salir. |
| Frecuencia | Al incorporar materiales al catálogo o al dar de baja los que ya no se utilizan. |
| Precondiciones | El actor debe haber iniciado sesión con el rol Administrador Total. Para asignar un proveedor, este debe estar registrado previamente. |
| Descripción | 1. El actor ingresa al módulo "Catálogo Maestro". 2. El sistema despliega el listado de materiales activos con su SKU, categoría, unidad de medida, stock, valor FIFO, proveedor y estado, junto al valor total del inventario de bodega. 3. El actor presiona "Nuevo Material". 4. El actor ingresa el código SKU, el nombre y la unidad de medida como datos obligatorios, y opcionalmente la descripción técnica, la categoría, el stock y el proveedor. El stock con que se crea el material queda registrado como un lote de inventario "Stock inicial" con costo 0. Si falta algún dato obligatorio [Excepción 1], el sistema resalta los campos vacíos y detiene el guardado. 5. El actor presiona "Guardar".. Si el código SKU ya pertenece a otro material [Excepción 2], el sistema bloquea la creación. 6. El sistema almacena el material en el catálogo y emite: "Registro creado exitosamente". 7. El actor puede desactivar un material existente, con lo cual deja de aparecer en el catálogo y en las pantallas que lo utilizan. 8. El actor puede presionar "Lotes" en un material para ver sus lotes de inventario, del más antiguo al más reciente, con su fecha de ingreso, origen, cantidad inicial, cantidad disponible y costo unitario. |
| Excepciones | Excepción 1: Información incompleta: el sistema resalta los campos obligatorios vacíos, que son el SKU, el nombre y la unidad de medida, y detiene el guardado. Excepción 2: SKU duplicado: el sistema informa que el código ya pertenece a otro material y bloquea la creación. |
| Postcondiciones | El material queda habilitado en el catálogo para usarse en solicitudes de materiales, órdenes de compra, guías de despacho, entregas de EPP y reingresos de obra. Su stock queda respaldado por lotes de inventario, y el valor de la bodega se calcula sumando lo disponible en cada lote por su costo unitario. |
| Dependencias | UR-F-28, UR-F-29 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.27, se describe el Caso de Uso N°27: Generando solicitud de materiales.

##### Tabla 4.1.27: "CU 27: Generando solicitud de materiales".

| CU 27: Generando solicitud de materiales |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total, Supervisor de Obra |
| Resumen | El actor selecciona un proyecto en ejecución y el material del catálogo que necesita, indica la cantidad y envía la solicitud para la validación de la administración. |
| Frecuencia | Cuando se requieren insumos para la continuidad de las faenas. |
| Precondiciones | El actor debe haber iniciado sesión. Debe existir al menos un proyecto en estado "En Ejecución". El material debe existir en el catálogo maestro, salvo que se registre una Solicitud Especial. |
| Descripción | 1. El actor accede al módulo "Nueva Solicitud de Materiales". 2. El sistema despliega el formulario y el listado de proyectos en estado "En Ejecución", junto con el historial de solicitudes del actor. 3. El actor selecciona el proyecto y busca el material por nombre o por código SKU. 4. El sistema muestra los materiales coincidentes con su SKU, nombre y unidad de medida. 5. Si el material no figura en el catálogo [Excepción 1], el actor registra una "Solicitud Especial" describiendo el insumo con texto libre. 6. El actor ingresa la cantidad requerida y, si lo necesita, observaciones. Si falta el proyecto, el material o la cantidad [Excepción 2], el sistema impide el envío. 7. El actor presiona "Enviar para Validación". Si la cantidad no es un número entero mayor a cero [Excepción 3], el sistema rechaza la solicitud y no la registra. 8. El sistema registra la solicitud en estado "Pendiente", con la fecha actual, el proyecto y el usuario solicitante, y emite: "Solicitud enviada para validación". 9. La solicitud queda disponible para la administración en el módulo de Aprobaciones Pendientes. |
| Excepciones | Excepción 1: Material no encontrado: el sistema permite registrar una "Solicitud Especial" con la descripción del insumo en texto libre, sin material del catálogo asociado. Excepción 2: Datos incompletos: el sistema informa que el proyecto, el material o la descripción y la cantidad son obligatorios, e impide el envío. Excepción 3: Cantidad no válida: el sistema informa que la cantidad debe ser un número entero mayor a cero y no registra la solicitud. |
| Postcondiciones | La solicitud queda registrada en estado "Pendiente", vinculada al proyecto y al usuario solicitante, y aparece en el historial del actor y en la lista de solicitudes por validar de la administración. |
| Dependencias | UR-F-30 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.28, se describe el Caso de Uso N°28: Validando solicitud de materiales.

##### Tabla 4.1.28: "CU 28: Validando solicitud de materiales".

| CU 28: Validando solicitud de materiales |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total |
| Resumen | El administrador revisa las solicitudes pendientes, ajusta la cantidad si corresponde, ingresa el costo estimado de la compra y aprueba o rechaza la solicitud. Al aprobar, el sistema genera automáticamente la orden de compra. |
| Frecuencia | Cuando existe una solicitud de materiales pendiente de revisión. |
| Precondiciones | El actor debe haber iniciado sesión con el rol Administrador Total. Debe existir al menos una solicitud de materiales en estado "Pendiente". |
| Descripción | 1. El actor ingresa al panel de "Aprobaciones Pendientes". 2. El sistema lista las solicitudes pendientes con su proyecto, solicitante, fecha, descripción y cantidad. 3. El actor selecciona una solicitud para ver su detalle. 4. El actor puede ajustar la cantidad e ingresar el costo estimado de la compra. Si el costo estimado supera el presupuesto asignado del proyecto [Excepción 1], el sistema muestra una alerta, sin impedir la aprobación. 6. El actor presiona "Aprobar" o "Rechazar". Si el costo estimado está vacío, es cero o negativo, o la cantidad no es un entero mayor a cero [Excepción 2], el sistema no valida la solicitud. Si el actor rechaza y no ingresa el motivo [Excepción 3], el sistema no permite continuar. Si la solicitud ya fue validada por otro usuario [Excepción 4], el sistema informa y no la modifica. 7. El sistema actualiza el estado de la solicitud a "Aprobada" o "Rechazada", y genera un número de comprobante de la validación. 8. El sistema, al aprobar, genera automáticamente la orden de compra con el costo estimado e informa su folio; si no puede generarla, indica el motivo y la solicitud queda aprobada igualmente. |
| Excepciones | Excepción 1: Presupuesto excedido: el sistema advierte que el costo estimado supera el presupuesto asignado del proyecto y deja constancia en el registro de auditoría, pero permite aprobar la solicitud. Excepción 2: Costo o cantidad no válidos: el sistema informa que el costo estimado es obligatorio y debe ser mayor a cero, y que la cantidad debe ser un número entero mayor a cero, sin validar la solicitud. Excepción 3: Rechazo sin motivo: el sistema informa que el comentario de rechazo es obligatorio y no permite continuar. Excepción 4: Solicitud ya validada: el sistema informa que la solicitud ya fue aprobada o rechazada previamente. |
| Postcondiciones | La solicitud queda en estado "Aprobada" o "Rechazada", con su número de comprobante y el registro en el log de auditoría del usuario que la validó. Si fue aprobada y el material tiene proveedor asignado, queda además creada su orden de compra en estado "Emitida". |
| Dependencias | UR-F-30, UR-F-31 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.29, se describe el Caso de Uso N°29: Asignando y trazando herramientas.

##### Tabla 4.1.29: "CU 29: Asignando y trazando herramientas".

| CU 29: Asignando y trazando herramientas |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total, Supervisor de Obra |
| Resumen | El actor asigna una herramienta disponible a un técnico, registrando su estado al momento de la entrega, y luego registra su devolución con el estado en que vuelve. El sistema mantiene el historial de trazabilidad de cada herramienta. |
| Frecuencia | Cuando se entrega o se devuelve una herramienta. |
| Precondiciones | El actor debe haber iniciado sesión. La herramienta debe estar dada de alta en el catálogo y en estado "Disponible". El técnico debe tener un expediente activo y un contrato laboral vigente. |
| Descripción | 1. El actor ingresa al módulo "Herramientas". 2. El sistema despliega el inventario con el estado de cada herramienta y su técnico responsable, junto al formulario de asignación. 3. El actor selecciona la herramienta entre las disponibles, el técnico y registra el estado en que se entrega el equipo. Si falta algún dato [Excepción 1], el sistema impide la asignación. 4. El actor confirma la asignación. Si la herramienta ya no está disponible [Excepción 2], el sistema bloquea la operación. Si el RUT no corresponde a un trabajador activo [Excepción 3], el sistema bloquea la asignación. Si el técnico no tiene contrato registrado o su contrato está vencido [Excepción 4], el sistema bloquea la asignación. 5. El sistema vincula la herramienta al RUT del técnico, la marca como "Asignada", registra la fecha de entrega y emite: "Asignación registrada exitosamente". 6. El actor registra el estado de devolución. Si la herramienta no está asignada [Excepción 5], el sistema no permite registrar la devolución. 7. El sistema cierra la asignación con su fecha de devolución, deja la herramienta "Disponible" y emite: "Devolución registrada". 8. El actor puede consultar el historial de trazabilidad de cada herramienta. |
| Excepciones | Excepción 1: Datos incompletos: el sistema solicita seleccionar la herramienta, el técnico y registrar el estado del equipo. Excepción 2: Herramienta no disponible: el sistema informa que el equipo ya está asignado a otro técnico o se encuentra en mantenimiento, y bloquea la asignación. Excepción 3: Técnico no válido: el sistema informa que el RUT no corresponde a un trabajador activo y bloquea la asignación. Excepción 4: Técnico sin contrato vigente: el sistema informa que el técnico no tiene contrato laboral registrado, o indica la fecha en que venció, y bloquea la asignación. Excepción 5: Herramienta no asignada: el sistema informa que la herramienta no está asignada y no permite registrar la devolución. |
| Postcondiciones | La herramienta queda marcada como "Asignada" y vinculada al RUT del técnico responsable, con un registro en su historial de trazabilidad que guarda la fecha y el estado de entrega y, al devolverse, la fecha y el estado de devolución. |
| Dependencias | UR-F-33 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.30, se describe el Caso de Uso N°30: Registrando ingreso por guía de despacho.

##### Tabla 4.1.30: "CU 30: Registrando ingreso por guía de despacho".

| CU 30: Registrando ingreso por guía de despacho |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total, Supervisor de Obra |
| Resumen | El actor registra la guía de despacho del proveedor indicando el número, la orden de compra, el material y la cantidad despachada. La guía queda registrada y, al confirmarse el despacho, pasa a "En Tránsito" hacia la obra. |
| Frecuencia | Cada vez que un proveedor despacha materiales de una orden de compra. |
| Precondiciones | El actor debe haber iniciado sesión. El material debe existir en el catálogo maestro, el proveedor debe estar registrado y debe existir la orden de compra a la que corresponde el despacho. |
| Descripción | 1. El actor accede al módulo "Ingreso por Guía". 2. El sistema despliega el formulario de la guía, las guías pendientes de despacho y el historial de guías registradas. 3. El actor ingresa el número de la guía, selecciona el proveedor, la orden de compra y el material, y digita la cantidad despachada según el documento físico. Si falta algún dato obligatorio [Excepción 1], el sistema impide el registro. 4. El actor confirma el registro. Si el número de guía ya existe [Excepción 2], el sistema bloquea el registro. 5. El sistema compara la cantidad con lo comprado en la orden de compra, descontando lo ya despachado en guías anteriores. Si la cantidad supera lo comprado [Excepción 3], el sistema registra la guía y emite una alerta. 6. El sistema registra la guía en estado "Registrada", sin modificar el stock, y avisa que el stock se sumará al confirmarse la recepción en obra. 7. Cuando el proveedor despacha, el Administrador presiona "Confirmar Despacho". Si la guía no está en estado "Registrada" [Excepción 4], el sistema bloquea la confirmación. 8. El sistema cambia la guía a "En Tránsito" y queda disponible para su recepción en obra. |
| Excepciones | Excepción 1: Datos incompletos: el sistema informa que el número de guía, el proveedor, la orden de compra, el material y la cantidad son obligatorios. Excepción 2: Guía duplicada: el sistema informa que el número de guía ya existe y bloquea el registro. Excepción 3: Exceso de cantidad: el sistema registra la guía pero advierte que la cantidad supera lo comprado en la orden de compra. Excepción 4: Estado inválido: el sistema informa que la guía ya no está en estado "Registrada" y no puede confirmarse nuevamente. |
| Postcondiciones | La guía queda registrada con su número, proveedor, orden de compra, material y cantidad, en estado "Registrada" y luego "En Tránsito". El stock del material no se modifica en este caso de uso: se incrementa al confirmarse la recepción en obra. |
| Dependencias | UR-F-34 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.31, se describe el Caso de Uso N°CU 31: Gestionando materiales en tránsito.

##### Tabla 4.1.31: "CU 31: Gestionando materiales en tránsito".

| CU 31: Gestionando materiales en tránsito |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total, Supervisor de Obra |
| Resumen | El actor consulta los despachos que ya salieron del proveedor y aún no llegan a la obra, para coordinar los recursos de descarga y la recepción. |
| Frecuencia | Cuando el actor necesita conocer el estado de los pedidos despachados. |
| Precondiciones | El actor debe haber iniciado sesión. Deben existir guías de despacho en estado "En Tránsito", es decir, con su despacho ya confirmado. |
| Descripción | 1. El actor ingresa al módulo "Materiales en Tránsito". 2. El sistema muestra todos los despachos en estado "En Tránsito", con su número de guía, proyecto, proveedor, material, cantidad y fecha. 3. El actor puede filtrar el listado por proyecto. Si no hay despachos en tránsito [Excepción 1], el sistema informa que no existen materiales en tránsito para ese proyecto. 4. El actor presiona "Ver detalle" de un envío específico. 5. El sistema despliega el detalle del envío con el material, la cantidad, la unidad de medida, el proveedor, la obra de destino y la orden de compra asociada. 6. El actor puede continuar con la recepción del envío en obra desde el detalle. |
| Excepciones | Excepción 1: Sin despachos en tránsito: El sistema informa que no existen materiales en tránsito para ese proyecto |
| Postcondiciones | El actor obtiene la visibilidad de los materiales en camino y de su obra de destino, para coordinar la recepción. Este caso de uso solo consulta información: no modifica ningún registro. |
| Dependencias | UR-F-35 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.32, se describe el Caso de Uso N°CU 32: Registrando reingreso de materiales sobrantes.

##### Tabla 4.1.32: "CU 32: Registrando reingreso de materiales sobrantes".

| CU 32: Registrando reingreso de materiales sobrantes |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total, Supervisor de Obra |
| Resumen | El actor selecciona la obra y el material que sobró, registra la cantidad y su estado físico, y el sistema lo reintegra al stock central emitiendo un vale de devolución y rebajando el costo de la obra. |
| Frecuencia | Al finalizar una fase o una obra, cuando queda material sin utilizar. |
| Precondiciones | El actor debe haber iniciado sesión. El material debe haber sido recibido en esa obra mediante una guía de despacho y quedar saldo sin devolver. |
| Descripción | 1. El actor ingresa al módulo "Devolución de Obra". 2. El actor selecciona el proyecto. 3. El sistema muestra los materiales recibidos en esa obra y el historial de devoluciones ya registradas. 4. El actor indica la fase terminada, selecciona el material y el sistema muestra la cantidad disponible para devolver, es decir, lo recibido menos lo ya devuelto. 5. El actor ingresa la cantidad sobrante y el estado físico del material: Operativo o Dañado. Si falta el proyecto, el material, la cantidad o el estado físico [Excepción 1], el sistema impide el registro. Si el material se registra como dañado y no se ingresa una observación [Excepción 2], el sistema no permite continuar. 6. El actor confirma la operación de reingreso. Si la cantidad supera lo disponible [Excepción 3], el sistema bloquea la transacción e indica cuánto queda disponible. 7. El sistema calcula el monto a rebajar según el precio unitario de la orden de compra del material en esa obra, suma la cantidad al stock central creando un lote de inventario con ese precio unitario y genera un vale de devolución. 8. El sistema emite: "Reingreso procesado exitosamente". |
| Excepciones | Excepción 1: Datos incompletos: el sistema solicita seleccionar el proyecto, el material, la cantidad y el estado físico. Excepción 2: Material dañado sin observación: el sistema informa que la observación es obligatoria cuando el material se registra como dañado. Excepción 3: Exceso de devolución: el sistema bloquea la transacción e informa que la cantidad supera lo recibido en la obra, indicando la cantidad disponible. |
| Postcondiciones | El stock central del material aumenta según la cantidad devuelta, como un lote de inventario nuevo, y queda registrada la devolución con su vale, fase, estado físico, fecha, precio unitario y monto rebajado. Ese monto descuenta el costo real de la obra en Control de Costos. |
| Dependencias | UR-F-36 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.33, se describe el Caso de Uso N°33: Gestionando documentación técnica de equipos.

##### Tabla 4.1.33: "CU 33: Gestionando documentación técnica de equipos".

| CU 33: Gestionando documentación técnica de equipos |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total. |
| Resumen | El administrador selecciona un modelo de equipo del catálogo y adjunta su documentación técnica, etiquetando cada archivo, para que quede disponible para consulta y descarga. |
| Frecuencia | Al recibir nuevos equipos o documentación técnica de proveedores. |
| Precondiciones | El actor debe haber iniciado sesión con el rol Administrador Total. El modelo del equipo debe existir en el catálogo. El archivo debe estar en formato PDF o imagen en formato JPG o PNG y no superar los 15 MB. |
| Descripción | 1. El actor accede al módulo "Catálogo de Equipos". 2. El sistema despliega los modelos de equipo registrados. 3. El actor selecciona un modelo. 4. El sistema muestra la documentación ya adjunta a ese modelo, con su etiqueta, formato y fecha de carga. 5. El actor elige el archivo del manual o ficha técnica y escribe la etiqueta del documento, por ejemplo "Manual de Instalación". Si no adjunta archivo o no escribe la etiqueta [Excepción 1], el sistema impide la carga. Si el formato no es compatible o el archivo supera el tamaño permitido [Excepción 2], el sistema rechaza el archivo. 6. El actor confirma la subida. Si el archivo no puede almacenarse en el servidor [Excepción 3], el sistema informa el fallo y aborta la subida. 7. El sistema almacena el documento vinculado al modelo, con su etiqueta, formato y fecha, y emite: "Documento cargado correctamente". 8. El actor puede abrir o descargar cualquier documento adjunto desde la ficha del modelo. |
| Excepciones | Excepción 1: Datos incompletos: el sistema solicita seleccionar el archivo y escribir una etiqueta para el documento. Excepción 2: Formato no compatible: el sistema rechaza los archivos que no sean PDF o imagen y que superen los 15 MB. Excepción 3: Error de almacenamiento: el sistema informa que no se pudo almacenar el archivo en el servidor y aborta la subida. |
| Postcondiciones | El documento queda almacenado en el servidor y vinculado permanentemente al modelo de equipo, disponible para su consulta y descarga desde el catálogo de equipos. |
| Dependencias | UR-F-37 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.34, se describe el Caso de Uso N°34: Gestionando catálogo de proveedores.

##### Tabla 4.1.34: "CU 34: Gestionando catálogo de proveedores".

| CU 34: Gestionando catálogo de proveedores |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total |
| Resumen | El administrador registra nuevos proveedores en el sistema, asignando su RUT, razón social y datos de contacto, o desactiva los que dejan de operar con la empresa. |
| Frecuencia | Al incorporar un nuevo proveedor a la cadena de suministro o al dar de baja uno existente. |
| Precondiciones | El actor debe haber iniciado sesión con el rol Administrador Total. |
| Descripción | 1. El actor ingresa al módulo "Catálogo de Proveedores". 2. El sistema despliega el listado de proveedores con su RUT, razón social, correo, teléfono y estado, mostrando primero los activos e indicando cuántos lo están. 3. El actor presiona "Nuevo Proveedor" y el sistema despliega el formulario de alta. 4. El actor ingresa el RUT y la razón social como datos obligatorios, y opcionalmente el correo y el teléfono de contacto. Si el correo no tiene un formato válido [Excepción 4], el sistema lo rechaza e indica el campo. Si el RUT no es válido [Excepción 1], el sistema impide el guardado. Si el RUT ya pertenece a otro proveedor registrado [Excepción 2], el sistema rechaza el registro indicando de quién es. Si falta algún dato obligatorio [Excepción 3], el sistema resalta los campos incompletos y no permite continuar. 5. El actor presiona "Guardar Proveedor". 6. El sistema normaliza el RUT al formato NÚMERO-DV, almacena el proveedor como activo, registra la acción en el log de auditoría y emite: "Proveedor registrado exitosamente". 7. El actor puede desactivar un proveedor existente, con lo cual deja de aparecer como opción al asignar materiales, registrar guías de despacho o vincular subcontratistas, aunque se conserva en el catálogo y en los documentos que ya lo referencian. 8. El actor lo puede reactivar en cualquier momento. |
| Excepciones | Excepción 1: RUT inválido: el sistema rechaza el RUT cuyo formato o dígito verificador no sea correcto e informa que el formato es inválido. Excepción 2: RUT duplicado: el sistema informa que el RUT ya pertenece a otro proveedor y no permite crear un segundo registro. Excepción 3: Datos incompletos: el sistema resalta los campos obligatorios faltantes y le impide el guardado. Excepción 4: Correo con formato inválido: si el actor ingresa un correo de contacto mal formado, el sistema lo rechaza e indica el campo. |
| Postcondiciones | El proveedor queda registrado en el catálogo con su RUT normalizado y en estado activo, disponible para emitir órdenes de compra, registrar guías de despacho y vincularse como subcontratista. Un proveedor desactivado permanece en el catálogo pero deja de ofrecerse en esos módulos. |
| Dependencias | UR-F-38 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.35, se describe el Caso de Uso N°35: Generando Orden de Compra automáticamente.

##### Tabla 4.1.35: "CU 35: Generando Orden de Compra automáticamente".

| CU 35: Generando Orden de Compra automáticamente |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total |
| Resumen | Cuando el administrador aprueba una Solicitud de Materiales ingresando el costo estimado, el sistema genera y almacena una orden de compra con los datos de la solicitud, el proveedor del material y ese costo. |
| Frecuencia | Automático: cada vez que se aprueba una solicitud de materiales |
| Precondiciones | Debe existir una Solicitud de Materiales en estado "Pendiente", asociada a un material del catálogo con proveedor asignado. |
| Descripción | 1. El actor accede al módulo de "módulo Aprobaciones Pendientes" aprueba una Solicitud de Materiales, ingresando el costo estimado y, si corresponde, ajustando la cantidad. Si el costo o la cantidad no son válidos [Excepción 1], el sistema no aprueba la solicitud. 2. El sistema cambia el estado de la solicitud a "Aprobada". 3. El sistema toma el material, la cantidad aprobada y el proveedor asignado en el catálogo. Si el material no tiene proveedor asignado [Excepción 2], el sistema pausa la generación. 4. El sistema genera un nuevo folio de Orden de Compra y calcula el precio unitario dividiendo el costo estimado por la cantidad. 5. El sistema almacena la orden de compra y su detalle. 6. El sistema notifica al administrador que la orden de compra fue generada con éxito. |
| Excepciones | Excepción 1: Costo o cantidad no válidos: el sistema informa "El costo estimado es obligatorio y debe ser mayor a cero" o "La cantidad debe ser un número entero mayor a cero". Excepción 2: Falta de datos de proveedor: si el material no tiene proveedor asignado, o la solicitud no tiene un material de catálogo, la solicitud queda aprobada, pero el sistema pausa la generación e indica generar la orden de compra manualmente. |
| Postcondiciones | La orden de compra queda almacenada en estado "Emitida", vinculada a la solicitud de origen, con su total calculado como el costo estimado más el IVA vigente al momento de generarla. |
| Dependencias | UR-F-39 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.36, se describe el Caso de Uso N°36: Consultando historial de Órdenes de Compra.

##### Tabla 4.1.36: "CU 36: Consultando historial de Órdenes de Compra".

| CU 36: Consultando historial de Órdenes de Compra |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total |
| Resumen | El administrador consulta el historial de órdenes de compra, filtrando por rango de fechas o por proyecto, y revisa el detalle completo de cualquiera de ellas. |
| Frecuencia | Cuando el administrador necesita consultar el historial de compras. |
| Precondiciones | El actor debe haber iniciado sesión con el rol Administrador Total. Debe existir al menos una orden de compra registrada, generada automáticamente al aprobar una solicitud o de forma manual. |
| Descripción | 1. El actor ingresa al módulo "Historial de Órdenes de Compra". 2. El sistema despliega todas las órdenes de compra ordenadas de la más reciente a la más antigua, con su folio, fecha, proyecto, proveedor, monto total y estado. 3. El actor puede filtrar por rango de fechas, por proyecto o por ambos, y presiona "Filtrar". 4. El sistema muestra las órdenes que cumplen los criterios. Si no hay resultados [Excepción 1], el sistema informa que no existen órdenes de compra para los criterios seleccionados. 5. El actor presiona "Ver detalle" de una orden. 6. El sistema muestra el detalle de la orden: folio, fecha, estado, proyecto, datos del proveedor y las líneas de materiales con su cantidad, precio unitario y subtotal, además del monto total. |
| Excepciones | Excepción 1: Sin resultados: el sistema informa que no existen órdenes de compra para los criterios seleccionados. |
| Postcondiciones | El actor obtiene la información de las compras del período o del proyecto consultado. Este caso de uso solo consulta información: no modifica ningún registro. |
| Dependencias | UR-F-39 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.37, se describe el Caso de Uso N°37: Vinculando facturas digitales a procesos de compra.

##### Tabla 4.1.37: "CU 37: Vinculando facturas digitales a procesos de compra".

| CU 37: Vinculando facturas digitales a procesos de compra |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total |
| Resumen | El administrador selecciona una Orden de Compra, adjunta la factura y vincula el folio a las guías de despacho relacionadas. |
| Frecuencia | Al recibir facturas de proveedores |
| Precondiciones | La orden de compra debe estar registrada y pendiente de facturación. El archivo de la factura debe estar en formato digital. |
| Descripción | 1. El actor accede al módulo de "Vincular Factura". 2. El sistema muestra las órdenes de compra pendientes de facturación, con su desglose de neto, IVA y total, y las guías de despacho que quedarán vinculadas a la factura. 3. El actor selecciona la orden de compra. 4. El sistema habilita el cargador de archivos y los campos de folio, monto y fecha. 5. El actor ingresa los datos de la factura y adjunta el archivo digital. 6. El actor confirma la vinculación. Si el folio ya fue registrado [Excepción 1], el sistema bloquea la operación. El sistema valida que el monto de la factura coincida con el total con IVA de la orden de compra, con una tolerancia de $1; las órdenes emitidas antes del cálculo automático de impuestos se comparan contra su monto registrado. Si no coincide [Excepción 2], el sistema bloquea la vinculación. 7. El sistema enlaza la factura a la orden y a todas las guías de despacho de esa orden, lo registra en el log de auditoría y emite: "Factura vinculada correctamente". |
| Excepciones | Excepción 1: Folio duplicado: el sistema bloquea la operación si el número de factura ya fue registrado. Excepción 2: Discrepancia de montos: el sistema bloquea la vinculación e informa que el monto no coincide con el total de la orden. |
| Postcondiciones | El proceso de compra cambia a estado "Facturado", cada guía de despacho de la orden queda vinculada a la factura y la información queda disponible para el módulo de costos. |
| Dependencias | UR-F-40, UR-F-58 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.38, se describe el Caso de Uso N°38: Registrando certificados de calidad de materiales.

##### Tabla 4.1.38: "CU 38: Registrando certificados de calidad de materiales".

| CU 38: Registrando certificados de calidad de materiales |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total, Supervisor de Obra |
| Resumen | El actor selecciona un ingreso de material, adjunta el certificado de calidad emitido por el fabricante y registra su número y fecha de emisión, dejándolo disponible en el historial del material. |
| Frecuencia | Al recibir materiales de proveedores con documentación de calidad. |
| Precondiciones | El actor debe haber iniciado sesión. Debe existir una guía de despacho registrada para el material. El archivo debe estar en formato PDF o imagen en JPG o PNG y no superar los 15 MB. |
| Descripción | 1. El actor accede al módulo "Certificados de Calidad". 2. El sistema muestra los ingresos de materiales registrados, con su número de guía, material, cantidad, proveedor y fecha, indicando cuáles ya tienen certificado. 3. El actor selecciona el ingreso que desea certificar. 4. El sistema habilita el cargador de archivos y los campos del certificado. 5. El actor ingresa el número del certificado, la fecha de emisión y adjunta el archivo. Si falta el número del certificado o el archivo [Excepción 1], el sistema impide la carga. Si el formato no es válido o el archivo supera el tamaño permitido [Excepción 2], el sistema rechaza la carga. 6. El actor confirma la carga del documento. Si ese ingreso ya tiene un certificado cargado [Excepción 3], el sistema bloquea la operación. Si el archivo no puede guardarse en el servidor [Excepción 4], el sistema informa el fallo y permite reintentar. 7. El sistema vincula el certificado al ingreso y al material, registra la fecha de carga y emite: "Certificado almacenado exitosamente". 8. El actor puede consultar el historial de certificados de un material y abrir cada documento. |
| Excepciones | Excepción 1: Datos incompletos: el sistema informa que el ingreso de material, el número de certificado y el archivo son obligatorios. Excepción 2: Formato de archivo no válido: el sistema rechaza los archivos que no sean PDF o imagen en JPG, PNG o que superen los 15 MB. Excepción 3: Ingreso ya certificado: el sistema informa que ese ingreso de material ya tiene un certificado de calidad cargado y bloquea la operación. Excepción 4: Error de almacenamiento: el sistema informa que no se pudo guardar el archivo en el servidor y permite reintentar. |
| Postcondiciones | El certificado queda vinculado al ingreso de material y disponible en el historial de certificados de ese material, con su número, fecha de emisión, fecha de carga y archivo descargable. |
| Dependencias | UR-F-41 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.39, se describe el Caso de Uso N°39: Registrando egreso de Caja Chica.

##### Tabla 4.1.39: "CU 39: Registrando egreso de Caja Chica".

| CU 39: Registrando egreso de Caja Chica |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Supervisor de Obra / Administrador Total |
| Resumen | El usuario ingresa el monto, el concepto del gasto y selecciona el código del proyecto al cual pertenece el egreso. |
| Frecuencia | Cuando se realiza un gasto menor en terreno |
| Precondiciones | El proyecto debe tener fondo de caja chica asignado. |
| Descripción | 1. El actor accede al módulo de “Caja Chica”. 2. El sistema despliega un formulario con los proyectos activos donde no deben estar archivados.. 3. El actor selecciona el Código de Proyecto correspondiente. 4. El sistema muestra el saldo actual disponible para ese proyecto. 5. El actor ingresa el monto del egreso y una descripción breve e indica si el monto ya incluye IVA. Si el saldo es insuficiente [Excepción 1], el sistema advierte y no permite el registro. 6. El sistema calcula neto, IVA y total, y valida que el total no supere el saldo. 7. El actor confirma el registro. 8. el sistema emite "Egreso registrado correctamente". |
| Excepciones | Excepción 1: Saldo insuficiente: El sistema advierte que el monto supera el saldo disponible de caja chica y no permite el registro. |
| Postcondiciones | El egreso queda registrado y el saldo disponible de la caja chica del proyecto se actualiza. |
| Dependencias | UR-F-44 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.40, se describe el Caso de Uso N°40: Adjuntando comprobante de gasto.

##### Tabla 4.1.40: "CU 40: Gestionando documentación técnica de equipos".

| CU 40: Adjuntando comprobante de gasto |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Supervisor de Obra, Administrador Total |
| Resumen | El actor utiliza la cámara del dispositivo móvil para capturar el documento físico, o selecciona un archivo, y lo vincula al egreso de caja chica en el sistema. |
| Frecuencia | Después de cada egreso de caja chica registrado. |
| Precondiciones | El egreso debe haber sido registrado previamente y no tener un comprobante guardado. |
| Descripción | 1. El actor selecciona un egreso de caja chica en el historial del proyecto. 2. El sistema muestra los detalles del egreso y la opción "Adjuntar Comprobante". 3. El actor activa la cámara y toma una fotografía de la boleta, o selecciona un archivo. 4. El sistema valida que sea un formato válido y muestra una vista previa, el sistema admite formatos: JPG, PNG, WEBP o PDF de hasta 10MB. Si hay error de cámara o la imagen sale borrosa [Excepción 1], el sistema permite cancelar y reintentar la captura. 5. El actor presiona "Guardar Respaldo". 6. El sistema vincula el archivo al ID del egreso, registra la acción en el log de auditoría y confirma con el mensaje "Comprobante guardado correctamente". |
| Excepciones | Excepción 1: Error de cámara: El sistema permite cancelar y reintentar la captura si la imagen sale borrosa, mediante las opciones "Tomar otra" y "Cancelar", antes de guardar. |
| Postcondiciones | El registro de egreso cuenta ahora con una prueba digital inmutable para auditoría: el comprobante guardado no puede ser reemplazado ni eliminado. |
| Dependencias | UR-F-44 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.41, se describe el Caso de Uso N°41: Graficando desviación de costos.

##### Tabla 4.1.41: "CU 41: Graficando desviación de costos".

| CU 41: Graficando desviación de costos |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total |
| Resumen | El administrador selecciona un proyecto y un año, y el sistema genera los indicadores y gráficos que comparan el presupuesto planificado con el costo real acumulado de la obra. |
| Frecuencia | A demanda del administrador para seguimiento financiero |
| Precondiciones | El proyecto debe tener un presupuesto asignado. Para que la curva planificada refleje la obra, el proyecto debe tener registrado su plazo. |
| Descripción | 1. El actor accede al módulo de “Control de Costos”. 2. El sistema despliega la lista de proyectos. 3. El actor selecciona el proyecto y el año a analizar. Si el proyecto no tiene presupuesto asignado [Excepción 1], el sistema informa que no puede generar la comparación. 4. El sistema calcula el costo real acumulado del proyecto desde su inicio: suma las facturas de sus órdenes de compra y los egresos de caja chica, y descuenta las rebajas. 5. El sistema reparte el presupuesto en partes iguales entre los meses del plazo de la obra. Si el proyecto no tiene plazo registrado [Excepción 2], el sistema reparte el presupuesto en los 12 meses del año elegido y avisa que es una estimación. 6. El sistema calcula la varianza y el porcentaje de desviación respecto del presupuesto total. 7. El sistema muestra los indicadores, el gráfico de gasto mensual contra presupuesto mensual y la curva de costo acumulado planificado contra real. Si no hay gastos registrados [Excepción 3], el sistema lo informa y muestra solo el presupuesto planificado. 8. Si el costo real supera el presupuesto en más de un 10%, el sistema muestra una alerta de revisión del presupuesto. |
| Excepciones | Excepción 1: Proyecto sin presupuesto: El sistema informa que no puede generar la comparación porque el proyecto no tiene presupuesto asignado. Excepción 2: Proyecto sin plazo: El sistema reparte el presupuesto en los 12 meses del año elegido y avisa que la curva planificada es una estimación. Excepción 3: Sin gastos registrados: El sistema lo informa y muestra solo el presupuesto planificado |
| Postcondiciones | El sistema entrega un reporte visual con los indicadores de desviación del proyecto. |
| Dependencias | UR-F-45 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.42, se describe el Caso de Uso N°42: Consolidando costo de Mano de Obra mensual.

##### Tabla 4.1.42: "CU 42: Consolidando costo de Mano de Obra mensual".

| CU 42: Consolidando costo de Mano de Obra mensual |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total |
| Resumen | El administrador selecciona un proyecto y un mes, y el sistema suma el sueldo base y las leyes sociales de los contratos vigentes de los trabajadores asignados a esa obra. |
| Frecuencia | Al cierre de cada periodo contable mensual |
| Precondiciones | Los trabajadores deben estar asignados al proyecto y tener un contrato laboral registrado vigente en el mes consultado. |
| Descripción | 1. El actor accede al módulo de "Mano de Obra”. 2. El sistema despliega la lista de proyectos. 3. El actor selecciona el proyecto y el período. Si falta el proyecto o el período [Excepción 1], el sistema solicita completarlos. 4. El actor presiona "Calcular Costo Total". 5. El sistema identifica a los trabajadores asignados al proyecto con contrato vigente en ese mes. 6. El sistema suma, por trabajador, el sueldo base y las leyes sociales. 7. El sistema muestra el desglose por trabajador y el costo total del mes. |
| Excepciones | Excepción 1: Datos incompletos: el sistema solicita seleccionar un proyecto y un período. |
| Postcondiciones | El actor obtiene el costo de mano de obra del mes para el proyecto, desglosado por trabajador. |
| Dependencias | UR-F-46 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.43, se describe el Caso de Uso N°43: Descargando certificados de garantía de equipos .

##### Tabla 4.1.43: "CU 43: Descargando certificados de garantía de equipos".

| CU 43: Descargando certificados de garantía de equipos |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total |
| Resumen | El administrador busca un equipo específico por proyecto, modelo o número de serie y descarga el archivo PDF de la garantía directamente desde el servidor. |
| Frecuencia | Cuando se necesita gestionar garantías de equipos instalados. |
| Precondiciones | Los certificados deben haber sido cargados previamente en el sistema, asociados al número de serie del equipo |
| Descripción | 1. El actor ingresa al módulo de Materiales y Compras y selecciona "Consulta de Garantías". 2. El sistema despliega un buscador por proyecto, modelo o número de serie. 3. El actor ingresa los criterios de búsqueda y presiona Buscar. 4. El sistema muestra el listado de equipos que coinciden y el estado de vigencia de sus garantías. Si la garantía no existe [Excepción 1], el sistema informa que el equipo no cuenta con certificado cargado. Si la garantía está vencida [Excepción 2], el sistema muestra una alerta visual indicando la expiración. 5. El actor selecciona el equipo deseado y presiona el botón Descargar Certificado. 6. El sistema verifica la disponibilidad del archivo en el repositorio digital. 7. El actor confirma la descarga. 8.El sistema inicia la descarga y emite: "Descarga finalizada". |
| Excepciones | Excepción 1: Garantía inexistente: El sistema informa que el equipo seleccionado no cuenta con un certificado cargado. Excepción 2: Garantía vencida: El sistema muestra una alerta visual indicando que la cobertura de garantía ha expirado según la fecha registrada. |
| Postcondiciones | El sistema genera una copia descargable del documento sin alterar el registro original almacenado. |
| Dependencias | UR-F-48 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.44, se describe el Caso de Uso N°44: Registrando comunicación del proyecto.

##### Tabla 4.1.44: "CU 44: Registrando comunicación del proyecto".

| CU 44: Registrando comunicación del proyecto |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total, Supervisor de Obra |
| Resumen | El actor ingresa los detalles de una comunicación, seleccionando el tipo, los participantes y los puntos clave tratados. |
| Frecuencia | Cuando se produce una comunicación formal relevante para el proyecto |
| Precondiciones | El proyecto debe estar registrado en el sistema y el actor debe estar autenticado. |
| Descripción | 1. El actor accede al módulo de "Comunicaciones". 2. El sistema muestra el historial previo y la opción "Nueva Comunicación". 3. El actor selecciona el tipo de comunicación. 4. El sistema habilita los campos de fecha, hora y lista de participantes. 5. El actor ingresa la descripción del acuerdo o tema tratado y adjunta un archivo si es necesario. 6. El sistema valida que los campos mínimos estén completos. 7. El actor guarda el registro. Si el archivo adjunto es demasiado pesado [Excepción 1], el sistema solicita una versión más ligera. 7. El sistema confirma el almacenamiento y actualiza la línea de tiempo del proyecto. |
| Excepciones | Excepción 1: Archivo demasiado pesado: El sistema informa que el adjunto supera el límite y solicita una versión más ligera. |
| Postcondiciones | La comunicación queda almacenada y vinculada cronológicamente al historial del proyecto. |
| Dependencias | UR-F-49 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.45, se describe el Caso de Uso N°45: Gestionando portafolio de obras.

##### Tabla 4.1.45: "CU 45: Gestionando portafolio de obras".

| CU 45: Gestionando portafolio de obras |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total |
| Resumen | El administrador ingresa al módulo de portafolio, selecciona un proyecto, redacta o edita el texto descriptivo y carga las imágenes representativas. |
| Frecuencia | Cuando se actualiza la información pública de proyectos |
| Precondiciones | El usuario debe estar autenticado con perfil de administrador. Las fotografías deben estar en formato JPG o PNG. |
| Descripción | 1. El actor accede al módulo de “Portafolio de Obras”. 2. El sistema despliega el listado de proyectos registrados en el portafolio. 3. El actor selecciona un proyecto existente. 4. El sistema habilita los campos de texto para título, descripción técnica y ubicación. 5. El actor redacta el contenido y selecciona las fotografías desde su equipo local. Si el formato de imagen no es compatible [Excepción 1], el sistema informa y solicita formato estándar. 6. El sistema valida que el tamaño de las imágenes no exceda el límite permitido. 7. El actor confirma la actualización del registro. Si hay error de carga [Excepción 2], el sistema permite reintentar la operación. 8. El sistema procesa la carga y emite: "Portafolio actualizado exitosamente". |
| Excepciones | Excepción 1: Formato de imagen no compatible: El sistema informa que el archivo no puede ser procesado y solicita formato estándar. Excepción 2: Error de carga en servidor: El sistema detecta interrupción en la subida y permite reintentar. |
| Postcondiciones | Los cambios se guardan en la base de datos y quedan disponibles para su visualización en las interfaces correspondientes. |
| Dependencias | UR-F-50 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.46, se describe el Caso de Uso N°46: Gestionando avisos temporales.

##### Tabla 4.1.46: "CU 46: Gestionando avisos temporales".

| CU 46: Gestionando avisos temporales |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total |
| Resumen | El administrador redacta avisos internos con título, texto e imagen opcional, y define entre qué fechas se mostrarán. Los avisos listos para publicar se muestran en la página de Inicio del sistema a todos los usuarios mientras estén vigentes. |
| Frecuencia | Cuando se requiere comunicar un aviso al equipo. |
| Precondiciones | El actor debe haber iniciado sesión con privilegios de Administrador Total. |
| Descripción | 1. El actor ingresa a "Sistema" y "Avisos Internos" y elige "Nuevo Aviso". 2. El sistema despliega el editor con los campos Título, Texto, Imagen, fechas de vigencia y Estado, junto a una vista previa del aviso en Inicio. 3. El actor ingresa el título y el mensaje. 4. El sistema valida que el título no exceda 100 caracteres y que el texto no exceda el límite de 500 caracteres de la vista principal, mostrando un contador. 5. El actor carga una imagen o icono representativo. Si el formato no es válido [Excepción 1], el sistema solicita cargar un archivo en formato web estándar. 6. El sistema verifica el formato real y las dimensiones de la imagen para optimización web. Si la imagen está fuera de rango [Excepción 2], no la acepta. 7. El actor indica las fechas de vigencia y el estado, y presiona "Guardar Aviso". Si falta un dato o las fechas no son válidas [Excepción 3], el sistema impide guardar. 8. El sistema almacena el registro, le asigna un ID único, lo registra en el log de auditoría y emite: "Aviso #N guardado como [estado]". 9. El actor puede editar el aviso o cambiar su estado con "Publicar" o "Pasar a borrador". 10. El sistema da aviso de “Listo para publicar" se muestran en Inicio a todos los usuarios entre sus fechas de vigencia y dejan de mostrarse automáticamente al vencer. |
| Excepciones | Excepción 1: Formato de imagen no válido: el sistema informa "Formato de imagen no válido. Carga un archivo en formato web estándar: JPG, PNG o WEBP" y marca el campo; también rechaza archivos renombrados que no son imágenes reales. Excepción 2: Imagen fuera de rango: el sistema informa las dimensiones de la imagen y las permitidas, o que supera los 2 MB, y no la acepta. Excepción 3: Datos incompletos o fechas no válidas: el sistema marca los campos obligatorios vacíos, el texto que excede el límite o la fecha de término anterior a la de inicio o ya pasada, e impide guardar. |
| Postcondiciones | El aviso queda guardado con un ID único en estado "Borrador" o "Listo para publicar". Si está listo para publicar y vigente, se muestra en Inicio; el borrador no lo ve nadie más que el administrador. |
| Dependencias | UR-F-51 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.47, se describe el Caso de Uso N°CU 47: Buscando documentos legales.

##### Tabla 4.1.47: "CU 47: Buscando documentos legales".

| CU 47: Buscando documentos legales |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total |
| Resumen | El administrador ingresa al buscador, define el criterio de filtrado por RUT o Código de Obra y el sistema recupera todos los archivos asociados. |
| Frecuencia | Cuando se necesita localizar documentación legal específica |
| Precondiciones | Los documentos deben haber sido cargados previamente en sus respectivos módulos. |
| Descripción | 1. El actor accede al módulo de “Buscador Documentos”. 2. El sistema despliega un formulario con campos de búsqueda para RUT y Código de Obra. 3. El actor ingresa el RUT de un trabajador o el código de una obra. 4. El sistema verifica que se haya ingresado al menos un criterio; si no, informa 'Se requiere RUT del trabajador o código de obra. 5. El actor presiona el botón Buscar. 6. El sistema consulta la base de datos y cruza información de expedientes de personal y proyectos. Si no hay resultados [Excepción 1], el sistema informa que no existen documentos vinculados. 7. El actor selecciona el documento requerido de la lista de resultados. 8. El sistema muestra la vista previa del archivo y habilita la opción de descarga. Si el archivo está dañado [Excepción 2], el sistema emite una alerta. |
| Excepciones | Excepción 1: Sin resultados: El sistema informa que no existen documentos vinculados a ese RUT o Código de Obra. Excepción 2: Archivo dañado o inexistente: El sistema emite alerta si el registro existe pero el archivo físico no está en el servidor. |
| Postcondiciones | El sistema entrega una lista de documentos disponibles para su visualización o descarga. |
| Dependencias | UR-F-52 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.48, se describe el Caso de Uso N°48: Editando plantillas de correo electrónico.

##### Tabla 4.1.48: "CU 48: Editando plantillas de correo electrónico".

| CU 48: Editando plantillas de correo electrónico. |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total |
| Resumen | El administrador selecciona una plantilla existente y ajusta su asunto y su contenido mediante un editor HTML con vista previa |
| Frecuencia | Cuando se requiere actualizar el formato de las notificaciones automáticas por correo |
| Precondiciones | El actor debe haber iniciado sesión con el rol Administrador Total |
| Descripción | 1. El actor ingresa a "Configuración" y selecciona la pestaña "Configuración de Notificaciones". 2. El actor selecciona el evento a editar y el sistema carga el asunto y el contenido actual de la plantilla en el editor HTML, junto a una vista previa. 3. El actor modifica el asunto o el contenido, y puede añadir el logo de ATI Termic. 4. El sistema permite insertar las etiquetas dinámicas del evento, que se reemplazan por los datos reales al enviar el correo. 5. El actor presiona "Guardar Plantilla". Si falta el asunto o el contenido [Excepción 2], el sistema resalta los campos y no guarda los cambios. Si la plantilla usa una etiqueta que no existe para ese tipo de correo [Excepción 1], el sistema advierte al actor. Si el HTML no está bien formado [Excepción 3], el sistema advierte al actor. 6. El sistema almacena la nueva versión de la plantilla y emite: "Plantilla actualizada correctamente". |
| Excepciones | Excepción 1: Etiquetas inválidas: El sistema advierte que la plantilla usa una etiqueta que no existe para este tipo de correo. Excepción 2: Datos incompletos: El sistema informa "Completa el asunto y el contenido de la plantilla". Excepción 3: HTML inválido: El sistema informa que el HTML ingresado no es válido y que se debe revisar que todas las etiquetas estén bien cerradas. |
| Postcondiciones | La plantilla se actualiza en la base de datos y se aplica a todos los envíos futuros de ese tipo de correo. |
| Dependencias | UR-F-53 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.49, se describe el Caso de Uso N°49: Validando integridad referencial en eliminaciones.

##### Tabla 4.1.49: "CU 49: Validando integridad referencial en eliminaciones".

| CU 49: Validando integridad referencial en eliminaciones. |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total |
| Resumen | Antes de eliminar un registro maestro, el sistema revisa todas las tablas relacionadas y bloquea el borrado si el registro tiene documentos o transacciones asociados. Solo elimina definitivamente los registros que no tienen vínculos. |
| Frecuencia | Cada vez que se intenta eliminar un registro maestro. |
| Precondiciones | El actor debe haber iniciado sesión como Administrador Total. El registro maestro debe existir en el sistema. |
| Descripción | 1. El actor ingresa al módulo "Trabajadores", "Catálogo de Materiales" o "Catálogo de Proveedores" y presiona "Eliminar" en un registro. 2. El sistema suspende la orden de borrado y rastrea el registro en todas las tablas relacionadas: contratos, liquidaciones, accidentes, entregas de EPP, asignaciones de herramientas, documentos legales y herramientas en su poder para el trabajador; solicitudes, órdenes de compra, guías de despacho, devoluciones de obra, certificados de calidad y entregas de EPP para el material; órdenes de compra, guías de despacho, materiales del catálogo y proyectos para el proveedor. Si detecta registros asociados [Excepción 1], el sistema bloquea el borrado. 3. Si no hay registros asociados, el sistema solicita la confirmación final, indicando que la acción no se puede deshacer. Si el actor cancela [Excepción 2], el sistema aborta el proceso. 4. El actor confirma la eliminación. 5. El sistema vuelve a validar los registros asociados al momento de borrar. Si en ese intervalo se asoció alguno [Excepción 1], bloquea el borrado. 6. El sistema elimina el registro, lo registra en el log de auditoría y emite: "Registro eliminado exitosamente". |
| Excepciones | Excepción 1: Dependencia detectada: el sistema bloquea el borrado e informa qué registros asociados tiene y cuántos, sugiriendo desactivarlo en su lugar. Excepción 2: Cancelación del actor: el sistema aborta el proceso, informa "Eliminación cancelada: el registro no se modificó" y el registro permanece sin cambios. |
| Postcondiciones | El registro se elimina definitivamente solo si no tiene vínculos, quedando la eliminación en el log de auditoría; en caso contrario, se mantiene intacto y se notifica la restricción. |
| Dependencias | UR-F-55 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.50, se describe el Caso de Uso N°50: Centralizando documentación técnica de herramientas.

##### Tabla 4.1.50: "CU 50: Centralizando documentación técnica de herramientas".

| CU 50: Centralizando documentación técnica de herramientas |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total |
| Resumen | El administrador registra una herramienta en el sistema y adjunta su documentación oficial para que esté disponible de forma centralizada. |
| Frecuencia | Al agregar nuevas herramientas o documentación al sistema. |
| Precondiciones | El actor debe estar autenticado y disponer de los archivos en formato digital. |
| Descripción | 1. El actor abre el registro de la herramienta en el módulo "Herramientas" y, en la sección "Documentación Adjunta", selecciona el archivo .pdf, .jpg, .jpeg o .png y lo carga. 2. El actor escribe una etiqueta para identificarlo y presiona el botón para confirmar la subida. 3. El sistema valida el formato del archivo y que no supere los 15 MB, rechazando la carga si no cumple. 4. El sistema valida que la herramienta exista. Si no existe [Excepción 1], rechaza la carga. También valida que la etiqueta no esté vacía. 5. El sistema guarda el archivo en el repositorio de documentación de herramientas, crea el registro vinculado a la herramienta con la etiqueta y la fecha, y registra la acción en el log de auditoría. 6. Si la escritura en base de datos falla, el sistema elimina el archivo físico ya guardado para no dejar archivos huérfanos en el servidor. |
| Excepciones | Excepción 1: Herramienta no registrada: El sistema solicita crear el registro de la herramienta antes de permitir la carga de documentos. |
| Postcondiciones | La documentación queda vinculada al perfil de la herramienta y respaldada en el servidor. |
| Dependencias | UR-F-56 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.51, se describe el Caso de Uso N°51: Configurando parámetros de IVA y retenciones.

##### Tabla 4.1.51: "CU 51: Configurando parámetros de IVA y retenciones".

| CU 51: Configurando parámetros de IVA y retenciones. |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total |
| Resumen | El administrador ingresa al módulo de configuración legal para actualizar el valor del IVA o el porcentaje de retención de honorarios según la normativa vigente. |
| Frecuencia | Cuando cambia la normativa tributaria vigente. |
| Precondiciones | El actor debe estar autenticado con privilegios de Administrador Total. |
| Descripción | 1. El actor ingresa a "Configuración" y selecciona la pestaña "Parámetros Legales y Tributarios". 2. El sistema despliega los valores actuales de IVA y retención de honorarios junto con su fecha de vigencia. El actor modifica el valor numérico. Si el valor no es numérico [Excepción 1], el sistema impide guardar y solicita un número válido. 3. El sistema valida que el valor sea un porcentaje numérico válido, entre 0 y 100 y con hasta 2 decimales, aceptando coma o punto decimal. 4. El actor confirma y guarda los cambios. 5. El sistema actualiza la base de datos global y la fecha de vigencia, registra el cambio en el log de auditoría indicando el valor anterior y el nuevo, y confirma con el mensaje "Parámetros tributarios actualizados correctamente". |
| Excepciones | Excepción 1: Valor no numérico: El sistema impide guardar y solicita el ingreso de un número válido. |
| Postcondiciones | Los nuevos valores impositivos se guardan y se aplicarán a todas las transacciones creadas a partir de ese momento |
| Dependencias | UR-F-58 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.52, se describe el Caso de Uso N°52: Calculando impuestos en documentos financieros.

##### Tabla 4.1.52: "Calculando impuestos en documentos financieros".

| CU 52: Calculando impuestos en documentos financieros |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total, Supervisor de Obra |
| Resumen | Cuando el Administrador Total genera una orden de compra o cualquiera de los actores registra un gasto de caja chica, el sistema recupera el IVA vigente y realiza el cálculo del neto, el impuesto y el total. |
| Frecuencia | Automático: cada vez que se genera una transacción financiera. |
| Precondiciones | El actor debe haber iniciado sesión. Debe existir un valor de IVA configurado en el sistema. |
| Descripción | 1. El actor genera una transacción que requiere cálculo de impuestos: una orden de compra o un gasto de caja chica. 2. El sistema recupera el valor de IVA vigente de la configuración global. Si el parámetro de IVA es nulo [Excepción 1], el sistema utiliza 0% por defecto y emite una alerta al administrador. 3. El sistema calcula el impuesto: en la orden de compra, sobre el monto neto de los ítems; en el gasto de caja chica, según la respuesta a "¿El monto que ingresaste ya incluye IVA?": si ya lo incluye, separa el neto y el IVA del monto ingresado; si no lo incluye, le suma el IVA vigente. 4. El sistema despliega el desglose de neto, IVA y total en la interfaz antes de guardar. 5. El sistema, al guardar, el documento conserva el porcentaje de IVA con que fue calculado. |
| Excepciones | Excepción 1: Parámetro nulo: Si no se ha configurado el IVA, el sistema utiliza 0% por defecto y emite una alerta al administrador, en pantalla y en el log de auditoría. |
| Postcondiciones | El documento financiero refleja el desglose exacto de neto, IVA y total, y conserva el porcentaje aplicado aunque el IVA se modifique posteriormente. |
| Dependencias | UR-F-58 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.53, se describe el Caso de Uso N°CU 53: Registrando control de cambios presupuestarios.

##### Tabla 4.1.53: "CU 53: Registrando control de cambios presupuestarios".

| CU 53: Registrando control de cambios presupuestarios |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total |
| Resumen | Cada vez que el administrador modifica un valor de costo, el sistema captura automáticamente el valor anterior, el nuevo, el usuario y la justificación. |
| Frecuencia | Automático: cada vez que se modifica un presupuesto |
| Precondiciones | El proyecto debe tener un presupuesto inicial aprobado y guardado en la base de datos. |
| Descripción | 1. El actor accede al módulo de “Control Presupuesto” y selecciona un proyecto. 2. El sistema muestra el presupuesto actual y el historial de cambios. 3. El actor ingresa el nuevo monto del presupuesto y una justificación obligatoria. Si la justificación está vacía [Excepción 1], el sistema bloquea el guardado. Si el monto nuevo es igual al actual [Excepción 2], el sistema lo informa y no registra el cambio. 4. El actor confirma la actualización. 5. El sistema actualiza el presupuesto del proyecto. 6. El sistema registra en el historial la fecha, el usuario, el valor anterior, el valor nuevo y el motivo. 7. El sistema emite: "Cambio presupuestario registrado en el historial". |
| Excepciones | Excepción 1: Justificación ausente: el sistema bloquea el guardado hasta que se redacte el motivo del cambio. Excepción 2: Monto sin cambios: el sistema informa que el monto nuevo es igual al presupuesto actual. |
| Postcondiciones | El historial se actualiza con una nueva entrada y el proyecto queda con el nuevo presupuesto, que Control de Costos usa para calcular la desviación y el presupuesto planificado. |
| Dependencias | UR-F-59 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.54, se describe el Caso de Uso N°54: Gestionando pólizas de seguros por faena.

##### Tabla 4.1.54: "CU 54: Gestionando pólizas de seguros por faena".

| CU 54: Gestionando pólizas de seguros por faena |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total |
| Resumen | El administrador selecciona al trabajador y la faena, carga el documento de la póliza y registra la vigencia de la cobertura. |
| Frecuencia | Al asignar o renovar pólizas de seguro para trabajadores |
| Precondiciones | El trabajador debe estar registrado en el sistema. La faena debe estar creada con su Código Único de Obra. |
| Descripción | 1. El actor accede al módulo de “Pólizas de Seguro” 2. El sistema despliega el buscador de personal y el listado de proyectos activos. 3. El actor identifica al trabajador y selecciona el Código Único de Obra. 4. El sistema habilita el formulario de carga de documentos y fechas de cobertura. 5. El actor adjunta el archivo de la póliza y digita la fecha de vencimiento. Si la fecha de cobertura ya expiró [Excepción 1], el sistema bloquea el registro. 6. El sistema valida que el archivo sea formato permitido y la fecha de vigencia sea futura. 7. El actor confirma el registro de la póliza. Si ya existe una póliza vigente para esa faena [Excepción 2], el sistema informa el conflicto. 8. El sistema vincula el documento y emite: "Póliza registrada exitosamente". |
| Excepciones | Excepción 1: Fecha de cobertura expirada: El sistema bloquea el registro si la póliza ya no tiene vigencia legal. Excepción 2: Conflicto de asignación: El sistema informa si el trabajador ya tiene póliza vigente para esa faena. |
| Postcondiciones | La póliza queda almacenada y vinculada, permitiendo al sistema validar la aptitud del trabajador para ingresar a la faena. |
| Dependencias | UR-F-60 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.55, se describe el Caso de Uso N°55: Emitiendo certificado de instalación técnica.

##### Tabla 4.1.55: "CU 55: Emitiendo certificado de instalación técnica".

| CU 55: Emitiendo certificado de instalación técnica |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Supervisor de Obra / Administrador Total |
| Resumen | El sistema recopila los datos del proyecto y del equipo instalado para generar un borrador del certificado de instalación. |
| Frecuencia | Al finalizar la instalación de un proyecto |
| Precondiciones | El proyecto debe estar en estado "Finalizado".. |
| Descripción | 1. El actor accede al módulo de "Certificado Técnico". 2. El sistema despliega la lista de proyectos en estado "Finalizado". Si no existe ningún proyecto finalizado [Excepción 1], el sistema lo informa e indica cambiar el estado en Configuración. 3. El actor selecciona un proyecto finalizado. 4. El sistema recupera automáticamente los datos del cliente, ubicación y modelos de equipos instalados. 5. El actor completa los detalles técnicos finales. Si hay datos incompletos [Excepción 2], el sistema informa qué campos faltan antes de permitir la emisión. 6. El sistema valida que todos los campos obligatorios estén llenos. 7. El actor presiona "Generar Certificado" para confirmar la generación del documento. 8. El sistema genera el archivo digital y lo deja en estado "Pendiente de Firma". |
| Excepciones | Excepción 1: Sin proyectos finalizados: el sistema informa "No hay proyectos en estado "Finalizado". Cambia el estado en Configuración." y no permite iniciar la emisión. Excepción 2: Datos incompletos: El sistema informa qué campos técnicos faltan antes de permitir la emisión. |
| Postcondiciones | Se genera un documento en formato PDF listo para ser firmado por el responsable. |
| Dependencias | UR-F-61 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.56, se describe el Caso de Uso N°56: Registrando incidentes de seguridad y salud ocupacional.

##### Tabla 4.1.56: "CU 56: Registrando incidentes de seguridad y salud ocupacional".

| CU 56: Registrando incidentes de seguridad y salud ocupacional |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Supervisor de Obra / Administrador Total |
| Resumen | El usuario registra la descripción del evento, fecha, hora, lugar exacto y el personal afectado, permitiendo adjuntar evidencia fotográfica. |
| Frecuencia | Cuando ocurre un accidente o incidente en la obra |
| Precondiciones | El proyecto debe estar activo. Los trabajadores involucrados deben estar registrados en la base de datos. |
| Descripción | 1. El actor accede al módulo de “Incidentes SSO". 2. El sistema despliega un formulario con campos de tiempo, lugar y gravedad. 3. El actor selecciona el Proyecto y vincula a los trabajadores afectados mediante su RUT. 4. El sistema recupera los datos de los trabajadores y valida su asignación a la obra. Si el trabajador no está asignado [Excepción 1], el sistema advierte que el RUT no corresponde. 5. El actor describe el incidente, selecciona la categoría y adjunta fotos. 6. El sistema valida que los campos obligatorios estén completos. Si hay datos incompletos, el sistema informa. 7. El actor confirma el envío del reporte. 7. El sistema genera un folio único, guarda el registro y emite: "Incidente SSO registrado. Folio #N". |
| Excepciones | Excepción 1: Trabajador no asignado a la obra: El sistema advierte que el RUT no corresponde a un trabajador activo en ese proyecto. Excepción 2: Datos incompletos: el sistema informa Proyecto, tipo, descripción y gravedad son requeridos y no registra el incidente. |
| Postcondiciones | El incidente queda almacenado en el historial de seguridad de la obra y del trabajador, notificando automáticamente a las áreas pertinentes. |
| Dependencias | UR-F-62 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.57, se describe el Caso de Uso N°57: Registrando recepción de insumos en obra.

##### Tabla 4.1.57: "CU 57: Registrando recepción de insumos en obra".

| CU 57: Registrando recepción de insumos en obra |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Supervisor de Obra |
| Resumen | Al registrar la recepción, el sistema verifica que la posición del supervisor coincida con el sitio de construcción. |
| Frecuencia | Cuando llegan insumos al sitio de la obra |
| Precondiciones | La guía de despacho debe estar en estado "En Tránsito", con el despacho confirmado por el administrador en Ingreso por Guía. La obra debe tener sus coordenadas GPS registradas. El dispositivo debe tener el GPS activo. |
| Descripción | 1. El actor accede al módulo de "Recepción Insumos". 2. El actor selecciona una guía en tránsito. 3. El sistema solicita la posición GPS actual del dispositivo. 4. El actor permite el acceso a la ubicación y presiona "Confirmar Recepción Final". Si la guía ya no está en tránsito [Excepción 1], el sistema bloquea la recepción. Si la obra no tiene coordenadas registradas [Excepción 2], el sistema informa que el administrador debe configurarlas. 7. El sistema compara las coordenadas actuales con las de la obra. Si el supervisor está a más de 5 km de la obra [Excepción 3], el sistema emite una alerta. 8. El sistema cambia la guía a "Recibido", suma la cantidad recibida al stock del material y crea un lote de inventario con esa cantidad, la fecha y el costo unitario de la orden de compra. |
| Excepciones | Excepción 1: Guía fuera de tránsito: El sistema bloquea la recepción si la guía ya no está en estado "En Tránsito". Excepción 2: Obra sin coordenadas: El sistema informa que el administrador debe configurar las coordenadas GPS de la obra. Excepción 3: Fuera de rango: Si el supervisor está a más de 5 km de la obra, el sistema emite una alerta y guarda la recepción sin la etiqueta "Ubicación Verificada". |
| Postcondiciones | La guía queda en estado "Recibido" y la cantidad recibida se suma al stock del material como un lote de inventario valorizado con el costo unitario de la orden de compra. Si el supervisor se encontraba dentro del radio permitido, el registro se guarda además con la etiqueta "Ubicación Verificada"; si estaba fuera de rango, la recepción se guarda igualmente, pero sin esa etiqueta. En ambos casos la distancia medida queda registrada en el log de auditoría. |
| Dependencias | UR-F-64, UR-F-29 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.58, se describe el Caso de Uso N°58: Dando de alta modelos de equipo HVAC.

##### Tabla 4.1.58: "CU 58: Dando de alta modelos de equipo HVAC".

| CU 58: Dando de alta modelos de equipo HVAC. |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total |
| Resumen | El administrador registra un nuevo modelo de equipo de climatización en el catálogo maestro, para que quede disponible al cargar documentación técnica y al registrar equipos instalados en obra. |
| Frecuencia | Cuando se incorpora un nuevo modelo de equipo al catálogo. |
| Precondiciones | El actor debe haber iniciado sesión con el rol de Administrador Total. |
| Descripción | 1. El actor ingresa al módulo "Catálogo de Equipos" y presiona el botón "Nuevo Modelo". 2. El sistema despliega un formulario con el campo Nombre del Modelo. 3. El actor escribe el nombre del modelo y presiona "Guardar". Si el campo queda vacío o sólo con espacios [Excepción 1], el sistema no permite guardar y solicita completar el nombre. 4. El sistema verifica que el nombre no exista ya en el catálogo. Si encuentra un modelo con el mismo nombre exacto [Excepción 2], el sistema muestra una alerta de duplicado y no crea el registro. 5. El sistema guarda el modelo, registra la acción en el log de auditoría y lo agrega de inmediato al listado de modelos, ordenado alfabéticamente. 6. El sistema emite: "Registro creado exitosamente" |
| Excepciones | Excepción 1: Nombre vacío: El sistema bloquea el guardado e indica que el nombre del modelo es obligatorio. Excepción 2: Modelo duplicado: El sistema informa que ya existe un modelo con ese nombre exacto y detiene la creación. |
| Postcondiciones | El modelo queda almacenado en el catálogo de equipos, sin ficha técnica ni manual asociados aún, y aparece como opción seleccionable al adjuntar documentación técnica de equipos y al registrar equipos instalados en una obra. |
| Dependencias | UR-F-37 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.59, se describe el Caso de Uso N°59: Dando de alta herramientas en el catálogo maestro

##### Tabla 4.1.59: "CU 59: Dando de alta herramientas en el catálogo maestro".

| CU 59: Dando de alta herramientas en el catálogo maestro. |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total |
| Resumen | El administrador registra una nueva herramienta eléctrica con su código único y su nombre, para que pueda ser entregada más adelante a un técnico en terreno. |
| Frecuencia | Cuando se incorpora una herramienta nueva al inventario de la empresa. |
| Precondiciones | El actor debe haber iniciado sesión con el rol de Administrador Total. |
| Descripción | 1. El actor ingresa al módulo "Herramientas" y presiona el botón "Nueva Herramienta". 2. El sistema despliega un formulario con los campos Código y Nombre de la herramienta. 3. El actor completa ambos campos y presiona "Guardar". Si el código o el nombre quedan vacíos [Excepción 1], 4. El sistema resalta los campos faltantes y no permite guardar. 5. El sistema verifica que el código no exista ya en el catálogo. Si el código ya pertenece a otra herramienta [Excepción 2], el sistema bloquea la creación e informa la coincidencia. 6. El sistema guarda la herramienta con el estado "Disponible" asignado por defecto y sin técnico responsable, y registra la acción en el log de auditoría. 7. El sistema emite: "Herramienta dada de alta exitosamente". |
| Excepciones | Excepción 1: Campos obligatorios vacíos: El sistema resalta los campos faltantes y detiene el guardado. Excepción 2: Código duplicado: El sistema informa que el código ya pertenece a otra herramienta del catálogo y bloquea la creación. |
| Postcondiciones | La herramienta queda registrada en el catálogo maestro con estado "Disponible" y aparece en el buscador de herramientas de la pantalla de Asignación, lista para ser entregada a un técnico con contrato vigente |
| Dependencias | UR-F-33 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.60, se describe el Caso de Uso N°60: Confirmando despacho de guìa por el proveedor

##### Tabla 4.1.60: "CU 60: Confirmando despacho de guìa por el proveedor".

| CU 60: Confirmando despacho de guìa por el proveedor. |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total |
| Resumen | El administrador confirma que el proveedor despachó físicamente los materiales de una guía ya registrada, cambiando su estado a "En Tránsito" para habilitar su seguimiento y su recepción en obra |
| Frecuencia | Cuando el proveedor informa el despacho de una guía ya registrada. |
| Precondiciones | Debe existir una guía de despacho en estado "Registrada", estado que el sistema asigna al guardar el ingreso de una guía nueva. |
| Descripción | 1. El actor ingresa al módulo "Ingreso por Guía" y abre la sección "Guías pendientes de confirmar despacho". 2. El sistema despliega el listado de guías en estado "Registrada", mostrando por cada una el número de guía, la orden de compra asociada, el proveedor y el material. 3. El actor selecciona una guía y presiona el botón "Confirmar Despacho". 4. El sistema verifica que la guía siga en estado "Registrada". Si la guía ya fue despachada o recibida antes [Excepción 1], el sistema bloquea la acción e informa en qué estado se encuentra. 5. El sistema cambia el estado de la guía a "En Tránsito" y registra la acción en el log de auditoría con fecha y hora. 6. El sistema emite: "Despacho confirmado. La guía pasa a estado En Tránsito". |
| Excepciones | Excepción 1: Estado inválido: El sistema bloquea la acción si la guía ya está en estado "En Tránsito" o "Recibido", e informa cuál es su estado actual. |
| Postcondiciones | La guía queda en estado "En Tránsito", aparece en la pantalla "Materiales en Tránsito" del Supervisor de Obra y en la lista de guías disponibles para confirmar la recepción de insumos en terreno. |
| Dependencias | UR-F-35 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.61, se describe el Caso de Uso N°61: Rebajando el costo de obra al reingresar materiales sobrantes.

##### Tabla 4.1.61: "CU 61: Rebajando el costo de obra al reingresar materiales sobrantes".

| CU 61: Rebajando el costo de obra al reingresar materiales sobrantes. |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total, Supervisor de Obra |
| Resumen | Al confirmar una devolución en la pantalla "Devolución de Obra", el sistema calcula automáticamente el monto que se descuenta del costo de la obra a partir del precio unitario de la orden de compra del proyecto, lo guarda junto a la devolución y lo resta de los gastos reales que se muestran en Control de Costos. |
| Frecuencia | Automática, cada vez que se confirma una devolución de materiales sobrantes en la pantalla "Devolución de Obra". |
| Precondiciones | El actor debe estar autenticado y haber completado el formulario de reingreso en la pantalla "Devolución de Obra". El material devuelto debe figurar en al menos una orden de compra del proyecto con precio unitario registrado. |
| Descripción | 1. El actor completa el formulario de "Devolución de Obra" y presiona "Confirmar Reingreso". 2. El sistema busca el precio unitario del material en el último detalle de orden de compra registrado para el proyecto y lo multiplica por la cantidad devuelta para obtener el monto a rebajar. Si el material no figura en ningún detalle de orden de compra del proyecto [Excepción 1], el sistema toma el monto rebajado como cero. 3. El sistema guarda el precio unitario y el monto rebajado junto al registro de la devolución, los incluye en el aviso de vale y en el log de auditoría, y emite: "Reingreso procesado exitosamente". 4. El actor ingresa al módulo "Finanzas", en la opción "Control de Costos", y selecciona el proyecto. 5. El sistema muestra los gastos reales y el gráfico de desviación de costos descontando la suma de los montos rebajados, tanto en el total del proyecto como en el detalle por mes según la fecha de cada devolución. |
| Excepciones | Excepción 1: Sin precio de referencia: Si el material no aparece en ningún detalle de orden de compra del proyecto, el sistema registra la devolución con monto rebajado igual a cero y lo indica en el detalle del vale. |
| Postcondiciones | El registro de la devolución queda con su precio unitario y su monto rebajado almacenados, y el costo directo del proyecto que se muestra en Control de Costos y en el gráfico de desviación de costos queda reducido en ese monto. |
| Dependencias | UR-F-36, UR-F-45 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.62, se describe el Caso de Uso N°62: Registrando nuevo usuario al sistema.

##### Tabla 4.1.62: "CU 62: Registrando nuevo usuario del sistema".

| CU 62: Registrando nuevo usuario del sistema |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total |
| Resumen | El administrador crea una cuenta de acceso para un colaborador, definiendo su RUT, nombre, correo institucional, contraseña inicial y nivel jerárquico. |
| Frecuencia | Cuando se incorpora un nuevo colaborador con acceso al sistema. |
| Precondiciones | El actor debe haber iniciado sesión con el rol de Administrador Total. |
| Descripción | 1. El actor ingresa al módulo "Usuarios" y presiona el botón "Nuevo Usuario". 2. El sistema despliega un formulario con los campos RUT, Nombre, Correo Institucional, Contraseña y una lista desplegable de Rol con las opciones Administrador Total y Supervisor de Obra. 3. El actor completa los datos y elige el nivel jerárquico. Si falta algún campo obligatorio o no se elige un rol válido [Excepción 1], el sistema no permite guardar. 4. El sistema verifica que el RUT no esté registrado. Si el RUT ya existe [Excepción 2], el sistema bloquea la creación. 5. El sistema verifica que la contraseña tenga mínimo 8 caracteres, una letra mayúscula y un carácter especial. Si la contraseña no cumple el formato [Excepción 3], el sistema la rechaza y muestra los requisitos incumplidos. 6. El actor presiona el botón "Guardar". El sistema cifra la contraseña mediante hashing, guarda la cuenta y crea el registro de Administrador o de Supervisor de Obra según el rol elegido. 7. El sistema registra la acción en el log de auditoría y emite: "Usuario registrado exitosamente". |
| Excepciones | Excepción 1: Datos incompletos o rol inválido: El sistema informa que RUT, nombre, correo, contraseña y rol son obligatorios y que el rol debe ser Administrador Total o Supervisor de Obra. Excepción 2: RUT duplicado: El sistema informa que ya existe una cuenta registrada con ese RUT. Excepción 3: Contraseña inválida: El sistema indica los requisitos de seguridad incumplidos y no crea la cuenta. |
| Postcondiciones | La cuenta queda guardada con la contraseña cifrada y el nivel jerárquico asignado. El colaborador puede ingresar de inmediato desde la pantalla de inicio de sesión con su RUT y su contraseña, y el sistema lo dirige al panel correspondiente a su nivel de acceso. |
| Dependencias | UR-F-01, UR-F-05, UR-NF-12 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 4.1.63, se describe el Caso de Uso N°63: Registrando unidades físicas de equipo HVAC.

##### Tabla 4.1.63: "CU 63: Registrando unidades fìsicas de equipo HVAC”

| CU 63: Registrando unidades físicas de equipo HVAC |  |
| --- | --- |
| Actor(es) | Administrador Total |
| Resumen | El administrador registra una unidad física de un equipo HVAC instalada en una obra, asociándose a un modelo del catálogo y a un proyecto, mediante su número de serie único. |
| Frecuencia | Cuando se instala un equipo nuevo en una obra. |
| Precondiciones | El modelo de equipo debe existir en el catálogo. El proyecto debe estar registrado. |
| Descripción | 1. El actor selecciona un modelo en el Catálogo de Equipos. 2. El sistema despliega la sección "Unidades Instaladas" de ese modelo. 3. El actor presiona "Registrar unidad" e ingresa el número de serie, el proyecto y la fecha de instalación. Si algún campo falta [Excepción 1], el sistema lo resalta. 4. El sistema valida que el número de serie no esté ya registrado. Si existe número de serie duplicado [Excepción 2], el sistema informa que ya está registrado. 5. El sistema guarda la unidad, la vincula al modelo y al proyecto, y confirma con el mensaje "Registro creado exitosamente". |
| Excepciones | Excepción 1: Campos incompletos: el sistema resalta los campos obligatorios faltantes. Excepción 2: Número de serie duplicado: el sistema informa que ese número de serie ya está registrado. |
| Postcondiciones | La unidad queda disponible en el sistema para operaciones futuras que dependan de un equipo físico concreto. |
| Dependencias | UR-F-43 |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

# 5. SPRINT – VISTAS ARQUITECTÓNICAS 4+1

El modelo de vistas 4+1 permite describir la arquitectura del sistema desde cinco perspectivas complementarias. En el Primer Incremento se documentan las cuatro vistas UML más la vista externa, proporcionando una visión completa de la arquitectura del sistema ERP ATI Termic SpA.

## 5.1 Vista Lógica

La Vista Lógica describe la estructura estática del sistema, representando las entidades principales, sus atributos y las relaciones entre ellas. Permite comprender qué debe proveer el sistema al usuario desde el punto de vista de la lógica de negocio.

### 5.1.1 Diagrama de Clases

En la Figura 5.1.1.1 se puede visualizar el Diagrama de Clases del tercer incremento, el cual muestra las principales entidades del sistema, sus atributos y las relaciones de asociación, herencia y composición entre ellas.

#### Figura 5.1.1.1: "Diagrama de Clases – Tercer Incremento– Sistema ERP ATI Termic SpA".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

### 5.1.2 Modelo de Base de Datos

El sistema utiliza MySQL como sistema de gestión de base de datos relacional, garantizando la integridad referencial y transaccional. El modelo fue normalizado hasta la Tercera Forma Normal, eliminando dependencias parciales y transitivas.

A continuación, en la Figura 5.1.2.1, se presenta el Modelo Entidad-Relación Extendido del sistema.

#### Figura 5.1.2.1: " Modelo Entidad-Relación Extendido – Sistema ERP ATI Termic SpA".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

A continuación, en la Figura 5.1.2.2, se presenta el Modelo Entidad-Relación del sistema.

#### Figura 5.1.2.2: "Modelo Entidad Relación – Sistema ERP ATI Termic SpA".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Las principales tablas del modelo relacional incluyen: USUARIO, PROYECTO, BITACORA_DIARIA, EVIDENCIA_FOTOGRAFICA, HITO_TECNICO, ORDEN_COMPRA, FACTURA, EGRESO_CAJA_CHICA, INCIDENTE_SSO, CONTROL_CAMBIO_PPTO, POLIZA_SEGURO, TRABAJADOR, entre otras. El modelo cumple con la 1FN, 2FN y 3FN, asegurando la consistencia y no redundancia de los datos almacenados.

### 5.1.3 Modelo Fisico

A continuación, se hace presente en la figura 5.1.3.1 El modelo físico de la base de datos del incremento tres implementado en MySQL con el Motor InnoDB. Lo construido en los incrementos anteriores se muestran en azul y verde, y en naranjo se encuentra lo incorporado y modificado en este incremento. Se agregan nuevas tablas SESION y TOKEN_RECUPERACIÓN para el control de sesiones y la recuperación decredenciales, DETENCION_PROYECTO, PROYECTO_SUBCONTRATISTA para asociar varios subcontratistas a una obra, LOTE_MATERIAL para la valorización del inventario por el método FIFO, DOCUMENTO_HERRAMIENTA, PLANTILLA_CORREO, AVISO Y NOTIFICACION. Además, seincorporan columnas para la cadena de haces del log de auditoría, la geolocalización  y el archivado de proyectos, el fondo de caja chica, el desglose de IVA, y el vínculo entre las facturas y sus guías de despacho.

#### Figura 5.1.3.1: "Modelo Entidad Relación – Sistema ERP ATI Termic SpA".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

## 5.2 Vista de Desarrollo

La Vista de Desarrollo describe la organización estática del software en el entorno de desarrollo. El sistema ERP ATI Termic SpA se estructura en tres capas principales: React.js para la capa de presentación, Node.js + Express.js API REST para la capa de lógica de negocio y MySQL + Sequelize ORM para la capa de persistencia. En la Figura 5.3.1 se presenta el Diagrama de Componentes del sistema.

#### Figura 5.2.1: "Diagrama de Componentes – Sistema ERP ATI Termic SpA".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Los componentes principales del sistema son: el módulo de autenticación JWT con Bcrypt, el módulo de gestión de obras y bitácoras, el módulo de compras y órdenes de compra, el módulo financiero de caja chica y desviación de costos, el módulo documental, y el módulo de prevención de riesgos. Cada componente se comunica mediante la API REST, usando Axios en el frontend para las peticiones HTTP.

## 5.3 Vista de Proceso

La Vista de Proceso describe la dinámica del sistema mediante diagramas de secuencia de diseño, los cuales reflejan la interacción entre los objetos en tiempo de ejecución. A continuación se presentan los diagramas de secuencia correspondientes a los 65 casos de uso del Primer, Segundo y Tercer Incremento.

En la Figura 5.3.1 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 1: Autenticando usuario en la plataforma, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.1: "Diagrama de Secuencia – CU 1: Autenticando usuario en la plataforma".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.2 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 2: Gestionando niveles de acceso, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.2: "Diagrama de Secuencia – CU 2: Gestionando niveles de acceso".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.3 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 3: Gestionando niveles de acceso, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.3: "Diagrama de Secuencia – CU 3: Gestionando niveles de acceso".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.4 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 4: Visualizando registros de auditoría, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.4: "Diagrama de Secuencia – CU 4: Visualizando registros de auditoría".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.5 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 5: Finalizando sesión por inactividad, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.5: "Diagrama de Secuencia – CU 5: Finalizando sesión por inactividad".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.6 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 6: Solicitando recuperación de credenciales, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.6: "Diagrama de Secuencia – CU 6:Solicitando recuperación de credenciales".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.7 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 7: Restableciendo contraseña de acceso, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.7: "Diagrama de Secuencia – CU 7: Restableciendo contraseña de acceso".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.8 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 8: Creando proyecto de climatización HVAC, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.8: "Diagrama de Secuencia – CU 8: Creando proyecto de climatización HVAC".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.9 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 9: Definiendo hitos técnicos del proyecto, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.9: "Diagrama de Secuencia – CU 9:Definiendo hitos técnicos del proyecto".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.10 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 10: Registrando geolocalización de la obra, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.10: "Diagrama de Secuencia – CU 10: Registrando geolocalización de la obra".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.11 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 11: Actualizando estado del proyecto, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.11: "Diagrama de Secuencia – CU 11: Actualizando estado del proyecto".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.12 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 12: Registrando detención de proyecto, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.12: "Diagrama de Secuencia – CU 12: Registrando detención de proyecto".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.13 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 13: Gestionando Especificaciones Técnicas, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.13: "Diagrama de Secuencia – CU 13: Gestionando Especificaciones Técnicas".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.14 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 14: Registrando bitácora técnica diaria, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.14: "Diagrama de Secuencia – CU 14: Asociando subcontratista a proyecto".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.15 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 15: Asociando subcontratista a proyecto, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.15: "Diagrama de Secuencia – CU 15: Asociando subcontratista a proyecto".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.16 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 16: Cargando evidencias fotográficas de avance, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.16: "Diagrama de Secuencia – CU 16: Cargando evidencias fotográficas de avance".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.17 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 17: Validando evidencias de avance, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.17: "Diagrama de Secuencia – CU 17: Validando evidencias de avance".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.18 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 18: Gestionando expedientes digitales de trabajadores, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.18: "Diagrama de Secuencia – CU 18: Gestionando expedientes digitales de trabajadores".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.19 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 19: Emitiendo certificados de cumplimiento laboral, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.19: "Diagrama de Secuencia – CU 19: Emitiendo certificados de cumplimiento laboral".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.20 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 20: Cargando liquidaciones de sueldo, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.20: "Diagrama de Secuencia – CU 20: Cargando liquidaciones de sueldo”.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.21 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 21: Generando anexo de contrato por traslado, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.21: "Diagrama de Secuencia – CU 21: Generando anexo de contrato por traslado".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.22 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 22: Registrando entrega de EPP, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.22: "Diagrama de Secuencia – CU 22: Registrando entrega de EPP".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.23 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 23: Generando comprobante de entrega firmado, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.23: "Diagrama de Secuencia – CU 23: Generando comprobante de entrega firmado".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.24 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 24: Firmando digitalmente documentos, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.24: "Diagrama de Secuencia – CU 24: Firmando digitalmente documentos".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.25 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 25: Registrando certificados de exámenes médicos, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.25: "Diagrama de Secuencia – CU 25: Registrando certificados de exámenes médicos".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.26 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 26: Gestionando catálogo maestro de materiales, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.26: "Diagrama de Secuencia – CU 26: Gestionando catálogo maestro de materiales".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.27 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 27: Generando solicitud de materiales, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.27: "Diagrama de Secuencia – CU 27: Generando solicitud de materiales".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.28 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 28: Validando solicitud de materiales, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.28: "Diagrama de Secuencia – CU 28: Validando solicitud de materiales".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.29 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 29: Asignando y trazando herramientas, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.29: "Diagrama de Secuencia – CU 29: Asignando y trazando herramientas".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.30 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 30: Registrando ingreso por guía de despacho, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.30: "Diagrama de Secuencia – CU 30: Registrando ingreso por guía de despacho".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.31 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 31: Gestionando materiales en tránsito, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.31: "Diagrama de Secuencia – CU 31: Gestionando materiales en tránsito".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.32 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 32: Registrando reingreso de materiales sobrantes, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.32: "Diagrama de Secuencia – CU 32: Registrando reingreso de materiales sobrantes".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.33 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 33: Gestionando documentación técnica de equipos, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.33: "Diagrama de Secuencia – CU 33: Gestionando documentación técnica de equipos".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.34 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 34: Gestionando catálogo de proveedores, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.34: "Diagrama de Secuencia – CU 34 Gestionando catálogo de proveedores".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.35 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 35: Generando Orden de Compra automáticamente, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.35: "Diagrama de Secuencia – CU 35: Generando Orden de Compra automáticamente".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.36 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 36: Consultando historial de Órdenes de Compra, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.36: "Diagrama de Secuencia – CU 36: Consultando historial de Órdenes de Compra".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.37 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 37: Vinculando facturas digitales a procesos de compra, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.37: "Diagrama de Secuencia – CU 37: Vinculando facturas digitales a procesos de compra".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.38 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 38: Registrando certificados de calidad de materiales, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.38: "Diagrama de Secuencia – CU 38: Registrando certificados de calidad de materiales".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.39 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 39: Registrando egreso de Caja Chica , el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.39: "Diagrama de Secuencia – CU 39: Registrando egreso de Caja Chica".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.40 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 40: Adjuntando comprobante de gasto, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.40: "Diagrama de Secuencia – CU 40: Adjuntando comprobante de gasto".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.41 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 41: Graficando desviación de costos, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.41: "Diagrama de Secuencia – CU 41: Graficando desviación de costos".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.42 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 42: Consolidando costo de Mano de Obra mensual, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.42: "Diagrama de Secuencia – CU 42: Consolidando costo de Mano de Obra mensual".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.43 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 43: Descargando certificados de garantía de equipos, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.43: "Diagrama de Secuencia – CU 43: Descargando certificados de garantía de equipos".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.44 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 44: Registrando comunicación del proyecto, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.44: "Diagrama de Secuencia – CU 44: Registrando comunicación del proyecto".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.45 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 45: Gestionando portafolio de obras, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.45: "Diagrama de Secuencia – CU 45: Gestionando portafolio de obras".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.46 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 46: Gestionando avisos temporales, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.46: "Diagrama de Secuencia – CU 46: Gestionando avisos temporales".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.47 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 47: Buscando documentos legales, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.47: "Diagrama de Secuencia – CU 47: Buscando documentos legales".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.48 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 48: Editando plantillas de correo electrónico, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.48: "Diagrama de Secuencia – CU 48: Editando plantillas de correo electrónico".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.49 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 49: Validando integridad referencial en eliminaciones, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.49: "Diagrama de Secuencia – CU 49: Validando integridad referencial en eliminaciones".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.50 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 50: Centralizando documentación técnica de herramientas, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.50: "Diagrama de Secuencia – CU 50: Centralizando documentación técnica de herramientas".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.51 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 51: Configurando parámetros de IVA y retenciones, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.51: "Diagrama de Secuencia – CU 51: Configurando parámetros de IVA y retenciones".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.52 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 52: Calculando impuestos en documentos financieros, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.52: "Diagrama de Secuencia – CU 52: Calculando impuestos en documentos financieros".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.53 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 53: Registrando control de cambios presupuestarios, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.53: "Diagrama de Secuencia – CU 53: Registrando control de cambios presupuestarios".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.54 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 54: Gestionando pólizas de seguros por faena, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.54: "Diagrama de Secuencia – CU 54: Gestionando pólizas de seguros por faena".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.55 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 55: Emitiendo certificado de instalación técnica, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.55: "Diagrama de Secuencia – CU 55: Emitiendo certificado de instalación técnica".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.56 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 56: Registrando incidentes de seguridad y salud ocupacional, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.56: "Diagrama de Secuencia – CU 56: Registrando incidentes de seguridad y salud ocupacional".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.57 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 57: Registrando recepción de insumos en obra, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.57: "Diagrama de Secuencia – CU 57: Registrando recepción de insumos en obra".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.58 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 58: Dando de alta modelos de equipo HVAC, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.58: "Diagrama de Secuencia – CU 58: Dando de alta modelos de equipo HVAC".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.59 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 59: Dando de alta herramientas en el catálogo maestro, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.59: "Diagrama de Secuencia – CU 59: Dando de alta herramientas en el catálogo maestro".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.60 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 60: Confirmando despacho de guía por el proveedor, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.60: "Diagrama de Secuencia – CU 60: Confirmando despacho de guía por el proveedor".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.61 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 61: Rebajando el costo de obra al reingresar materiales sobrantes, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.61: "Diagrama de Secuencia – CU 61: Rebajando el costo de obra al reingresar materiales sobrantes".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.62 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 62: Registrando nuevo usuario del sistema, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.62: "Diagrama de Secuencia – CU 62: Registrando nuevo usuario del sistema".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Figura 5.3.63 se puede visualizar el Diagrama de Secuencia correspondiente al CU 63: Registrando unidades físicas de equipo HVAC, el cual muestra la interacción entre los objetos del sistema durante la ejecución de este caso de uso.

#### Figura 5.3.63: "Diagrama de Secuencia – CU 63: Registrando unidades físicas de equipo HVAC".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

## 5.4 Vista Física

La Vista Física muestra la distribución del software en la infraestructura de hardware. El sistema ERP ATI Termic SpA se despliega en un servidor VPS en la nube, con Ubuntu Server como sistema operativo. Nginx actúa como proxy inverso gestionando las peticiones hacia la API de Node.js, y la comunicación se realiza mediante HTTPS/TLS 1.2 para garantizar la seguridad de los datos en tránsito. En la Figura 5.4.1 se presenta el Diagrama de Despliegue del sistema.

#### Figura 5.4.1: "Diagrama de Despliegue – Sistema ERP ATI Termic SpA".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

La infraestructura contempla: un nodo cliente que accede al sistema mediante HTTPS, un servidor VPS con Nginx como proxy inverso, el servidor de aplicaciones Node.js/Express, y el servidor de base de datos MySQL. El acceso desde dispositivos móviles es esencial para los Supervisores de Obra, quienes utilizan las funcionalidades de geolocalización GPS y carga de evidencias fotográficas desde terreno.

## 5.5 Árbol de Navegación

El árbol de navegación muestra la estructura de pantallas del sistema ERP ATI Termic SpA y el flujo de navegación disponible para cada rol. En la Figura 5.5.1 se presenta el árbol de navegación correspondiente al primer, segundo y tercer incremento.

#### Figura 5.5.1: "Árbol de Navegación – Primer, segundo y tercer incremento – Sistema ERP ATI Termic SpA".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

# 6. DAILY SCRUM MEETINGS

Los Daily Scrum Meetings son reuniones diarias de máximo 15 minutos realizadas por el equipo de desarrollo. Su objetivo es exponer el avance de las tareas, identificar impedimentos y planificar la jornada siguiente. A continuación se presentan los registros de los Daily Scrum realizados durante el sprint del primer incremento.

##### Tabla 6.1: "Tabla de información sobre Daily Scrum Meetings sesión 1".

| Daily Scrum – Sesión N°1 |  |
| --- | --- |
| Fecha | 21-05-2026 |
| Participantes | Anabalón G., Arancibia A., Martínez P., Oregón F., Sáez M., Vélasquez B., Yelpi F. |
| ¿Qué hice ayer? | Configuración del repositorio GitHub, estructura base React + Node/Express y conexión con MySQL. |
| ¿Qué haré hoy? | Implementar el módulo de autenticación JWT y los CU 14 y 15. |
| Impedimentos | Sin impedimentos. |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

##### Tabla 6.2: "Tabla de información sobre Daily Scrum Meetings sesión 2".

| Daily Scrum – Sesión N°2 |  |
| --- | --- |
| Fecha | 28-05-2026 |
| Participantes | Anabalón G., Arancibia A., Martínez P., Oregón F., Sáez M., Vélasquez B., Yelpi F. |
| ¿Qué hice ayer? | Se terminaron CU 14 y CU 15; avance en carga de evidencias CU 16. |
| ¿Qué haré hoy? | Validación de evidencias CU 17 e inicio del módulo de compras CU 35. |
| Impedimentos | El acceso a la cámara en móvil requirió habilitar HTTPS en el entorno local. |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

##### Tabla 6.3: "Tabla de información sobre Daily Scrum Meetings sesión 3".

| Daily Scrum – Sesión N°3 |  |
| --- | --- |
| Fecha | 03-06-2026 |
| Participantes | Anabalón G., Arancibia A., Martínez P., Oregón F., Sáez M., Vélasquez B., Yelpi F. |
| ¿Qué hice ayer? | Quedaron operativos CU 16, CU 17 y CU 35; se implementó el egreso de caja chica CU 39. |
| ¿Qué haré hoy? | Vinculación de facturas CU 37 y gráfico de desviación de costos CU 41. |
| Impedimentos | Se coordinó con el cliente la fórmula de cálculo de la varianza de costos. |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

##### Tabla 6.4: "Tabla de información sobre Daily Scrum Meetings sesión 4".

| Daily Scrum – Sesión N°4 |  |
| --- | --- |
| Fecha | 09-06-2026 |
| Participantes | Anabalón G., Arancibia A., Martínez P., Oregón F., Sáez M., Vélasquez B., Yelpi F. |
| ¿Qué hice ayer? | Se completó el módulo financiero: CU 39, 41, 42. También el documental: CU 44, 45, 47. |
| ¿Qué haré hoy? | Control de cambios presupuestarios CU 54; gestión de pólizas CU 55. |
| Impedimentos | Sin impedimentos relevantes. |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

##### Tabla 6.5: "Tabla de información sobre Daily Scrum Meetings sesión 5".

| Daily Scrum – Sesión N°5 |  |
| --- | --- |
| Fecha | 12-06-2026 |
| Participantes | Anabalón G., Arancibia A., Martínez P., Oregón F., Sáez M., Vélasquez B., Yelpi F. |
| ¿Qué hice ayer? | Se finalizaron CU 54, 55, 56 y 57; integración GPS para recepción de insumos en CU 58. |
| ¿Qué haré hoy? | Ejecutar las pruebas unitarias finales y preparar la demo para la entrega. |
| Impedimentos | Ajustes menores de estilos en el frontend antes de la demo. |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

A continuación, se presentan los registros de los Daily Scrum realizados durante el sprint del segundo incremento.

##### Tabla 6.6: "Tabla de información sobre Daily Scrum Meetings sesión 6".

| Daily Scrum – Sesión N°6 |  |
| --- | --- |
| Fecha | 03-08-2026 |
| Participantes | Anabalón G., Arancibia A., Martínez P., Oregón F., Sáez M., Velásquez B., Yelpi F. |
| ¿Qué hice ayer? | Se realizó la planificación del Segundo Incremento y la revisión de los 18 CU priorizados; se definió el algoritmo de validación de RUT para el CU 18. |
| ¿Qué haré hoy? | Implementar el módulo de Expedientes Digitales y comenzar la carga de certificados de cumplimiento laboral F30/F30-1 . |
| Impedimentos | Sin impedimentos. |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

##### Tabla 6.7: "Tabla de información sobre Daily Scrum Meetings sesión 7".

| Daily Scrum – Sesión N°7 |  |
| --- | --- |
| Fecha | 14-08-2026 |
| Participantes | Anabalón G., Arancibia A., Martínez P., Oregón F., Sáez M., Velásquez B., Yelpi F. |
| ¿Qué hice ayer? | Se terminaron CU 18, CU 19 y CU 20; avance en generación automática del anexo de contrato por traslado. |
| ¿Qué haré hoy? | Finalizar CU 21 e iniciar el módulo de registro de certificados de exámenes médicos del CU 25 y entrega de EPP de CU 22. |
| Impedimentos | Se requirió definir con el cliente los formatos válidos y el límite de tamaño de archivo para las cargas documentales. |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

##### Tabla 6.8: "Tabla de información sobre Daily Scrum Meetings sesión 8".

| Daily Scrum – Sesión N°8 |  |
| --- | --- |
| Fecha | 28-08-2026 |
| Participantes | Anabalón G., Arancibia A., Martínez P., Oregón F., Sáez M., Velásquez B., Yelpi F. |
| ¿Qué hice ayer? | Quedaron operativos CU 22, CU 23 y CU 24 correspondientes a registro, comprobante y firma digital de entrega de EPP; se probó el panel de firma táctil en dispositivo móvil. |
| ¿Qué haré hoy? | Iniciar el módulo de trazabilidad de herramientas del CU 29 y avanzar en el catálogo maestro de materiales correspondiente al CU 26. |
| Impedimentos | Sin impedimentos. |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

##### Tabla 6.9: "Tabla de información sobre Daily Scrum Meetings sesión 9".

| Daily Scrum – Sesión N°9 |  |
| --- | --- |
| Fecha | 04-09-2026 |
| Participantes | Anabalón G., Arancibia A., Martínez P., Oregón F., Sáez M., Velásquez B., Yelpi F. |
| ¿Qué hice ayer? | Se terminaron CU 26, CU 27, CU 28 y CU 30; se validó la generación automática de la orden de compra al aprobar una solicitud de materiales. |
| ¿Qué haré hoy? | Implementar el módulo de materiales en tránsito del CU 31 y el reingreso de materiales sobrantes del CU 32. |
| Impedimentos | Se coordinó con el cliente la tolerancia de $1 para la validación de montos entre factura y orden de compra. |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

##### Tabla 6.10: "Tabla de información sobre Daily Scrum Meetings sesión 10".

| Daily Scrum – Sesión N°10 |  |
| --- | --- |
| Fecha | 09-09-2026 |
| Participantes | Anabalón G., Arancibia A., Martínez P., Oregón F., Sáez M., Velásquez B., Yelpi F. |
| ¿Qué hice ayer? | Se finalizaron CU 31, CU 32, CU 33, CU 36 y CU 38; pruebas integrales de certificados de calidad de materiales y consulta de historial de órdenes de compra. |
| ¿Qué haré hoy? | Cierre del sprint: pruebas de regresión sobre los 18 CU del Segundo Incremento y preparación de la demo para el cliente. |
| Impedimentos | Sin impedimentos. |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

A continuación, se presentan los registros de los Daily Scrum realizados durante el sprint del tercer incremento.

##### Tabla 6.11: "Tabla de información sobre Daily Scrum Meetings sesión 11".

| Daily Scrum – Sesión N°11 |  |
| --- | --- |
| Fecha | 10-09-2026 |
| Participantes | Anabalón G., Arancibia A., Martínez P., Oregón F., Sáez M., Velásquez B., Yelpi F. |
| ¿Qué hice ayer? | Se inició la base del incremento 3 dejando funcional el CU 01, CU 02 y CU 62; se configuró el control de acceso y usuarios iniciales. |
| ¿Qué haré hoy? | Implementar la gestión de logs con el CU 03 y CU 04, además de integrar el CU 05. |
| Impedimentos | Se requirió ajustar los permisos del servidor de la base de datos para asegurar el guardado correcto de los logs de auditoría en tiempo real. |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

##### Tabla 6.12: "Tabla de información sobre Daily Scrum Meetings sesión 12".

| Daily Scrum – Sesión N°12 |  |
| --- | --- |
| Fecha | 16-08-2026 |
| Participantes | Anabalón G., Arancibia A., Martínez P., Oregón F., Sáez M., Velásquez B., Yelpi F. |
| ¿Qué hice ayer? | Quedaron operativos el CU 03, CU 03 y CU 05; se completó la seguridad de acceso con el CU 06 y CU 07. Se logró la recuperación de credenciales y el restablecimiento de contraseña. |
| ¿Qué haré hoy? | Iniciar el módulo de proyectos integrando el CU 08, CU 09 y CU 10. Registrar la geolocalización de la obra. |
| Impedimentos | Sin impedimentos. |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

##### Tabla 6.13: "Tabla de información sobre Daily Scrum Meetings sesión 13".

| Daily Scrum – Sesión N°13 |  |
| --- | --- |
| Fecha | 20-08-2026 |
| Participantes | Anabalón G., Arancibia A., Martínez P., Oregón F., Sáez M., Velásquez B., Yelpi F. |
| ¿Qué hice ayer? | Se finalizaron el CU 08, CU 09 y CU 10; además se implementaron el CU 11, CU 12 y el CU 13; se logró gestionar las especificaciones técnicas. |
| ¿Qué haré hoy? | Avanzar el módulo de proveedores y finanzas con el CU 34, CU 40 y CU 51. |
| Impedimentos | Se solicitó validación del usuario para confirmar el cálculo exacto de las retenciones e impuestos en la plataforma. |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

##### Tabla 6.14: "Tabla de información sobre Daily Scrum Meetings sesión 14".

| Daily Scrum – Sesión N°14 |  |
| --- | --- |
| Fecha | 25-09-2026 |
| Participantes | Anabalón G., Arancibia A., Martínez P., Oregón F., Sáez M., Velásquez B., Yelpi F. |
| ¿Qué hice ayer? | Se terminó la integración del CU 34, CU 40 y CU 51; asimismo se dejaron funcionales el CU 52 y el CU 61. Se implementó el cálculo de impuestos en documentos financieros. |
| ¿Qué haré hoy? | Implementar la gestión de equipos e inventarios con el CU 58, CU 63 y CU 43. Lograr la descarga de certificados de garantía de equipos. |
| Impedimentos | Sin impedimentos. |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

##### Tabla 6.15: "Tabla de información sobre Daily Scrum Meetings sesión 15".

| Daily Scrum – Sesión N°15 |  |
| --- | --- |
| Fecha | 28-09-2026 |
| Participantes | Anabalón G., Arancibia A., Martínez P., Oregón F., Sáez M., Velásquez B., Yelpi F. |
| ¿Qué hice ayer? | Se concluyó el desarrollo del CU 58, CU 63 y CU 43; también se dejó operativo el CU 59 y el CU 50. Se terminó el módulo para confirmar alta de herramientas en el catálogo maestro. |
| ¿Qué haré hoy? | Finalizar los últimos casos de uso: CU 60, CU 46, CU 48 y CU 49. Cierre del sprint: pruebas de regresión sobre los 28 CU del tercer incremento y preparación de la demo para el cliente. |
| Impedimentos | Se requirió realizar pruebas exhaustivas de regresión para garantizar la eliminación lógica/física con integridad referencial no afecte registros históricos. |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

# 7. SPRINT REVIEW

El Sprint Review es una reunión informal realizada al finalizar el sprint, en la que el Equipo Scrum presenta al Product Owner y a los invitados los requisitos implementados en forma de producto funcional. Es en esta instancia donde se puede adaptar el Product Backlog si el Product Owner lo considera necesario.

## 7.1 Información General

A continuación, en la Tabla 7.1.1, se presenta la información general del Sprint Review realizado un día después del cierre del primer incremento, donde se presentaron al representante de ATI Termic SpA los 17 casos de uso desarrollados durante este primer sprint.

##### Tabla 7.1.1: "Información general sobre reuniones en conjunto al usuario".

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | 13-06-2026 |
| Lugar | Online – Google Meet: Revisión con el cliente ATI Termic SpA |
| Asistentes | Equipo Scrum completo y representante de ATI Termic SpA como contraparte del cliente. |
| Objetivos Alcanzados | Se implementaron y demostraron los 17 casos de uso del primer incremento: En cuanto a gestión de obra se implementó: bitácora, subcontratistas y evidencias. En compras y finanzas: OC automática, facturas, caja chica, desviación de costos y mano de obra. En gestión documental: comunicaciones, portafolio y búsqueda legal. Por último en control de presupuesto y riesgos: cambios presupuestarios, pólizas, certificados, incidentes SSO y recepción con GPS. |
| Objetivos No Alcanzados | La integración de notificaciones automáticas por correo con Nodemailer quedó parcial; se traslada al Incremento 2 por priorización del tiempo del sprint. |
| Feedback del Cliente | El cliente valoró positivamente la carga de evidencias fotográficas con geolocalización y solicitó simplificar el flujo de registro de caja chica. |
| Ajustes al Product Backlog | Se prioriza para el Incremento 2 el módulo de RR.HH y el catálogo de SKU, según lo conversado con el Product Owner. |
| Nuevas Propuestas | Exportación de reportes financieros a Excel y alertas automáticas de vencimiento de pólizas de seguro. |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

A continuación, en la Tabla 7.1.2 se presenta la información general del Sprint Review realizado dos días después del cierre del segundo incremento, donde se presentaron los 18 casos de uso desarrollados durante este segundo sprint.

##### Tabla 7.1.2: "Información general sobre reuniones en conjunto al usuario".

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | 11-09-2026 |
| Lugar | Online – Google Meet: Revisión con el cliente ATI Termic SpA |
| Asistentes | Equipo Scrum completo y representante de ATI Termic SpA como contraparte del cliente. |
| Objetivos Alcanzados | Se implementaron y demostraron los 18 casos de uso del segundo incremento: En gestión de personal: expedientes digitales, certificados de cumplimiento laboral, liquidaciones de sueldo y anexos de contrato por traslado. En prevención de riesgos: entrega de EPP con firma digital, comprobante de entrega y certificados de exámenes médicos. En logística y compras: catálogo maestro de materiales, solicitud y validación de materiales con generación automática de orden de compra, trazabilidad de herramientas e ingreso por guía de despacho. En documentación técnica: materiales en tránsito, reingreso de sobrantes, documentación técnica de equipos, historial de órdenes de compra y certificados de calidad de materiales. |
| Objetivos No Alcanzados | La generación de reportes exportables en Excel para el módulo de Control de Costos quedó parcial; se traslada como propuesta para una futura iteración. |
| Feedback del Cliente | El cliente valoró positivamente la trazabilidad completa de herramientas y la firma digital en la entrega de EPP, y solicitó simplificar el flujo de carga de certificados médicos. |
| Ajustes al Product Backlog | Se prioriza para una futura iteración la exportación de reportes financieros y la integración con notificaciones automáticas de vencimiento documental, según lo conversado con el Product Owner. |
| Nuevas Propuestas | No existieron nuevas propuestas de parte del representante de ATI Termic SpA. |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

A continuación, en la Tabla 7.1.3 se presenta la información general del Sprint Review realizado tres días después del cierre del tercer incremento, donde se presentaron los 28 casos de uso desarrollados durante este tercer sprint.

##### Tabla 7.1.3: "Información general sobre reuniones en conjunto al usuario".

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | 01-10-2026 |
| Lugar | Online – Google Meet: Revisión con el cliente ATI Termic SpA |
| Asistentes | Equipo Scrum completo y representante de ATI Termic SpA como contraparte del cliente. |
| Objetivos Alcanzados | Se implementaron y demostraron los 28 casos de uso del tercer incremento: En seguridad y control de acceso: autenticación de usuarios, gestión de roles, niveles de acceso, registro de nuevos usuarios, cierre de sesión por inactividad y restablecimiento/recuperación de credenciales. En auditoría y parámetros del sistema: registro y visualización del log de auditoría, edición de plantillas de correo, avisos temporales y validación de integridad referencial en eliminaciones. En gestión de proyectos e hitos HVAC: creación de proyectos HVAC, definición de hitos técnicos, geolocalización de obras, actualización de estados, detención de proyectos y especificaciones técnicas. En gestión financiera y proveedores: catálogo de proveedores, comprobantes de gasto, configuración e impuestos en documentos financieros y rebaja de costo de obra por reingreso de materiales sobrantes. En inventario, equipos y logística: alta de modelos y unidades físicas de equipo HVAC, descarga de certificados de garantía, alta y centralización documental de herramientas, confirmación de despacho por proveedor. |
| Objetivos No Alcanzados | La automatización completa del envío de alertas por correo electrónico ante cambios de estado de proyectos quedó parcial; se contempla para una fase de mantenimiento post-entrega. |
| Feedback del Cliente | El cliente valoró positivamente la centralización de la documentación técnica de herramientas y el módulo de gestión de proyectos HVAC con geolocalización, destacando la precisión en los cálculos de impuestos. Asimismo, solicitó optimizar la interfaz del log de auditoría para permitir filtros más rápidos por rango de fechas. |
| Ajustes al Product Backlog | Se ajusta la prioridad para incorporar filtros avanzados de búsqueda en los logs de auditoría y reportes consolidados en futuras actualizaciones del software, según lo acordado con el Product Owner. |
| Nuevas Propuestas | Se propone por parte del representante de ATI Termic SpA la futura integración de un dashboard ejecutivo interactivo para la visualización gráfica de los hitos técnicos de cada obra HVAC. |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

.

# 8. SPRINT RETROSPECTIVE

La Retrospectiva del Sprint es una oportunidad para que el equipo Scrum se inspeccione a sí mismo y cree un plan de mejoras para el próximo sprint. El Scrum Master motiva al equipo para que mejore su proceso de desarrollo dentro del marco Scrum.

A continuación, en la tabla 8.1 se presenta la Tabla de retrospectiva del primer sprint realizada un día después de dar por finalizado el primer incremento.

##### Tabla 8.1: "Tabla de retrospectiva del Sprint bajo metodología Scrum Master".

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | 13-06-2026 |
| Participantes | Anabalón G., Arancibia A., Martínez P., Oregón F., Sáez M., Vélasquez B., Yelpi F. |
| ¿Qué se hizo bien? | La organización del trabajo por prioridades, el uso constante de GitHub con commits de todos los integrantes y la buena comunicación durante los Daily Scrum. |
| ¿Qué se puede mejorar? | La estimación de horas fue ajustada: varias tareas superaron lo estimado, y las pruebas unitarias se concentraron al final del sprint. |
| Plan de Mejora | Estimar con planning poker, integrar pruebas de forma continua y reservar un buffer del 10% de horas por sprint para imprevistos. |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Para mantener una mejora activa dentro del grupo de trabajo, se realizó la misma metodología para el segundo sprint.

A continuación, en la tabla 8.2 se presenta la Tabla de retrospectiva del segundo sprint realizada un día después de dar por finalizado el segundo incremento.

##### Tabla 8.2: "Tabla de retrospectiva del Sprint bajo metodología Scrum Master".

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | 09-09-2026 |
| Participantes | Anabalón G., Arancibia A., Martínez P., Oregón F., Sáez M., Velásquez B., Yelpi F. |
| ¿Qué se hizo bien? | La estimación con planning poker permitió ajustar mejor las cargas de trabajo; el buffer del 10% absorbió los imprevistos surgidos en la validación de RUT y en la lógica de trazabilidad de herramientas. |
| ¿Qué se puede mejorar? | La integración continua aún no cubre todos los módulos nuevos, lo que retrasó la detección de errores en la generación automática de la orden de compra; las pruebas de los módulos documentales como certificados y adjuntos, siguieron concentrándose hacia el final del sprint. |
| Plan de Mejora | Extender la cobertura de CI a los módulos de documentación y compras, incorporar pruebas automatizadas de carga de archivos desde etapas tempranas del sprint. |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Para mantener una mejora activa dentro del grupo de trabajo, se realizó la misma metodología para el tercer sprint.

A continuación, en la tabla 8.3 se presenta la Tabla de retrospectiva del tercer sprint realizada tres días después de dar por finalizado el tercer incremento.

##### Tabla 8.3: "Tabla de retrospectiva del Sprint bajo metodología Scrum Master".

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | 01-10-2026 |
| Participantes | Anabalón G., Arancibia A., Martínez P., Oregón F., Sáez M., Vélasquez B., Yelpi F. |
| ¿Qué se hizo bien? | La ampliación de la cobertura de integración contínua e integración temprana de pruebas automatizadas permitió detectar fallos de validación en la carga documental de herramientas e impuestos de forma inmediata; la repartición equilibrada de los 28 casos de uso evitó cuellos de botella en la fase final del sprint. |
| ¿Qué se puede mejorar? | La gestión de los datos de prueba para los módulos de proyectos HVAC y logs de auditoría requirió configuraciones manuales repetitivas en los entornos locales de los desarrolladores, lo que ralentizó ligeramente el inicio del desarrollo en las primeras sesiones del sprint. |
| Plan de Mejora | Realizar sesiones cortas de pruebas de usabilidad del ERP con usuarios finales a mitad del sprint para validar flujos de interfaz complejos antes de la entrega formal en el Sprint Review. |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

# 9. PRUEBAS UNITARIAS

Las pruebas unitarias validan el correcto funcionamiento de cada caso de uso implementado en el Primer y Segundo Incremento. Para cada prueba se documenta el escenario de prueba, los datos de entrada, el resultado esperado, el resultado obtenido y se adjunta la evidencia correspondiente. La evidencia puede consistir en capturas de pantalla del sistema funcionando o resultados de pruebas ejecutadas mediante Postman u otra herramienta.

En la Tabla 9.1, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 1: Autenticando usuario en la plataforma.

##### Tabla 9.1: "Prueba Unitaria – CU 1: Autenticando usuario en la plataforma".

| Prueba Unitaria – CU 1: Autenticando usuario en la plataforma |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-01 |
| Caso de Uso Asociado | CU 1: Autenticando usuario en la plataforma |
| Descripción | Se verifica que el sistema autentique a un usuario registrado y lo redirija al panel correspondiente a su nivel de acceso. |
| Precondiciones | El usuario existe en el sistema y hay conexión con la base de datos. |
| Datos de Entrada | RUT: 11111111-1; contraseña válida del usuario. |
| Resultado Esperado | El sistema valida las credenciales, inicia la sesión y redirige al panel del Administrador Total. |
| Resultado Obtenido | El usuario ingresó correctamente a la plataforma y fue redirigido al panel de su nivel de acceso. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.2, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 2: Gestionando niveles de acceso.

##### Tabla 9.2: "Prueba Unitaria – CU 2: Gestionando niveles de acceso".

| Prueba Unitaria – CU 2: Gestionando niveles de acceso |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-02 |
| Caso de Uso Asociado | CU 2: Gestionando niveles de acceso |
| Descripción | Se verifica que el administrador pueda cambiar el nivel de acceso de un usuario del sistema. |
| Precondiciones | Administrador Total autenticado; el usuario a modificar existe en el sistema. |
| Datos de Entrada | Usuario Camila Rojas Pérez (15678901-1); rol actual: Supervisor de Obra; nuevo nivel de acceso: Administrador Total. |
| Resultado Esperado | El rol del usuario se actualiza, se cierran sus sesiones abiertas y se muestra: Nivel de acceso actualizado correctamente. |
| Resultado Obtenido | El rol fue actualizado y el sistema confirmó la operación con el mensaje Nivel de acceso actualizado correctamente. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.3, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 3: Registrando actividad en el log de auditoría.

##### Tabla 9.3: "Prueba Unitaria – CU 3: Registrando actividad en el log de auditoría".

| Prueba Unitaria – CU 3: Registrando actividad en el log de auditoría |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-03 |
| Caso de Uso Asociado | CU 3: Registrando actividad en el log de auditoría |
| Descripción | Se verifica que el sistema registre automáticamente en el log de auditoría las acciones de escritura de los usuarios. |
| Precondiciones | Usuario autenticado; se ejecuta una acción de escritura en la base de datos. |
| Datos de Entrada | Acción de escritura realizada por el Administrador Sistema (11111111-1), por ejemplo: archivar el proyecto OBR-2026-002. |
| Resultado Esperado | El sistema guarda en el log el usuario, la fecha, la hora, el tipo de acción y el detalle de la operación. |
| Resultado Obtenido | La acción quedó registrada en el log de auditoría con su usuario, fecha, hora, tipo de acción y detalle. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.4, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 4: Visualizando registros de auditoría.

##### Tabla 9.4: "Prueba Unitaria – CU 4: Visualizando registros de auditoría".

| Prueba Unitaria – CU 4: Visualizando registros de auditoría |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-04 |
| Caso de Uso Asociado | CU 4: Visualizando registros de auditoría |
| Descripción | Se verifica que el administrador pueda consultar los registros de auditoría y revisar su detalle en modo de solo lectura. |
| Precondiciones | Administrador Total autenticado; existen registros en el log de auditoría. |
| Datos de Entrada | Módulo Reporte de Auditoría; selección del registro #159 mediante Ver Detalle. |
| Resultado Esperado | El sistema muestra el detalle completo del registro y verifica la integridad de la cadena de hashes. |
| Resultado Obtenido | Se mostró el detalle del registro #159 (30-09-2026, usuario 11111111-1, tipo SESIÓN) con el aviso: Integridad verificada: sin alteraciones detectadas. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.5, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 5: Finalizando sesión por inactividad.

##### Tabla 9.5: "Prueba Unitaria – CU 5: Finalizando sesión por inactividad".

| Prueba Unitaria – CU 5: Finalizando sesión por inactividad |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-05 |
| Caso de Uso Asociado | CU 5: Finalizando sesión por inactividad |
| Descripción | Se verifica que el sistema cierre la sesión de un usuario inactivo y lo redirija al login. |
| Precondiciones | El usuario tiene una sesión activa con un token válido. |
| Datos de Entrada | Sesión sin interacción del usuario hasta cumplir el tiempo límite de inactividad. |
| Resultado Esperado | El sistema invalída el token, redirige al login y muestra: Su sesión ha expirado por inactividad. Por favor, ingrese sus credenciales nuevamente. |
| Resultado Obtenido | La sesión fue finalizada, el sistema redirigió a la pantalla de login y mostró el mensaje de sesión expirada por inactividad. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.6, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 6: Solicitando recuperación de credenciales.

##### Tabla 9.6: "Prueba Unitaria – CU 6: Solicitando recuperación de credenciales".

| Prueba Unitaria – CU 6: Solicitando recuperación de credenciales |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-06 |
| Caso de Uso Asociado | CU 6: Solicitando recuperación de credenciales |
| Descripción | Se verifica que el sistema genere y envíe un token de recuperación al correo institucional del usuario. |
| Precondiciones | El usuario tiene una cuenta activa y un correo institucional configurado. |
| Datos de Entrada | RUT del usuario: 15678901-1; opción ¿Olvidó su contraseña? y botón Enviar token. |
| Resultado Esperado | El sistema genera el token de 8 caracteres, lo envía al correo y muestra el mensaje de operación exitosa. |
| Resultado Obtenido | El sistema informó: Se envió un token de recuperación a tu correo institucional. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.7, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 7: Restableciendo contraseña de acceso.

##### Tabla 9.7: "Prueba Unitaria – CU 7: Restableciendo contraseña de acceso".

| Prueba Unitaria – CU 7: Restableciendo contraseña de acceso |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-07 |
| Caso de Uso Asociado | CU 7: Restableciendo contraseña de acceso |
| Descripción | Se verifica que el usuario pueda establecer una nueva contraseña mediante el enlace de recuperación. |
| Precondiciones | El usuario ingresó desde el enlace de recuperación enviado por correo, con RUT y token incluidos. |
| Datos de Entrada | Cuenta 15678901-1; nueva contraseña y confirmación idénticas. |
| Resultado Esperado | El sistema valida el token, cifra y guarda la nueva contraseña, invalida el token y redirige al login. |
| Resultado Obtenido | La contraseña fue actualizada, el token quedó invalidado y el usuario fue redirigido al login. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.8, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 8: Creando proyecto de climatización HVAC.

##### Tabla 9.8: "Prueba Unitaria – CU 8: Creando proyecto de climatización HVAC".

| Prueba Unitaria – CU 8: Creando proyecto de climatización HVAC |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-08 |
| Caso de Uso Asociado | CU 8: Creando proyecto de climatización HVAC |
| Descripción | Se verifica que el administrador pueda crear un proyecto HVAC y que el sistema le asigne un código correlativo único. |
| Precondiciones | Administrador Total autenticado, con acceso al módulo Configuración, pestaña Proyectos. |
| Datos de Entrada | Nombre: Climatización Mall Plaza Oeste; presupuesto: 27500000; correo: operaciones@plazaoeste.cl; ubicación: Av. Américo Vespucio 1501, Cerrillos; tipo de sistema: VRF; inicio: 15-10-2026; término: 14-03-2027. |
| Resultado Esperado | El proyecto se guarda con código OBR-AAAA-NNN, estado Planificación y 0% de avance, y aparece en el listado. |
| Resultado Obtenido | El proyecto fue creado con su código correlativo, en estado Planificación y 0% de avance, y quedó visible en el listado de proyectos registrados. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.9, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 9: Definiendo hitos técnicos del proyecto.

##### Tabla 9.9: "Prueba Unitaria – CU 9: Definiendo hitos técnicos del proyecto".

| Prueba Unitaria – CU 9: Definiendo hitos técnicos del proyecto |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-09 |
| Caso de Uso Asociado | CU 9: Definiendo hitos técnicos del proyecto |
| Descripción | Se verifica que se pueda agregar un hito técnico al cronograma de un proyecto respetando la secuencia cronológica. |
| Precondiciones | El proyecto existe y el usuario autenticado es Administrador Total o Supervisor de Obra. |
| Datos de Entrada | Proyecto PROY-2024-001 Climatización Centro Comercial Norte; nombre del hito y fechas de inicio y término posteriores al hito Pruebas y puesta en marcha (2026-10-30 al 2026-11-29). |
| Resultado Esperado | El sistema valida las fechas, agrega el hito al cronograma en su posición cronológica y registra la acción en el log. |
| Resultado Obtenido | El hito fue agregado al cronograma del proyecto en su posición cronológica. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.10, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 10: Registrando geolocalización de la obra.

##### Tabla 9.10: "Prueba Unitaria – CU 10: Registrando geolocalización de la obra".

| Prueba Unitaria – CU 10: Registrando geolocalización de la obra |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-10 |
| Caso de Uso Asociado | CU 10: Registrando geolocalización de la obra |
| Descripción | Se verifica que el sistema registre la geolocalización de una obra a partir de su dirección en el mapa. |
| Precondiciones | Proyecto creado, usuario autenticado y acceso a la API de mapas. |
| Datos de Entrada | Proyecto PROY-2024-001; dirección: Av. Providencia 1234, Providencia; botón Buscar en el mapa y Guardar posición. |
| Resultado Esperado | El sistema ubica el marcador, guarda latitud y longitud asociadas al proyecto y confirma con las coordenadas. |
| Resultado Obtenido | La obra quedó ubicada en las coordenadas -33.426300, -70.617000, asociadas al proyecto. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.11, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 11: Actualizando estado del proyecto.

##### Tabla 9.11: "Prueba Unitaria – CU 11: Actualizando estado del proyecto".

| Prueba Unitaria – CU 11: Actualizando estado del proyecto |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-11 |
| Caso de Uso Asociado | CU 11: Actualizando estado del proyecto |
| Descripción | Se verifica que el administrador pueda actualizar el estado de un proyecto mediante una transición válida. |
| Precondiciones | Proyecto registrado; Administrador Total autenticado. |
| Datos de Entrada | Proyecto Hotel Pacífico Viña del Mar (OBR-2026-003); estado actual: Planificación; nuevo estado: En Ejecución. |
| Resultado Esperado | El sistema valida la transición, actualiza el estado y registra el cambio en el log de auditoría. |
| Resultado Obtenido | El estado del proyecto se actualizó a En Ejecución y el cambio quedó registrado en el log de auditoría. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.12, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 12: Registrando detención de proyecto.

##### Tabla 9.12: "Prueba Unitaria – CU 12: Registrando detención de proyecto".

| Prueba Unitaria – CU 12: Registrando detención de proyecto |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-12 |
| Caso de Uso Asociado | CU 12: Registrando detención de proyecto |
| Descripción | Se verifica que el sistema exija una justificación para detener un proyecto en ejecución. |
| Precondiciones | El proyecto se encuentra en estado En Ejecución. |
| Datos de Entrada | Proyecto Sistema HVAC Edificio Corporativo Sur (PROY-2024-002); motivo: Retraso en la entrega del permiso municipal de obra. |
| Resultado Esperado | El proyecto cambia a Detenido, el motivo se guarda en el historial y se muestra: Proyecto detenido correctamente. |
| Resultado Obtenido | El proyecto quedó en estado Detenido, con su motivo, fecha y usuario responsable registrados en el historial. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.13, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 13: Gestionando Especificaciones Técnicas.

##### Tabla 9.13: "Prueba Unitaria – CU 13: Gestionando Especificaciones Técnicas".

| Prueba Unitaria – CU 13: Gestionando Especificaciones Técnicas |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-13 |
| Caso de Uso Asociado | CU 13: Gestionando Especificaciones Técnicas |
| Descripción | Se verifica que se pueda cargar una especificación técnica en PDF y vincularla a un proyecto. |
| Precondiciones | Proyecto creado y usuario autenticado; archivo en formato PDF de hasta 15 MB. |
| Datos de Entrada | Proyecto PROY-2024-001 Climatización Centro Comercial Norte; archivo PDF de especificación técnica. |
| Resultado Esperado | El sistema valida formato y tamaño, vincula el archivo al proyecto y muestra: Documento vinculado exitosamente. |
| Resultado Obtenido | La especificación quedó vinculada al proyecto en estado Vigente, con su enlace Ver PDF en el listado. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.14, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 14: Registrando bitácora técnica diaria.

##### Tabla 9.14: "Prueba Unitaria – CU 14: Registrando bitácora técnica diaria".

| Prueba Unitaria – CU 14: Registrando bitácora técnica diaria |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-14 |
| Caso de Uso Asociado | CU 14: Registrando bitácora técnica diaria |
| Descripción | Se verifica que el supervisor pueda registrar la bitácora técnica diaria de una obra. |
| Precondiciones | Supervisor de Obra autenticado; proyecto registrado. |
| Datos de Entrada | Proyecto PROY-2024-001; fecha: 30-09-2026; descripción: Se completó el montaje de rejillas del piso 3 y se probó la inyección de aire en los locales 301 a 305. |
| Resultado Esperado | El sistema guarda la bitácora vinculada al proyecto, con fecha y hora, y muestra: Bitácora registrada exitosamente. |
| Resultado Obtenido | La bitácora quedó registrada y apareció en el historial del proyecto con su fecha. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.15, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 15: Asociando subcontratista a proyecto.

##### Tabla 9.15: "Prueba Unitaria – CU 15: Asociando subcontratista a proyecto".

| Prueba Unitaria – CU 15: Asociando subcontratista a proyecto |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-15 |
| Caso de Uso Asociado | CU 15: Asociando subcontratista a proyecto |
| Descripción | Se verifica que el administrador pueda asociar un subcontratista a un proyecto indicando su rol. |
| Precondiciones | Proyecto registrado; el subcontratista está registrado y activo en el catálogo de proveedores. |
| Datos de Entrada | Proyecto PROY-2024-001; subcontratista: Refrigeración Andina SpA (76888999-6); rol: Carga y pruebas de refrigerante. |
| Resultado Esperado | El sistema registra la vinculación con su rol y fecha y muestra: Subcontratista asociado exitosamente. |
| Resultado Obtenido | El subcontratista quedó asociado al proyecto con su rol, junto a los demás subcontratistas de la obra. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.16, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 16: Cargando evidencias fotográficas de avance.

##### Tabla 9.16: "Prueba Unitaria – CU 16: Cargando evidencias fotográficas de avance".

| Prueba Unitaria – CU 16: Cargando evidencias fotográficas de avance |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-16 |
| Caso de Uso Asociado | CU 16: Cargando evidencias fotográficas de avance |
| Descripción | Se verifica que el supervisor pueda cargar una evidencia fotográfica asociada a un hito del proyecto. |
| Precondiciones | Dispositivo con cámara; proyecto registrado con al menos un hito técnico definido. |
| Datos de Entrada | Proyecto PROY-2024-001; hito: Pruebas y puesta en marcha; fotografía unidades_exteriores.png; ubicación GPS: -33.42640, -70.61710. |
| Resultado Esperado | El sistema almacena la imagen asociada al hito, al supervisor, a la fecha y a la geolocalización, y confirma la carga. |
| Resultado Obtenido | La evidencia fue cargada con su ubicación GPS y quedó pendiente de revisión. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.17, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 17: Validando evidencias de avance.

##### Tabla 9.17: "Prueba Unitaria – CU 17: Validando evidencias de avance".

| Prueba Unitaria – CU 17: Validando evidencias de avance |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-17 |
| Caso de Uso Asociado | CU 17: Validando evidencias de avance |
| Descripción | Se verifica la aprobación de una evidencia fotográfica pendiente de revisión. |
| Precondiciones | Existen fotografías cargadas pendientes de validación; usuario Administrador autenticado. |
| Datos de Entrada | Evidencia del proyecto Obra Centro Comercial Norte |
| Resultado Esperado | El estado cambia a Aprobado y se notifica al Supervisor: Validación registrada correctamente. |
| Resultado Obtenido | La evidencia quedó aprobada y se registró la notificación al Supervisor. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.18, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 18: Gestionando expedientes digitales de trabajadores.

##### Tabla 9.18: "Prueba Unitaria – CU 18: Gestionando expedientes digitales de trabajadores".

| Prueba Unitaria – CU 18: Gestionando expedientes digitales de trabajadores |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-18 |
| Caso de Uso Asociado | CU 18: Gestionando expedientes digitales de trabajadores |
| Descripción | Se verifica que el administrador pueda crear el expediente digital de un trabajador. |
| Precondiciones | Administrador Total autenticado; existen especialidades técnicas registradas. |
| Datos de Entrada | RUT válido, nombres, apellidos y especialidad técnica del trabajador (obligatorios); correo y teléfono (opcionales). |
| Resultado Esperado | El sistema valida el RUT, almacena el expediente y muestra: Expediente creado exitosamente. |
| Resultado Obtenido | El expediente fue creado y el trabajador apareció en el listado con estado ACTIVO. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.19, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 19: Emitiendo certificados de cumplimiento laboral.

##### Tabla 9.19: "Prueba Unitaria – CU 19: Emitiendo certificados de cumplimiento laboral".

| Prueba Unitaria – CU 19: Emitiendo certificados de cumplimiento laboral |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-19 |
| Caso de Uso Asociado | CU 19: Emitiendo certificados de cumplimiento laboral |
| Descripción | Se verifica que se puedan almacenar los certificados F30 y F30-1 de un proyecto para un periodo mensual. |
| Precondiciones | Usuario autenticado; proyecto existente; archivos PDF de hasta 10 MB. |
| Datos de Entrada | Proyecto PROY-2024-001; periodo: septiembre 2026; archivos PDF de los certificados F30 y F30-1. |
| Resultado Esperado | El sistema valida los archivos, solicita confirmación al existir certificados del periodo y muestra: Certificados almacenados correctamente. |
| Resultado Obtenido | Los certificados quedaron vinculados al proyecto y al periodo, y se reflejaron en el listado de certificados cargados. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.20, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 20: Cargando liquidaciones de sueldo.

##### Tabla 9.20: "Prueba Unitaria – CU 20: Cargando liquidaciones de sueldo".

| Prueba Unitaria – CU 20: Cargando liquidaciones de sueldo |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-20 |
| Caso de Uso Asociado | CU 20: Cargando liquidaciones de sueldo |
| Descripción | Se verifica que el administrador pueda cargar la liquidación de sueldo de un trabajador para un periodo. |
| Precondiciones | Administrador Total autenticado; trabajador registrado; archivo PDF de hasta 10 MB. |
| Datos de Entrada | Trabajador Carlos Mendoza Ríos (33333333-3); periodo: septiembre 2026; archivo PDF de la liquidación. |
| Resultado Esperado | El sistema almacena el archivo vinculado al RUT y al periodo y muestra: Liquidación cargada con éxito. |
| Resultado Obtenido | La liquidación quedó almacenada y apareció en el historial de liquidaciones con su fecha de carga. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.21, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 21: Generando anexo de contrato por traslado.

##### Tabla 9.21: "Prueba Unitaria – CU 21: Generando anexo de contrato por traslado".

| Prueba Unitaria – CU 21: Generando anexo de contrato por traslado |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-21 |
| Caso de Uso Asociado | CU 21: Generando anexo de contrato por traslado |
| Descripción | Se verifica que el sistema genere el anexo de contrato por traslado de un trabajador a otra obra. |
| Precondiciones | Administrador Total autenticado; trabajador con contrato vigente; obra de destino En Ejecución con dirección registrada. |
| Datos de Entrada | Trabajador Javier (16234567-2); obra de destino: PROY-2024-002 Sistema HVAC Edificio Corporativo Sur; fecha de inicio: 05-10-2026. |
| Resultado Esperado | El sistema genera el anexo en PDF en estado Pendiente de Firma, actualiza la asignación y muestra: Anexo de contrato generado exitosamente. |
| Resultado Obtenido | El anexo de traslado fue generado en PDF, quedó pendiente de firma y disponible para su descarga. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.22, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 22: Registrando entrega de EPP.

##### Tabla 9.22: "Prueba Unitaria – CU 22: Registrando entrega de EPP".

| Prueba Unitaria – CU 22: Registrando entrega de EPP |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-22 |
| Caso de Uso Asociado | CU 22: Registrando entrega de EPP |
| Descripción | Se verifica que se pueda registrar la entrega de elementos de protección personal a un trabajador. |
| Precondiciones | Usuario autenticado; trabajador receptor activo; artículos EPP con stock disponible. |
| Datos de Entrada | Receptor: María (44444444-4); artículos: Casco de seguridad blanco (1) y Guantes de cabritilla (1). |
| Resultado Esperado | El sistema registra la entrega en estado Pendiente, descuenta el stock y muestra: Asignación registrada exitosamente. |
| Resultado Obtenido | La entrega quedó registrada en estado Pendiente y el stock de los artículos fue descontado. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.23, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 23: Generando comprobante de entrega firmado.

##### Tabla 9.23: "Prueba Unitaria – CU 23: Generando comprobante de entrega firmado".

| Prueba Unitaria – CU 23: Generando comprobante de entrega firmado |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-23 |
| Caso de Uso Asociado | CU 23: Generando comprobante de entrega firmado |
| Descripción | Se verifica que el sistema genere el comprobante en PDF de una entrega de EPP validada. |
| Precondiciones | Usuario autenticado; el lote de entrega está validado con la firma del receptor. |
| Datos de Entrada | Lote de Carlos Mendoza Ríos del 2026-09-30 (2 Guantes de cabritilla y 1 Casco de seguridad blanco), estado Validado; botón Generar Comprobante. |
| Resultado Esperado | El sistema genera el PDF con la firma del receptor y muestra: Comprobante generado correctamente. |
| Resultado Obtenido | El comprobante fue generado y quedó disponible con la opción Ver / Descargar PDF. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.24, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 24: Firmando digitalmente documentos.

##### Tabla 9.24: "Prueba Unitaria – CU 24: Firmando digitalmente documentos".

| Prueba Unitaria – CU 24: Firmando digitalmente documentos |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-24 |
| Caso de Uso Asociado | CU 24: Firmando digitalmente documentos |
| Descripción | Se verifica que se pueda validar una entrega de EPP mediante la firma digital del receptor. |
| Precondiciones | Usuario autenticado; lote de entrega en estado Pendiente; dispositivo que permite trazar la firma. |
| Datos de Entrada | Lote de Javier Soto Muñoz (1 Casco de seguridad blanco y 1 Lentes de seguridad claros); firma trazada en el panel. |
| Resultado Esperado | El sistema guarda la firma, cambia el lote a Validado y muestra: Entrega Registrada con Éxito. |
| Resultado Obtenido | La firma fue almacenada y el lote quedó en estado Validado con fecha y hora de validación. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.25, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 25: Registrando certificados de exámenes médicos.

##### Tabla 9.25: "Prueba Unitaria – CU 25: Registrando certificados de exámenes médicos".

| Prueba Unitaria – CU 25: Registrando certificados de exámenes médicos |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-25 |
| Caso de Uso Asociado | CU 25: Registrando certificados de exámenes médicos |
| Descripción | Se verifica que se pueda registrar el certificado de examen médico de altura de un trabajador. |
| Precondiciones | Administrador Total autenticado; trabajador activo; archivo PDF o imagen de hasta 10 MB. |
| Datos de Entrada | Trabajador Carlos Mendoza Ríos (33333333-3); tipo de examen: Altura Física; emisión: 2026-08-31; vencimiento: 2027-08-31; archivo del certificado. |
| Resultado Esperado | El sistema almacena el certificado como Vigente y muestra: Certificado médico cargado exitosamente. |
| Resultado Obtenido | El certificado quedó cargado en el expediente del trabajador con estado VIGENTE. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.26, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 26: Gestionando catálogo maestro de materiales.

##### Tabla 9.26: "Prueba Unitaria – CU 26: Gestionando catálogo maestro de materiales".

| Prueba Unitaria – CU 26: Gestionando catálogo maestro de materiales |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-26 |
| Caso de Uso Asociado | CU 26: Gestionando catálogo maestro de materiales |
| Descripción | Se verifica que el administrador pueda registrar un material en el catálogo maestro. |
| Precondiciones | Administrador Total autenticado; proveedor registrado, en caso de asignarlo. |
| Datos de Entrada | SKU único, nombre y unidad de medida (obligatorios); categoría, stock mínimo y proveedor. |
| Resultado Esperado | El sistema guarda el material y muestra: Registro creado exitosamente. |
| Resultado Obtenido | El material fue registrado en el catálogo maestro y quedó habilitado para su uso. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.27, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 27: Generando solicitud de materiales.

##### Tabla 9.27: "Prueba Unitaria – CU 27: Generando solicitud de materiales".

| Prueba Unitaria – CU 27: Generando solicitud de materiales |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-27 |
| Caso de Uso Asociado | CU 27: Generando solicitud de materiales |
| Descripción | Se verifica que un usuario pueda generar una solicitud de materiales para una obra. |
| Precondiciones | Usuario autenticado; proyecto En Ejecución; material existente en el catálogo maestro. |
| Datos de Entrada | Proyecto PROY-2024-001; material: MAT-FIL-G4 Filtro de aire G4 estándar; cantidad: 24; observaciones: Filtros G4 de recambio para las unidades del piso 2. |
| Resultado Esperado | El sistema registra la solicitud en estado Pendiente y muestra: Solicitud enviada para validación. |
| Resultado Obtenido | La solicitud quedó registrada en estado Pendiente y disponible para su validación. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.28, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 28: Validando solicitud de materiales.

##### Tabla 9.28: "Prueba Unitaria – CU 28: Validando solicitud de materiales".

| Prueba Unitaria – CU 28: Validando solicitud de materiales |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-28 |
| Caso de Uso Asociado | CU 28: Validando solicitud de materiales |
| Descripción | Se verifica que el administrador pueda aprobar una solicitud de materiales pendiente. |
| Precondiciones | Administrador Total autenticado; existe una solicitud en estado Pendiente. |
| Datos de Entrada | Solicitud #6: Aislante térmico 13 mm para cañerías piso 3; cantidad: 10; costo estimado: 48000; acción Aprobar. |
| Resultado Esperado | La solicitud pasa a Aprobada, se genera su comprobante y la orden de compra en estado Emitida. |
| Resultado Obtenido | La solicitud quedó aprobada y se registró la validación en el log de auditoría. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.29, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 29: Asignando y trazando herramientas.

##### Tabla 9.29: "Prueba Unitaria – CU 29: Asignando y trazando herramientas".

| Prueba Unitaria – CU 29: Asignando y trazando herramientas |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-29 |
| Caso de Uso Asociado | CU 29: Asignando y trazando herramientas |
| Descripción | Se verifica que se pueda asignar una herramienta a un técnico y dejar su trazabilidad. |
| Precondiciones | Usuario autenticado; herramienta Disponible; técnico activo con contrato laboral vigente. |
| Datos de Entrada | Herramienta: HER-003 Taladro percutor 800 W; técnico: María González López (44444444-4); estado: Operativa, sin daños. |
| Resultado Esperado | La herramienta pasa a Asignada y se muestra: Asignación registrada exitosamente. |
| Resultado Obtenido | La herramienta quedó asignada al técnico y se registró en su historial de trazabilidad. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.30, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 30: Registrando ingreso por guía de despacho.

##### Tabla 9.30: "Prueba Unitaria – CU 30: Registrando ingreso por guía de despacho".

| Prueba Unitaria – CU 30: Registrando ingreso por guía de despacho |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-30 |
| Caso de Uso Asociado | CU 30: Registrando ingreso por guía de despacho |
| Descripción | Se verifica que se pueda registrar el ingreso de una guía de despacho de un proveedor. |
| Precondiciones | Usuario autenticado; material, proveedor y orden de compra existentes. |
| Datos de Entrada | Guía: GD-2026-104; proveedor: Refrigeración Andina SpA; OC: OC-1790797192776; fecha: 30-09-2026; material: MAT-REF-410 Refrigerante R410A cilindro 11,3 kg; cantidad: 4. |
| Resultado Esperado | El sistema registra la guía en estado Registrada sin modificar el stock. |
| Resultado Obtenido | La guía quedó registrada en estado Registrada y apareció en el historial de guías. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.31, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 31: Gestionando materiales en tránsito.

##### Tabla 9.31: "Prueba Unitaria – CU 31: Gestionando materiales en tránsito".

| Prueba Unitaria – CU 31: Gestionando materiales en tránsito |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-31 |
| Caso de Uso Asociado | CU 31: Gestionando materiales en tránsito |
| Descripción | Se verifica que el usuario pueda consultar los materiales que se encuentran en tránsito hacia las obras. |
| Precondiciones | Usuario autenticado; existen guías de despacho En Tránsito. |
| Datos de Entrada | Filtro de proyecto: Todos mis proyectos. |
| Resultado Esperado | El sistema lista las guías en tránsito con proyecto, proveedor, material, cantidad y fecha. |
| Resultado Obtenido | Se listó la guía GD-2026-102 (Ducto galvanizado 40×30 cm, 25 unidades) con la opción Ver detalle. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.32, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 32: Registrando reingreso de materiales sobrantes.

##### Tabla 9.32: "Prueba Unitaria – CU 32: Registrando reingreso de materiales sobrantes".

| Prueba Unitaria – CU 32: Registrando reingreso de materiales sobrantes |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-32 |
| Caso de Uso Asociado | CU 32: Registrando reingreso de materiales sobrantes |
| Descripción | Se verifica que se pueda reingresar a bodega el material sobrante de una obra. |
| Precondiciones | Usuario autenticado; el material fue recibido en la obra y queda saldo sin devolver. |
| Datos de Entrada | Proyecto PROY-2024-001; fase: Montaje de ductos piso 3; material: MAT-COB-34 Cañería de cobre 3/4 pulgada (disponible: 35); cantidad: 2; estado: Operativo. |
| Resultado Esperado | El sistema aumenta el stock, genera el vale de devolución y muestra: Reingreso procesado exitosamente. |
| Resultado Obtenido | El reingreso fue procesado y quedó registrado con su vale en los reingresos de la obra. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.33, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 33: Gestionando documentación técnica de equipos.

##### Tabla 9.33: "Prueba Unitaria – CU 33: Gestionando documentación técnica de equipos".

| Prueba Unitaria – CU 33: Gestionando documentación técnica de equipos |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-33 |
| Caso de Uso Asociado | CU 33: Gestionando documentación técnica de equipos |
| Descripción | Se verifica que se pueda adjuntar documentación técnica a un modelo de equipo. |
| Precondiciones | Administrador Total autenticado; el modelo existe; archivo PDF o imagen de hasta 15 MB. |
| Datos de Entrada | Modelo: Split Inverter 24.000 BTU; etiqueta: Manual de Instalación; archivo PDF. |
| Resultado Esperado | El sistema almacena el archivo vinculado al modelo y muestra: Documento cargado correctamente. |
| Resultado Obtenido | El documento quedó vinculado al modelo y visible en su documentación adjunta. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.34, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 34: Gestionando catálogo de proveedores.

##### Tabla 9.34: "Prueba Unitaria – CU 34: Gestionando catálogo de proveedores".

| Prueba Unitaria – CU 34: Gestionando catálogo de proveedores |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-34 |
| Caso de Uso Asociado | CU 34: Gestionando catálogo de proveedores |
| Descripción | Se verifica que el administrador pueda registrar un proveedor en el catálogo. |
| Precondiciones | Administrador Total autenticado. |
| Datos de Entrada | RUT válido, razón social, correo de contacto y teléfono del proveedor. |
| Resultado Esperado | El sistema valida el RUT, guarda el proveedor activo y muestra: Proveedor registrado exitosamente. |
| Resultado Obtenido | El proveedor fue registrado con estado ACTIVO y apareció en el catálogo de proveedores. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.35, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 35: Generando Orden de Compra automáticamente.

##### Tabla 9.35: "Prueba Unitaria – CU 35: Generando Orden de Compra automáticamente".

| Prueba Unitaria – CU 35: Generando Orden de Compra automáticamente |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-35 |
| Caso de Uso Asociado | CU 35: Generando Orden de Compra automáticamente |
| Descripción | Se verifica que el sistema genere automáticamente una orden de compra al aprobar una solicitud de materiales. |
| Precondiciones | Existe una solicitud Pendiente con material de catálogo que tiene proveedor asignado. |
| Datos de Entrada | Solicitud SM-6 del proyecto Climatización Centro Comercial Norte: Aislante térmico 13 mm, 10 unidades; costo estimado válido; IVA vigente 19%. |
| Resultado Esperado | El sistema aprueba la solicitud y genera la orden de compra en estado Emitida, con total igual al costo más IVA. |
| Resultado Obtenido | La orden de compra fue generada en estado Emitida y vinculada a la solicitud de origen. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.36, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 36: Consultando historial de Órdenes de Compra.

##### Tabla 9.36: "Prueba Unitaria – CU 36: Consultando historial de Órdenes de Compra".

| Prueba Unitaria – CU 36: Consultando historial de Órdenes de Compra |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-36 |
| Caso de Uso Asociado | CU 36: Consultando historial de Órdenes de Compra |
| Descripción | Se verifica que el administrador pueda consultar el historial de órdenes de compra. |
| Precondiciones | Administrador Total autenticado; existen órdenes de compra registradas. |
| Datos de Entrada | Módulo Historial de Órdenes de Compra; filtros Desde, Hasta y Proyecto sin restricción; botón Filtrar. |
| Resultado Esperado | El sistema lista las órdenes con folio, fecha, proyecto, proveedor, total con IVA y estado. |
| Resultado Obtenido | Se listaron las órdenes de compra registradas con su estado y la opción Ver para consultar el detalle. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.37, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 37: Vinculando facturas digitales a procesos de compra.

##### Tabla 9.37: "Prueba Unitaria – CU 37: Vinculando facturas digitales a procesos de compra".

| Prueba Unitaria – CU 37: Vinculando facturas digitales a procesos de compra |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-37 |
| Caso de Uso Asociado | CU 37: Vinculando facturas digitales a procesos de compra |
| Descripción | Se verifica que se pueda vincular una factura digital a una orden de compra. |
| Precondiciones | Orden de compra registrada y pendiente de facturación; factura en formato digital. |
| Datos de Entrada | OC-1790797192701 (total $297.500); folio: F-51077; monto: 297500; fecha: 30-09-2026; archivo factura.pdf. |
| Resultado Esperado | El sistema valida folio y monto, vincula la factura y muestra: Factura vinculada correctamente. |
| Resultado Obtenido | La factura quedó vinculada y la orden de compra pasó a estado Facturado. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.38, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 38: Registrando certificados de calidad de materiales.

##### Tabla 9.38: "Prueba Unitaria – CU 38: Registrando certificados de calidad de materiales".

| Prueba Unitaria – CU 38: Registrando certificados de calidad de materiales |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-38 |
| Caso de Uso Asociado | CU 38: Registrando certificados de calidad de materiales |
| Descripción | Se verifica que se pueda registrar el certificado de calidad de un ingreso de material. |
| Precondiciones | Usuario autenticado; guía de despacho registrada; archivo PDF o imagen de hasta 10 MB. |
| Datos de Entrada | Ingreso GD-2026-101 Cañería de cobre 3/4 pulgada; certificado N° CC-2026-0441; archivo del certificado. |
| Resultado Esperado | El sistema almacena el certificado y muestra: Certificado almacenado exitosamente. |
| Resultado Obtenido | El ingreso quedó con estado CERTIFICADO y con el certificado CC-2026-0441 disponible. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.39, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 39: Registrando egreso de Caja Chica.

##### Tabla 9.39: "Prueba Unitaria – CU 39: Registrando egreso de Caja Chica".

| Prueba Unitaria – CU 39: Registrando egreso de Caja Chica |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-39 |
| Caso de Uso Asociado | CU 39: Registrando egreso de Caja Chica |
| Descripción | Se verifica que se pueda registrar un egreso de caja chica con su desglose de IVA. |
| Precondiciones | Usuario autenticado; proyecto registrado con fondo de caja chica. |
| Datos de Entrada | Proyecto PROY-2024-001; fecha: 30-09-2026; monto: 35700 (incluye IVA); concepto: Compra de abrazaderas y sellante para ductos del piso 3. |
| Resultado Esperado | El sistema calcula neto $30.000 e IVA $5.700, registra el egreso y actualiza el saldo disponible. |
| Resultado Obtenido | El egreso quedó registrado con su desglose y el saldo disponible se actualizó a $464.300. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.40, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 40: Adjuntando comprobante de gasto.

##### Tabla 9.40: "Prueba Unitaria – CU 40: Adjuntando comprobante de gasto".

| Prueba Unitaria – CU 40: Adjuntando comprobante de gasto |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-40 |
| Caso de Uso Asociado | CU 40: Adjuntando comprobante de gasto |
| Descripción | Se verifica que se pueda adjuntar el comprobante de un egreso de caja chica. |
| Precondiciones | El egreso está registrado y no tiene comprobante guardado. |
| Datos de Entrada | Egreso del 30-09-2026: Arriendo de andamio por un día ($23.800); fotografía de la boleta; botón Guardar Respaldo. |
| Resultado Esperado | El sistema guarda el comprobante de forma inmutable y muestra: Comprobante guardado correctamente. |
| Resultado Obtenido | El comprobante quedó guardado y el egreso pasó a mostrar la opción Ver comprobante. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.41, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 41: Graficando desviación de costos.

##### Tabla 9.41: "Prueba Unitaria – CU 41: Graficando desviación de costos".

| Prueba Unitaria – CU 41: Graficando desviación de costos |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-41 |
| Caso de Uso Asociado | CU 41: Graficando desviación de costos |
| Descripción | Se verifica que el sistema grafique la desviación de costos de un proyecto. |
| Precondiciones | Proyecto con presupuesto asignado y plazo registrado. |
| Datos de Entrada | Proyecto PROY-2024-001 Climatización Centro Comercial Norte; año: 2026. |
| Resultado Esperado | El sistema muestra presupuesto, gasto real, varianza, desviación y el gráfico mensual de gasto versus presupuesto. |
| Resultado Obtenido | Se mostraron los indicadores (presupuesto $16.500.000, gasto real $172.020, desviación -99,0%) y el gráfico mensual. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.42, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 42: Consolidando costo de Mano de Obra mensual.

##### Tabla 9.42: "Prueba Unitaria – CU 42: Consolidando costo de Mano de Obra mensual".

| Prueba Unitaria – CU 42: Consolidando costo de Mano de Obra mensual |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-42 |
| Caso de Uso Asociado | CU 42: Consolidando costo de Mano de Obra mensual |
| Descripción | Se verifica que el sistema consolide el costo mensual de mano de obra de un proyecto. |
| Precondiciones | Trabajadores asignados al proyecto con contrato vigente en el mes consultado. |
| Datos de Entrada | Proyecto PROY-2024-001; periodo: septiembre 2026; botón Calcular Costo Total. |
| Resultado Esperado | El sistema calcula el costo por trabajador (sueldo base más leyes sociales) y el total del mes. |
| Resultado Obtenido | Se mostró el resumen mensual por trabajador con un total de mano de obra de $4.323.000. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.43, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 43: Descargando certificados de garantía de equipos.

##### Tabla 9.43: "Prueba Unitaria – CU 43: Descargando certificados de garantía de equipos".

| Prueba Unitaria – CU 43: Descargando certificados de garantía de equipos |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-43 |
| Caso de Uso Asociado | CU 43: Descargando certificados de garantía de equipos |
| Descripción | Se verifica que se pueda descargar el certificado de garantía de un equipo. |
| Precondiciones | El certificado fue cargado previamente y asociado al número de serie del equipo. |
| Datos de Entrada | Número de serie: SN-SPL-0001; botón Buscar. |
| Resultado Esperado | El sistema muestra el equipo con su vigencia y permite descargar el certificado. |
| Resultado Obtenido | Se encontró el equipo Split Inverter 24.000 BTU con garantía vigente hasta 2028-08-20 y se habilitó la descarga del certificado. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.44, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 44: Registrando comunicación del proyecto.

##### Tabla 9.44: "Prueba Unitaria – CU 44: Registrando comunicación del proyecto".

| Prueba Unitaria – CU 44: Registrando comunicación del proyecto |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-44 |
| Caso de Uso Asociado | CU 44: Registrando comunicación del proyecto |
| Descripción | Se verifica que se pueda registrar una comunicación en el historial de un proyecto. |
| Precondiciones | Proyecto registrado; usuario autenticado. |
| Datos de Entrada | Proyecto PROY-2024-001; tipo: Reunión; fecha: 30-09-2026; participantes: Mandante, ITO, jefe de obra; descripción: acuerdo de adelantar el montaje de las unidades del piso 4. |
| Resultado Esperado | El sistema almacena la comunicación vinculada cronológicamente al historial del proyecto. |
| Resultado Obtenido | La comunicación quedó registrada y visible en el historial del proyecto. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.45, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 45: Gestionando portafolio de obras.

##### Tabla 9.45: "Prueba Unitaria – CU 45: Gestionando portafolio de obras".

| Prueba Unitaria – CU 45: Gestionando portafolio de obras |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-45 |
| Caso de Uso Asociado | CU 45: Gestionando portafolio de obras |
| Descripción | Se verifica que el administrador pueda gestionar el portafolio de obras. |
| Precondiciones | Administrador Total autenticado; fotografías en formato JPG o PNG. |
| Datos de Entrada | Módulo Portafolio de Obras; selección de una obra y actualización de sus datos. |
| Resultado Esperado | El sistema guarda los cambios y muestra: Portafolio actualizado exitosamente. |
| Resultado Obtenido | El portafolio fue actualizado y mostró las obras con su estado y porcentaje de avance. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.46, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 46: Gestionando avisos temporales.

##### Tabla 9.46: "Prueba Unitaria – CU 46: Gestionando avisos temporales".

| Prueba Unitaria – CU 46: Gestionando avisos temporales |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-46 |
| Caso de Uso Asociado | CU 46: Gestionando avisos temporales |
| Descripción | Se verifica que el administrador pueda gestionar avisos temporales que se muestran en Inicio. |
| Precondiciones | Administrador Total autenticado. |
| Datos de Entrada | Aviso Semana de la Seguridad; vigencia: 30-09-2026 al 07-10-2026; estado: Listo para publicar. |
| Resultado Esperado | El aviso se guarda con ID único y se muestra en Inicio mientras esté vigente. |
| Resultado Obtenido | El aviso #1 quedó en estado VIGENTE y visible en Inicio, con la opción Pasar a borrador. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.47, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 47: Buscando documentos legales.

##### Tabla 9.47: "Prueba Unitaria – CU 47: Buscando documentos legales".

| Prueba Unitaria – CU 47: Buscando documentos legales |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-47 |
| Caso de Uso Asociado | CU 47: Buscando documentos legales |
| Descripción | Se verifica que el administrador pueda buscar documentos legales por trabajador u obra. |
| Precondiciones | Administrador Total autenticado; documentos cargados en sus módulos. |
| Datos de Entrada | RUT del trabajador: 33333333-3; botón Buscar. |
| Resultado Esperado | El sistema lista los documentos del trabajador con opciones de vista previa y descarga. |
| Resultado Obtenido | Se listaron 3 documentos (ExamenAlturaFisica, Póliza de Seguro y ComprobanteEPP) con Vista Previa y Descargar. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.48, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 48: Editando plantillas de correo electrónico.

##### Tabla 9.48: "Prueba Unitaria – CU 48: Editando plantillas de correo electrónico".

| Prueba Unitaria – CU 48: Editando plantillas de correo electrónico |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-48 |
| Caso de Uso Asociado | CU 48: Editando plantillas de correo electrónico |
| Descripción | Se verifica que el administrador pueda editar una plantilla de correo electrónico. |
| Precondiciones | Administrador Total autenticado. |
| Datos de Entrada | Evento: Recuperación de credenciales; asunto: Recuperación de credenciales — ATI Termic; contenido con las variables {{nombre}}, {{token}}, {{link}} y {{minutos}}. |
| Resultado Esperado | El sistema guarda la plantilla y muestra: Plantilla actualizada correctamente. |
| Resultado Obtenido | La plantilla fue actualizada y se aplicará a los envíos futuros de ese tipo de correo. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.49, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 49: Validando integridad referencial en eliminaciones.

##### Tabla 9.49: "Prueba Unitaria – CU 49: Validando integridad referencial en eliminaciones".

| Prueba Unitaria – CU 49: Validando integridad referencial en eliminaciones |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-49 |
| Caso de Uso Asociado | CU 49: Validando integridad referencial en eliminaciones |
| Descripción | Se verifica que el sistema impida eliminar un registro maestro que tiene vínculos asociados. |
| Precondiciones | Administrador Total autenticado; el registro existe y tiene registros asociados. |
| Datos de Entrada | Eliminar al trabajador Carlos Mendoza Ríos (33333333-3). |
| Resultado Esperado | El sistema bloquea la eliminación, detalla los registros asociados y sugiere desactivar al trabajador. |
| Resultado Obtenido | El sistema mostró No se puede eliminar, con el detalle de 1 contrato, 2 liquidaciones, 2 entregas de EPP, 1 asignación de herramienta y 3 documentos legales. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.50, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 50: Centralizando documentación técnica de herramientas.

##### Tabla 9.50: "Prueba Unitaria – CU 50: Centralizando documentación técnica de herramientas".

| Prueba Unitaria – CU 50: Centralizando documentación técnica de herramientas |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-50 |
| Caso de Uso Asociado | CU 50: Centralizando documentación técnica de herramientas |
| Descripción | Se verifica que se pueda adjuntar documentación técnica a una herramienta. |
| Precondiciones | Usuario autenticado; archivo PDF, JPG o PNG de hasta 15 MB. |
| Datos de Entrada | Herramienta HER-001 Bomba de vacío 6 CFM; etiqueta: Manual de operación; archivo PDF. |
| Resultado Esperado | El sistema almacena el archivo vinculado a la herramienta y lo lista en Documentación Adjunta. |
| Resultado Obtenido | El documento quedó listado en la documentación adjunta de la herramienta. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.51, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 51: Configurando parámetros de IVA y retenciones.

##### Tabla 9.51: "Prueba Unitaria – CU 51: Configurando parámetros de IVA y retenciones".

| Prueba Unitaria – CU 51: Configurando parámetros de IVA y retenciones |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-51 |
| Caso de Uso Asociado | CU 51: Configurando parámetros de IVA y retenciones |
| Descripción | Se verifica que el administrador pueda configurar los parámetros de IVA y retención de honorarios. |
| Precondiciones | Administrador Total autenticado. |
| Datos de Entrada | IVA: 19; retención de honorarios: 15,25; botón Guardar Cambios. |
| Resultado Esperado | El sistema guarda los valores y muestra: Parámetros tributarios actualizados correctamente. |
| Resultado Obtenido | Los parámetros fueron actualizados y quedaron vigentes desde 24-09-2026. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.52, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 52: Calculando impuestos en documentos financieros.

##### Tabla 9.52: "Prueba Unitaria – CU 52: Calculando impuestos en documentos financieros".

| Prueba Unitaria – CU 52: Calculando impuestos en documentos financieros |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-52 |
| Caso de Uso Asociado | CU 52: Calculando impuestos en documentos financieros |
| Descripción | Se verifica que el sistema calcule neto, IVA y total en un documento financiero. |
| Precondiciones | Usuario autenticado; IVA configurado en el sistema. |
| Datos de Entrada | Orden de compra OC-1790797192524: Cañería de cobre 3/4 pulgada, 40 unidades a $3.200; IVA 19%. |
| Resultado Esperado | El sistema calcula neto $128.000, IVA $24.320 y total $152.320. |
| Resultado Obtenido | El documento mostró el desglose neto $128.000, IVA (19%) $24.320 y total $152.320. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.53, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 53: Registrando control de cambios presupuestarios.

##### Tabla 9.53: "Prueba Unitaria – CU 53: Registrando control de cambios presupuestarios".

| Prueba Unitaria – CU 53: Registrando control de cambios presupuestarios |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-53 |
| Caso de Uso Asociado | CU 53: Registrando control de cambios presupuestarios |
| Descripción | Se verifica que se pueda registrar un cambio de presupuesto con su justificación. |
| Precondiciones | Proyecto con presupuesto inicial aprobado. |
| Datos de Entrada | Proyecto PROY-2024-001; presupuesto actual: $16.500.000; nuevo monto: 17200000; justificación: Se agrega climatización de la sala de servidores del piso 4. |
| Resultado Esperado | El sistema registra el cambio y muestra: Cambio presupuestario registrado en el historial. |
| Resultado Obtenido | El cambio quedó en el historial y el proyecto asumió el nuevo presupuesto de $17.200.000. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.54, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 54: Gestionando pólizas de seguros por faena.

##### Tabla 9.54: "Prueba Unitaria – CU 54: Gestionando pólizas de seguros por faena".

| Prueba Unitaria – CU 54: Gestionando pólizas de seguros por faena |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-54 |
| Caso de Uso Asociado | CU 54: Gestionando pólizas de seguros por faena |
| Descripción | Se verifica que se pueda registrar la póliza de seguro de un trabajador para una faena. |
| Precondiciones | Trabajador y faena registrados en el sistema. |
| Datos de Entrada | Proyecto PROY-2024-001; trabajador: Javier (16234567-2); vencimiento: 28-04-2027; archivo poliza.pdf. |
| Resultado Esperado | El sistema almacena la póliza vinculada y muestra: Póliza registrada exitosamente. |
| Resultado Obtenido | La póliza quedó almacenada y vinculada al trabajador y a la faena. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.55, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 55: Emitiendo certificado de instalación técnica.

##### Tabla 9.55: "Prueba Unitaria – CU 55: Emitiendo certificado de instalación técnica".

| Prueba Unitaria – CU 55: Emitiendo certificado de instalación técnica |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-55 |
| Caso de Uso Asociado | CU 55: Emitiendo certificado de instalación técnica |
| Descripción | Se verifica que el sistema genere el certificado de instalación técnica de un proyecto finalizado. |
| Precondiciones | Proyecto en estado Finalizado. |
| Datos de Entrada | Proyecto OBR-2026-001 Climatización Clínica Los Andes; técnico: Carlos Mendoza Ríos; instalación: 20-09-2026; observaciones técnicas; botón Generar Certificado. |
| Resultado Esperado | El sistema genera el certificado en PDF en estado Pendiente de Firma. |
| Resultado Obtenido | El certificado fue generado en PDF, listo para ser firmado por el responsable. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.56, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 56: Registrando incidentes de seguridad y salud ocupacional.

##### Tabla 9.56: "Prueba Unitaria – CU 56: Registrando incidentes de seguridad y salud ocupacional".

| Prueba Unitaria – CU 56: Registrando incidentes de seguridad y salud ocupacional |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-56 |
| Caso de Uso Asociado | CU 56: Registrando incidentes de seguridad y salud ocupacional |
| Descripción | Se verifica que se pueda registrar un incidente de seguridad y salud ocupacional. |
| Precondiciones | Proyecto activo; trabajadores involucrados registrados. |
| Datos de Entrada | Proyecto PROY-2024-001; tipo: Accidente; gravedad: Grave; lugar: Exterior obra; fecha: 30-09-2026 18:12; trabajador: Luis (18456789-K), 5 días perdidos; 1 fotografía. |
| Resultado Esperado | El sistema registra el incidente con su folio, lo guarda en el historial de la obra y notifica a los administradores. |
| Resultado Obtenido | El incidente fue registrado con su folio y los administradores quedaron notificados. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.57, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 57: Registrando recepción de insumos en obra.

##### Tabla 9.57: "Prueba Unitaria – CU 57: Registrando recepción de insumos en obra".

| Prueba Unitaria – CU 57: Registrando recepción de insumos en obra |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-57 |
| Caso de Uso Asociado | CU 57: Registrando recepción de insumos en obra |
| Descripción | Se verifica que el supervisor pueda confirmar la recepción de insumos en obra validando su ubicación GPS. |
| Precondiciones | Guía En Tránsito; obra con coordenadas GPS registradas; GPS del dispositivo activo. |
| Datos de Entrada | Guía GD-2026-102 (PROY-2024-002); botón Confirmar Recepción; ubicación GPS del dispositivo. |
| Resultado Esperado | La guía pasa a Recibido, se suma la cantidad al stock y se registra la distancia a la obra. |
| Resultado Obtenido | La recepción fue confirmada, la guía quedó en estado Recibido y el stock del material aumentó. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.58, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 58: Dando de alta modelos de equipo HVAC.

##### Tabla 9.58: "Prueba Unitaria – CU 58: Dando de alta modelos de equipo HVAC".

| Prueba Unitaria – CU 58: Dando de alta modelos de equipo HVAC |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-58 |
| Caso de Uso Asociado | CU 58: Dando de alta modelos de equipo HVAC |
| Descripción | Se verifica que el administrador pueda dar de alta un modelo de equipo HVAC. |
| Precondiciones | Administrador Total autenticado. |
| Datos de Entrada | Nombre del modelo: Cassette 4 vías 36.000 BTU; botón Guardar. |
| Resultado Esperado | El sistema guarda el modelo y muestra: Registro creado exitosamente. |
| Resultado Obtenido | El modelo fue registrado y apareció en el catálogo de equipos. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.59, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 59: Dando de alta herramientas en el catálogo maestro.

##### Tabla 9.59: "Prueba Unitaria – CU 59: Dando de alta herramientas en el catálogo maestro".

| Prueba Unitaria – CU 59: Dando de alta herramientas en el catálogo maestro |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-59 |
| Caso de Uso Asociado | CU 59: Dando de alta herramientas en el catálogo maestro |
| Descripción | Se verifica que el administrador pueda dar de alta una herramienta en el catálogo maestro. |
| Precondiciones | Administrador Total autenticado. |
| Datos de Entrada | Código: HER-004; nombre: Detector de fugas electrónico; botón Guardar. |
| Resultado Esperado | La herramienta queda Disponible y se muestra: Herramienta dada de alta exitosamente. |
| Resultado Obtenido | La herramienta fue registrada en estado Disponible y quedó lista para su asignación. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.60, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 60: Confirmando despacho de guía por el proveedor.

##### Tabla 9.60: "Prueba Unitaria – CU 60: Confirmando despacho de guía por el proveedor".

| Prueba Unitaria – CU 60: Confirmando despacho de guía por el proveedor |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-60 |
| Caso de Uso Asociado | CU 60: Confirmando despacho de guía por el proveedor |
| Descripción | Se verifica que el administrador pueda confirmar el despacho de una guía registrada. |
| Precondiciones | Existe una guía en estado Registrada. |
| Datos de Entrada | Guía GD-2026-103 de Refrigeración Andina SpA (Refrigerante R410A, OC-1790797192776); botón Confirmar Despacho. |
| Resultado Esperado | La guía pasa a En Tránsito y se muestra: Despacho confirmado. La guía pasa a estado En Tránsito. |
| Resultado Obtenido | El despacho fue confirmado y la guía quedó En Tránsito, visible para el Supervisor de Obra. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.61, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 61: Rebajando el costo de obra al reingresar materiales sobrantes.

##### Tabla 9.61: "Prueba Unitaria – CU 61: Rebajando el costo de obra al reingresar materiales sobrantes".

| Prueba Unitaria – CU 61: Rebajando el costo de obra al reingresar materiales sobrantes |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-61 |
| Caso de Uso Asociado | CU 61: Rebajando el costo de obra al reingresar materiales sobrantes |
| Descripción | Se verifica que el reingreso de material sobrante rebaje el costo directo de la obra. |
| Precondiciones | Formulario de reingreso completo; el material figura en una orden de compra del proyecto con precio unitario. |
| Datos de Entrada | Proyecto PROY-2024-001; fase: Montaje de ductos piso 3; material: Cañería de cobre 3/4 pulgada; cantidad: 2 metros; estado: Operativo. |
| Resultado Esperado | El sistema genera el vale y rebaja el costo de la obra en cantidad por precio unitario. |
| Resultado Obtenido | Se generó el vale VALE-1790800903691 y el costo de la obra fue rebajado en $6.400. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.62, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 62: Registrando nuevo usuario del sistema.

##### Tabla 9.62: "Prueba Unitaria – CU 62: Registrando nuevo usuario del sistema".

| Prueba Unitaria – CU 62: Registrando nuevo usuario del sistema |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-62 |
| Caso de Uso Asociado | CU 62: Registrando nuevo usuario del sistema |
| Descripción | Se verifica que el administrador pueda registrar un nuevo usuario del sistema. |
| Precondiciones | Administrador Total autenticado. |
| Datos de Entrada | RUT: 19876543-2; rol: Supervisor de Obra; nombre: Rodrigo Pizarro Tapia; correo: rodrigo.pizarro@atitermic.cl; contraseña; certificación: SEC-2026-0412. |
| Resultado Esperado | El sistema guarda la cuenta con contraseña cifrada y muestra: Usuario registrado exitosamente. |
| Resultado Obtenido | El usuario fue registrado con su rol y apareció en el listado de usuarios del sistema. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

En la Tabla 9.63, se presenta la prueba unitaria correspondiente al CU 63: Registrando unidades físicas de equipo HVAC.

##### Tabla 9.63: "Prueba Unitaria – CU 63: Registrando unidades físicas de equipo HVAC".

| Prueba Unitaria – CU 63: Registrando unidades físicas de equipo HVAC |  |
| --- | --- |
| ID Prueba | PT-63 |
| Caso de Uso Asociado | CU 63: Registrando unidades físicas de equipo HVAC |
| Descripción | Se verifica que se pueda registrar una unidad física de un modelo de equipo HVAC. |
| Precondiciones | El modelo existe en el catálogo y el proyecto está registrado. |
| Datos de Entrada | Modelo: VRF Exterior 14 HP; N° de serie: SN-VRF-0002; instalación: 30-09-2026; proyecto: PROY-2024-002. |
| Resultado Esperado | El sistema guarda la unidad y muestra: Registro creado exitosamente. |
| Resultado Obtenido | La unidad quedó registrada en Unidades Instaladas del modelo. |
| Estado | APROBADA |
| Evidencia |  |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

# 10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Kruchten, P. (1995). The 4+1 view model of architecture. IEEE Software, 12(6), 42–50.

MySQL. (2024). MySQL 8.0 reference manual. Oracle Corporation. https://dev.mysql.com/doc/

Node.js Foundation. (2024). Node.js documentation. https://nodejs.org/docs/

React. (2024). React: A JavaScript library for building user interfaces. Meta Open Source. https://react.dev/

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La guía Scrum. Scrum.org. https://scrumguides.org/

# ANEXOS

## Anexo A – Documento de Instalación del Sistema

En la entrega del incremento dos, se realiza a su vez entrega de Github con nombre “erp-ati-termic-archivos”, esto con la finalidad de hacer entrega de documentos, links y diagramas a profundidad. En este GitHub se encuentra un archivo readme.md con la finalidad de facilitar la instalación del sistema incluyendo errores que puedan suceder al momento de la instalación.

## Anexo B – Videos de Funcionalidades del Primer y Segundo Incremento

En la entrega del incremento dos, se realiza a su vez entrega de Github con nombre “erp-ati-termic-archivos”, esto con la finalidad de hacer entrega de documentos, links y diagramas a profundidad. En este GitHub se encuentran los links del video con el nombre “Link Video Funcionalidad Primer Incremento.txt” y “Link Video Funcionalidad Segundo Incremento.txt”

## Anexo C – Registro de Commits en GITHUB

En la entrega del incremento tres, se realiza a su vez entrega de registro de commits en repositorio de GitHub, esto con la finalidad de demostrar avances periódicos en desarrollo de programa.

## Anexo D – Documento 0 Corregido

En la entrega del incremento tres, se realiza la entrega de GitHub con nombre “erp-ati-termic-archivos” y a su vez también se encuentra en el Drive anexado a la entrega del incremento. Esto con la finalidad de hacer entrega de todos los documentos, links, diagramas a profundidad. En este GitHub y Drive, se encuentra el Documento 0 corregido.

## Anexo E – Incremento uno Corregido

En la entrega del incremento tres, se realiza la entrega de GitHub con nombre “erp-ati-termic-archivos” y a su vez también se encuentra en el Drive anexado a la entrega del incremento. Esto con la finalidad de hacer entrega de todos los documentos, links, diagramas a profundidad. En este GitHub y Drive, se encuentra el Incremento uno corregido.

## Anexo F – Incremento 2 Corregido

En la entrega del incremento tres, se realiza la entrega de GitHub con nombre “erp-ati-termic-archivos” y a su vez también se encuentra en el Drive anexado a la entrega del incremento. Esto con la finalidad de hacer entrega de todos los documentos, links, diagramas a profundidad. En este GitHub y Drive, se encuentra el Incremento dos corregido.

## Anexo G – Dimensión Técnica del Sistema

Stack Tecnológico del Sistema ERP ATI Termic SpA:

##### Tabla Anexo G: "Dimensión Técnica del Sistema".

| Capa / Componente | Tecnología / Herramienta |
| --- | --- |
| Frontend | React.js (SPA), HTML5, CSS3, JavaScript ES6+ |
| Comunicación HTTP | Axios (peticiones REST desde el frontend) |
| Mapas / GPS | Leaflet.js / Google Maps API / Web Geolocation API |
| Firma Digital | React Signature Canvas |
| Backend | Node.js + Express.js (API REST) |
| ORM | Sequelize (abstracción sobre MySQL) |
| Archivos / Imágenes | Multer (gestión de uploads de PDF e imágenes) |
| Notificaciones / Email | Nodemailer (tokens de recuperación y alertas) |
| Generación de PDF | PDFKit / jsPDF |
| Base de Datos | MySQL 8.0 (RDBMS relacional, normalizado hasta 3FN) |
| Autenticación | JWT (JSON Web Tokens) + Bcrypt (hashing de contraseñas) |
| Servidor Web | Nginx (proxy inverso) |
| Infraestructura | VPS/Cloud (AWS o DigitalOcean), Ubuntu Server, HTTPS/TLS 1.2 |
| Control de Versiones | Git + GitHub |
| IDE / Herramientas | Visual Studio Code, Postman, npm |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.